****

**Коми Республикаын «Сыктывдін»**

**муниципальнӧй районса администрациялӧн**

**ШУÖМ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

от 16 декабря 2024 года № 12/1749

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 29 января 2024 года № 1/77 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2024 год» |

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 14 июля 2022 года № 7/858 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства», в целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 29 января 2024 года № 1/77, изложив Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2024 год» в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Сыктывдинский» А.В. Коншин

Приложение к постановлению

администрации муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми

от 16 декабря 2024 года № 12/1749

«Приложение к постановлению

администрации муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми

от 29 января 2024 года № 1/77

**Комплексный план**

**мероприятий по реализации муниципальной программы**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие энергетики,**

**жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2024 год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Отв. заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответ-е структурное подразделение ОМСУ | Срок начала реализации | Срок окончания (дата КС) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финан. год, тыс. руб. | | | | График реализации на очередной фин. год, квартал | | | | Целевой индикатор и показатель | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в т.ч. средства: | | |
| ФБ | РБ | МБ | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, ед. изм. | Знач-e |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  | **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1** | **Основное мероприятие**  Техническое перевооружение объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УКС | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры, ед. | 0 |
| **1.1.1.1** | **Мероприятие**  Техническое перевооружение котельной «Центральная» с. Выльгорт с устройством резервного (аварийного) топлива | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УКС | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры, ед. | 0 |
| **1.1.1.2** | **Мероприятие**  Техническое перевооружение котельной «СХТ» с. Выльгорт с устройством резервного (аварийного) топлива | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УКС | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры, ед. | 0 |
|  | Контрольное событие № 1  Проработка вопроса по включению мероприятия 1.1.1 программу Республики Коми модернизации коммунальной инфраструктуры до 2027 года | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УКС | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **1.1.2** | **Основное мероприятие**  Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 778,4 | 0,0 | 0,0 | 778,4 | Х | Х | Х | Х | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры, ед. | 0 |
| **1.1.2.1** | **Мероприятие**  Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры, ед. | 0 |
|  | Контрольное событие № 1  Оплаченные взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **1.1.2.2** | **Мероприятие**  Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 778,4 | 0,0 | 0,0 | 778,4 | Х | Х | Х | Х | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный,% | 51,0 |
|  | Контрольное событие № 2  Проведенный ремонт объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **1.2.1** | **Основное мероприятие**  Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 5 843,8 | 0,0 | 1 600,0 | 4 243,8 | Х | Х | Х | Х | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный,% | 51,0 |
| **1.2.1.1** | **Мероприятие**  Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 1 806,0 | 0,0 | 1 600,0 | 206,0 | Х | Х | Х | Х | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный,% | 51,0 |
| **1.2.1.2** | **Мероприятие**  Ремонт и (или) тампонирование скважин Лэзым, Нювчим, Озёл, Ыб | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный,% | 51,0 |
|  | Контрольное событие № 1  Реализация народного проекта в сфере холодного водоснабжения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **1.2.1.3** | **Мероприятие**  Выполнение мероприятий по улучшению качества воды по результатам уведомлений Управления Федеральной службы по надзору в сфере по защите прав потребителей и благополучия человека Республики Коми | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 4 037,8 | 0,0 | 0,0 | 4 037,8 | Х | Х | Х | Х | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный,% | 51,0 |
|  | Контрольное событие № 1  Утверждение технического задания на корректировку инвестпрограмм РСО, Выполненные мероприятия в сфере ХВС по улучшению качества воды | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **1.2.2** | **Основное мероприятие**  Капитальный ремонт и ремонт объектов водоотведения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный,% | 51,0 |
| **1.2.2.1** | **Мероприятие**  Ремонт канализационных сетей в с. Выльгорт м. Пичипашня | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный,% | 51,0 |
| **1.2.2.3** | **Мероприятие**  Ремонт и обслуживание канализационных сетей Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный,% | 51,0 |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие договора на ремонт и обслуживание сетей водоотведения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **1.3.1.** | **Основное мероприятие**  Заключение Соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйство Республики Коми на очередной год | Заместитель руководителя администрации муниципального района Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование, ед. | 10 |
| **1.3.1.1** | **Мероприятие**  Выявление годовой потребности населения в твердом топливе по видам и группам топлива | Заместитель руководителя администрации муниципального района Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование, ед. | 10 |
| **1.3.1.2** | **Мероприятие**  Подписание Соглашения Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйство Республики Коми на очередной год | Заместитель руководителя администрации муниципального района Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование, ед. | 10 |
|  | Контрольное событие № 1  Заключены Договора с поставщиками твердого топлива | Заместитель руководителя администрации муниципального района Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **1.3.2.** | **Основное мероприятие**  Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Заместитель руководителя администрации муниципального района Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 37 289,6 | 0,0 | 37 289,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование, ед. | 10 |
| **1.3.2.1** | **Мероприятие**  Заключение договоров с поставщиками твердого топлива | Заместитель руководителя администрации муниципального района Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 37 289,6 | 0,0 | 37 289,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование, ед. | 10 |
| **1.3.2.2** | **Мероприятие**  Проверка представленной поставщиками отчетности, подготовка сводной заявки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование, ед. | 10 |
|  | Контрольное событие № 1  Предоставление денежных средств организациям, предоставляющим твердое топливо | Заместитель руководителя администрации муниципального района Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  |  | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **43 911,8** | **0,0** | **38 889,6** | **5 022,2** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.1** | **Основное мероприятие**  Организация деятельности энергосбережения и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.04.2024 | 01.10.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | Х | Х | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на, % | 4 |
| **2.1.1.1** | **Мероприятие**  Осуществление организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.04.2024 | 01.10.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | Х | Х | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на, % | 4 |
| **2.1.1.2** | **Мероприятие**  Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере, осуществление мероприятий по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.04.2024 | 01.10.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | Х | Х | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на, % | 4 |
| **2.1.1.3** | **Мероприятие**  Выполнение работ по замене оконных блоков из профилей ПВХ в зданиях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.04.2024 | 01.10.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | Х | Х | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на, % | 4 |
| **2.1.1.4** | **Мероприятие**  Выполнение работ по обследованию специализированной организацией многоквартирных домов на предмет аварийности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.04.2024 | 01.10.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | Х | Х | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на, % | 4 |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие заключений специализированной организации многоквартирных домов на предмет аварийности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.04.2024 | 01.10.2024 |  |  |  |  | - | - | Х | Х |  |  |
| **2.1.2** | **Основное мероприятие**  Снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на, % | 4 |
| **2.1.2.1** | **Мероприятие**  Уменьшение удельного потребления энергетических ресурсов на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на, % | 4 |
| **2.1.2.2** | **Мероприятие**  Снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на, % | 4 |
| **2.1.2.3** | **Мероприятие**  Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на, % | 4 |
|  | Контрольное событие № 1  Установка (при необходимости) поверка приборов учета коммунальных ресурсов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **2.1.3** | **Основное мероприятие**  Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Глава муниципального района - руководитель администрации Доронина Л.Ю. | Управление финансов | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 7 903,9 | 0,0 | 5 532,7 | 2 371,2 | Х | Х | Х | Х | Доля оплаты за коммунальные услуги равной, % | 100 |
| **2.1.3.1** | **Мероприятие**  Заключение соглашение о предоставлении субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Глава муниципального района - руководитель администрации Доронина Л.Ю. | Управление финансов | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 7 903,9 | 0,0 | 5 532,7 | 2 371,2 | Х | Х | Х | Х | Доля оплаты за коммунальные услуги равной, % | 100 |
| **2.1.3.2** | **Мероприятие**  Финансовое обеспечение коммунальных услуг | Глава муниципального района - руководитель администрации Доронина Л.Ю. | Управление финансов | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Доля оплаты за коммунальные услуги равной, % | 100 |
|  | Контрольное событие № 1  Отсутствие задолженности бюджетных организаций за ЖКУ | Глава муниципального района - руководитель администрации Доронина Л.Ю. | Управление финансов | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **2.2.1** | **Основное мероприятие**  Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения | Да |
| **2.2.1.1** | **Мероприятие**  Создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований на территории муниципального района. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения | Да |
| **2.2.1.2** | **Мероприятие**  Создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения | Да |
|  | Контрольное событие № 1  Приобретение и установка энергосберегающих материалов и оборудования при ремонтных работах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **2.2.2** | **Основное мероприятие**  Содействие в распространении информации направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения | Да |
| **2.2.2.1** | **Мероприятие**  Проведение информационно- пропагандистских мероприятий, с целью воспитания энергосбережения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения | Да |
| **2.2.2.2** | **Мероприятие**  Размещение информации на стендах, сайтах, в газетах, распространение буклетов, листовок | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения | Да |
|  | Контрольное событие № 1  Размещение листовок на информационных стендах, официальных сайтах, социальных сетях, подъездах. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  |  | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **7 903,9** | **0,0** | **5 532,7** | **2 371,2** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Благоустройство»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.1** | **Основное мероприятие:**  Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 2 773,1 | 0,0 | 0,0 | 2 773,1 | Х | Х | Х | Х | Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов, % | 100 |
| **3.1.1.1** | **Мероприятие:**  Техническое обслуживание газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 1 909,5 | 0,0 | 0,0 | 1 909,5 | Х | Х | Х | Х | Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов, % | 100 |
|  | Контрольное событие № 1  Заключение договора на техническое обслуживание газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **3.1.1.2** | **Мероприятие:**  Страхование газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 125,4 | 0,0 | 0,0 | 125,4 | Х | Х | Х | Х | Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов, % | 100 |
| **3.1.1.3** | **Мероприятие**  Диагностирование газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | Х | Х | Х | Х | Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов, % | 100 |
| **3.1.1.4** | **Мероприятие**  Покраска сетей ГРУ в с. Выльгорт | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 694,2 | 0,0 | 0,0 | 694,2 | Х | Х | Х | Х | Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов, % | 100 |
|  | Контрольное событие № 2  Заключение договора на страхование, диагностирование и покраску газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **3.1.2** | **Основное мероприятие**  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 1 924,2 | 0,0 | 0,0 | 1 924,2 | Х | Х | Х | Х | Доля обслуживаемых кладбищ, % | 100 |
| **3.1.2.1** | **Мероприятие**  Организация ритуальных услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Доля обслуживаемых кладбищ, % | 100 |
| **3.1.2.2** | **Мероприятие**  Содержание мест захоронения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Доля обслуживаемых кладбищ, % | 100 |
|  | Контрольное событие № 1  Заключение договора на оказание услуг по транспортировке безродных, невостребованных и неопознанных умерших (тел, останков), а также на вывоз ТКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **3.1.2.3** | **Мероприятие**  Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в соответствии с заключенными соглашениями | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 1 924,2 | 0,0 | 0,0 | 1 924,2 | Х | Х | Х | Х | Доля обслуживаемых кладбищ, % | 100 |
|  | Контрольное событие № 1  Заключенные соглашения с сельскими поселениями | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **3.2.1** | **Основное мероприятие**  Ликвидация очагов зарастания борщевика Сосновского | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 30,8 | Х | Х | Х | Х | Количество земельных участков ликвидированных от борщевика Сосновского, ед. | 1 |
| **3.2.1.1** | **Мероприятие**  Выявление мест зарастания борщевика Сосновского | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Количество земельных участков ликвидированных от борщевика Сосновского, ед. | 1 |
| **3.2.1.2** | **Мероприятие**  Заключение договора или муниципального контракта на ликвидацию борщевика Сосновского | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 30,8 | Х | Х | Х | Х | Количество земельных участков ликвидированных от борщевика Сосновского, ед. | 1 |
|  | Контрольное событие № 1  Заполнение интерактивной карты распространения борщевика Сосновского, проведение работ по ликвидации борщевика Сосновского, проведение мероприятий с гражданами по содержанию земельных участков, находящихся в собственности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **3.2.2** | **Основное мероприятие**  Проведение информационной работы о необходимости ликвидации борщевика Сосновского | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Количество земельных участков ликвидированных от борщевика Сосновского, ед. | 1 |
| **3.2.2.1** | **Мероприятие**  Размещение пропагандистских материалов на стендах, сайтах, в газетах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Количество земельных участков ликвидированных от борщевика Сосновского, ед. | 1 |
| **3.2.2.2** | **Мероприятие**  Направление уведомлений собственникам земельных участков о необходимости ликвидации борщевика Сосновского | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Количество земельных участков ликвидированных от борщевика Сосновского, ед. | 1 |
|  | Контрольное мероприятие  Наличие уведомлений собственникам земельных участков о необходимости ликвидации борщевика Сосновского | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, администрации сельских поселений | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **3.3.1** | **Основное мероприятие**  Ликвидация несанкционированных свалок ТБО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 1 978,2 | 0,0 | 0,0 | 1 978,2 | Х | Х | Х | Х | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) в количестве, ед. | 6 |
| **3.3.1.1** | **Мероприятие**  Выявление мест размещения несанкционированных свалок ТБО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) в количестве, ед. | 6 |
| **3.3.1.2** | **Мероприятие**  Заключение муниципального контракта на ликвидацию несанкционированных свалок ТБО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 1 978,2 | 0,0 | 0,0 | 1 978,2 | Х | Х | Х | Х | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) в количестве, ед. | 6 |
|  | Контрольное событие № 1  Заключение договора на ликвидацию несанкционированной свалки в количестве 1 единицы | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **3.3.2** | **Основное мероприятие**  Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в количестве, ед. | 2 |
| **3.3.2.1** | **Мероприятие**  Подача заявок на участие в проекте «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в количестве, ед. | 2 |
| **3.3.2.2** | **Мероприятие**  Заключение соглашения на реализацию проекта | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в количестве, ед. | 2 |
| **3.3.2.3** | **Мероприятие**  Выполнение работ согласно народным проектам, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в количестве, ед. | 2 |
|  | Контрольное событие № 1  Реализация проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере благоустройства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **3.4.1** | **Основное мероприятие**  Создание систем по раздельному накоплению отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 69,2 | 0,0 | 0,0 | 69,2 | Х | Х | Х | Х | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве, ед. | 1 |
| **3.4.1.1** | **Мероприятие**  Подача заявок на участие в госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве, ед. | 1 |
| **3.4.1.2** | **Мероприятие**  Заключение муниципального контракта на реализацию госпрограммы по созданию систем по раздельному накоплению отходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве, ед. | 1 |
| **3.4.1.3** | **Мероприятие**  Заключение договора (муниципального контракта) на обслуживание контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 69,2 | 0,0 | 0,0 | 69,2 | Х | Х | Х | Х | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве, ед. | 1 |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие договора на обслуживание мест (площадок) раздельного накопления | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **3.4.2** | **Основное мероприятие**  Обустройство мест (площадок) накопления ТКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 4 200,6 | 0,0 | 0,0 | 4 200,6 | Х | Х | Х | Х | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве, ед. | 7 |
| **3.4.2.1** | **Мероприятие**  Выявление потребности по обустройству мест (площадок) накопления ТКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве, ед. | 7 |
| **3.4.2.2** | **Мероприятие**  Заключение муниципального контракта по обустройству мест (площадок) накопления ТКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве, ед. | 7 |
| **3.4.2.3** | **Мероприятие**  Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление полномочий в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, в соответствии с заключенными соглашениями | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 4 200,6 | 0,0 | 0,0 | 4 200,6 | Х | Х | Х | Х | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве, ед. | 7 |
|  | Контрольное событие № 1  Заключенные соглашения с сельскими поселениями по передаче полномочий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  |  | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **10 976,1** | **0,0** | **0,0** | **10 976,1** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |
| **4.1.1.** | **Основное мероприятие**  Создание творческих пропагандистских материалов для проведения информационно-пропагандистских компаний, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Все соисполнители | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Дорожно-транспортные происшествия на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ед. | 46 |
| **4.1.1.1** | **Мероприятие**  Проведение районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - иных мероприятий. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Все соисполнители | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Дорожно-транспортные происшествия на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ед. | 46 |
| **4.1.1.2.** | **Мероприятие**  Размещение пропагандистских материалов на стендах, сайтах, в газетах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Все соисполнители | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Дорожно-транспортные происшествия на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ед. | 46 |
|  | Контрольное событие № 1  Проведение районной комиссии безопасности дорожного движения по утвержденному плану | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Все соисполнители | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **4.1.2** | **Основное мероприятие**  Проведение информационно- пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Все соисполнители | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Дорожно-транспортные происшествия на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ед. | 46 |
| **4.1.2.1.** | **Мероприятие**  Размещение правил дорожного движения на стендах, сайтах, в газетах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Все соисполнители | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Дорожно-транспортные происшествия на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ед. | 46 |
| **4.1.2.2** | **Мероприятие**  Распространение буклетов, листовок | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Все соисполнители | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Дорожно-транспортные происшествия на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ед. | 46 |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие размещенных информационных материалов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Все соисполнители | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **4.1.3** | **Основное мероприятие**  Проведение занятий с учащимися начальных классов по правилам безопасного поведения на дорогах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Все соисполнители | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Дорожно-транспортные происшествия на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ед. | 46 |
| **4.1.3.1** | **Мероприятие**  Сбор информации по количеству проведенных занятий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Все соисполнители | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Дорожно-транспортные происшествия на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ед. | 46 |
| **4.1.3.2** | **Мероприятие**  Составление отчета по собранной информации | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Все соисполнители | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Дорожно-транспортные происшествия на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ед. | 46 |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие отчета о проведенных занятиях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Все соисполнители | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **4.1.4** | **Основное мероприятие**  В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" организовать и провести районный конкурс "Безопасное колесо" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Управление образования администрации муниципального района | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 70,00 | 0,0 | 0,0 | 70,00 | Х | Х | Х | Х | Дорожно-транспортные происшествия на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ед. | 46 |
| **4.1.4.1** | **Мероприятие**  Подготовительные работы | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Все соисполнители | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Дорожно-транспортные происшествия на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ед. | 46 |
| **4.1.4.2** | **Мероприятие**  Проведение конкурса всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» организовать и провести районный конкурс «Безопасное колесо» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Управление образования администрации муниципального района | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Дорожно-транспортные происшествия на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ед. | 46 |
| **4.1.4.3** | **Мероприятие**  Определение победителя конкурса, награждение | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Все соисполнители | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 70,0 | 0,0 | 00,0 | 70,0 | Х | Х | Х | Х | Дорожно-транспортные происшествия на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ед. | 46 |
|  | Контрольное событие № 1  Определение победителя, награждение | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Управление образования администрации муниципального района | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **4.2.1** | **Основное мероприятие**  Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 34 351,7 | 0,0 | 30 000,0 | 4 351,7 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
| **4.2.1.1** | **Мероприятие**  Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 3 048,7 | 0,0 | 0,0 | 3 048,7 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
|  | Контрольное событие № 1  Заключение контракта на ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **4.2.1.2** | **Мероприятие**  Обустройство проездов по решению суда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
| **4.2.1.4** | **Мероприятие**  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных на маршрутах движения школьных автобусов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 30 303,0 | 0,0 | 30 000,0 | 303,0 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
|  | Контрольное событие № 1  Заключение контрактов на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных на маршрутах движения школьных автобусов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **4.2.2** | **Основное мероприятие**  Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 2 933,1 | 0,0 | 0,0 | 2 933,1 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
| **4.2.2.1** | **Мероприятие**  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
| **4.2.2.2** | **Мероприятие**  Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 2 933,1 | 0,0 | 0,0 | 2 933,1 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
|  | Контрольное событие № 1  Выполненные работы по нанесению горизонтальной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **4.2.3** | **Основное мероприятие**  Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28.02.2014 года, в том числе разработка проектно-сметной документации | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 2 127,9 | 0,0 | 0,0 | 2 127,9 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
| **4.2.3.1** | **Мероприятие**  Выявление и определение пешеходных переходов необходимых к приведению в соответствии с национальными стандартами | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
| **4.2.3.2** | **Мероприятие**  Разработка проектно-сметной документации на приведение в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
| **4.2.3.3** | **Мероприятие**  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по приведению в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 2 127,9 | 0,0 | 0,0 | 2 127,9 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
|  | Контрольное событие № 1  Приведенный пешеходный переход в соответствии с национальными стандартами | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **4.2.4** | **Основное мероприятие**  Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 32 197,1 | 0,0 | 14 761,3 | 17 435,8 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
| **4.2.4.1** | **Мероприятие**  Заключение муниципального контракта на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 14910,4 | 0,0 | 14 761,3 | 149,1 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
|  | Контрольное событие № 1  Заключенный муниципальный контракт на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **4.2.4.2** | **Мероприятие**  Заключение муниципального контракта на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» за счет средств Дорожного фонда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 17 286,7 | 0,0 | 0,0 | 17 286,7 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
| **4.2.4.3** | **Мероприятие**  Контроль за ходом исполнения муниципального контракта | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
|  | Контрольное событие № 1  Заключение муниципального контракта на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» за счет средств Дорожного фонда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **4.2.5** | **Основное мероприятие**  Оборудование и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 970,9 | 0,0 | 779,9 | 191,0 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
| **4.2.5.1** | **Мероприятие**  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 970,9 | 0,0 | 779,9 | 191,0 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
| **4.2.5.2** | **Мероприятие**  контроль за ходом исполнения муниципального контракта | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
|  | Контрольное событие № 1  Заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **4.2.6** | **Основное мероприятие**  Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
| **4.2.6.1** | **Мероприятие**  Рассмотрение ходатайств администраций сельских поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
| **4.2.6.2** | **Мероприятие**  Заключение соглашений с администрациями поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
|  | Контрольное событие № 1  Заключенные соглашения с администрациями поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **4.2.7** | **Основное мероприятие**  Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский», а также иной документацией в сфере дорожной деятельности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 790,5 | 0,0 | 0,0 | 790,5 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
| **4.2.7.1** | **Мероприятие**  Мониторинг исполнения этапов контракта на выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
| **4.2.7.2** | **Мероприятие**  Выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков, подготовка иной документацией в сфере дорожной деятельности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 790,5 | 0,0 | 0,0 | 790,5 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
|  | Контрольное событие № 1  Заключенный контракт на выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **4.2.8** | **Основное мероприятие**  Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (код регионального проекта «Дорожная сеть» - R1) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
| **4.2.8.1** | **Мероприятие**  Ремонт участка проезжей части автомобильной дороги «По с. Выльгорт» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
| **4.2.8.2** | **Мероприятие**  Ремонт тротуаров и обустройство дренажной системы на участке автомобильной дороги «По с. Выльгорт» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
|  | Контрольное событие № 1  Направление ходатайства в органы власти Республики Коми о выделении субсидии на ремонт дороги | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| **4.2.9** | **Основное мероприятие**  Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 1 143,9 | 0,0 | 1 000,0 | 143,9 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
| **4.2.9.1** | **Мероприятие**  Подача заявок на участие в проекте «Народный бюджет» в сфере дорожной деятельности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
| **4.2.9.2** | **Мероприятие**  Заключение соглашения на реализацию проекта «Народный бюджет» в сфере дорожной деятельности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 1 143,9 | 0,0 | 1 000,0 | 143,9 | Х | Х | Х | Х | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной, % | 20,3 |
|  | Контрольное событие № 1  Реализованный проект | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 4** |  |  | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **76 985,1** | **0,0** | **46 541,2** | **30 443,9** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |
|  | **Итого по программе** |  |  | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **139 776,9** | **0,0** | **90 963,5** | **48 813,4** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |