

**Коми Республикаын «Сыктывдін»**

**муниципальнӧй районса администрациялӧн**

**ШУÖМ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

от 25 марта 2024 года № 3/351

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Плана поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, не являющихся по состоянию на 1 января 2024 года предметом действующих контрактов  |  |

Во исполнение постановления Правительства Республики Коми от 29 декабря 2021 № 669 «Об утверждении Положения по учету объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Республики Коми»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, не являющихся по состоянию на 01 января 2024 года предметом действующих контрактов, заключенных Администрацией муниципального района «Сыктывдинский» и подведомственными ему учреждениями.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» (syktyvdin.gosuslugi.ru).

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Сыктывдинский» П.В. Карин

Приложение

к постановлению администрации муниципального

района «Сыктывдинский»

от «25» марта 2024 года №3/351

**ПЛАН**

**поэтапного снижения объемов и количества**

**объектов незавершенного строительства,**

**не являющихся по состоянию на 1 января 2024 года**

**предметом действующих контрактов, заключенных**

**Администрацией муниципального района «Сыктывдинский»**

(наименование органа исполнительной власти / органа местного самоуправления)

**и подведомственными ему учреждениями**

**Раздел I.**

Завершение строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства

и ввода его в эксплуатацию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЪЕКТ** | **ПЛАН** **по состоянию на 01.01.2024 г.** | **ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА****на 31.12.2025 г.** |
| **№****п/п.** | Наименование | Объем произведенных затрат на реализацию инвестиционного проекта по объекту незавершенного строительства на 01.10.2024г.(руб.) | Предложение по дальнейшему использованию (Код целевой функции в соответствии с приказом Минфина Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н)  | Срок реализации мероприятия (год) | Планируемый объем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на выполнение мероприятия | Степень выполнения работ по мероприятию (указать один из вариантов: 1-50%;50-99%;100%) | Затраты на исполнение мероприятия(руб.) | Год, на который переносится срок реализации мероприятия | Причина отклонения от сроков выполнения реализации мероприятия |
| Учетный номер |
| Фактический адрес |
| Степень готовности (%) |
| Год приостановления строительства (реконструкции) объекта | Всего  | Примечание | на \_\_.\_\_.202\_г.(в случае начала реализации мероприятия в предыдущие периоды) | Всего  | Примечание |
| Из средств ФБ | Из средств ФБ |
| Из средствРБ | на 31.12.20\_\_г. | Из средствРБ |
| Из средств МБ | Из средств МБ |
| 1 | Многофункциональный социально-культурный центр в с. Лэзым, Сыктывдинского района | 2 277 969,90 | 1 | 2025 | 82 655 00,93  |  |  |  |  |
|  | 956876280000332D541104100021 |
|  | с. Лэзым | 00,00 | Предусмотренные федеральные средства на 2023 год были исключены, принято решение о выделении средств из республиканского бюджета в 2024 году.Направлен паспорт инвестиционного проекта, для включения в АИП на 2025 год. |  |  |  |
|  | 0 % | 00,00 |  |
|  | 2022 | 2 277 969,90 |  |
| 2 | Подъездная автомобильная дорога к объекту «Квартал малоэтажной застройки» | 3 000 000,00 | 1 | 2024 | 65 800 000,00 |  |  |  |  |
|  | 9238762800001320011809156131 |
|  | МО МР Сыктывдинский | 00,00 | Предусмотренные федеральные средства на 2023 год были исключены, принято решение о выделении средств из республиканского бюджета в 2024 году. |  |  |  |
|  | 0 % | 3 000 000,00 |  |
|  | 2022 | 00,00 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Раздел II.**

Приватизация (иное отчуждение) объекта незавершенного строительства

в установленном законодательством Российской Федерации порядке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЪЕКТ** | **ПЛАН** **по состоянию на \_\_\_.\_\_\_.202\_\_\_ г.** | **ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА****на 31.12.\_\_\_\_\_\_ г.** |
| **№****п/п** | Наименование | Объем произведенных затрат на реализацию инвестиционного проекта по объекту незавершенного строительства на \_\_.\_\_.202\_г.(руб.) | Предложение по дальнейшему использованию (Код целевой функции в соответствии с приказом Минфина Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н)  | Срок реализации мероприятия (год) | Планируемый объем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на выполнение мероприятия | Степень выполнения работ по мероприятию (указать один из вариантов: 1-50%;50-99%;100%) | Затраты на исполнение мероприятия(руб.) | Год, на который переносится срок реализации мероприятия | Причина отклонения от сроков выполнения реализации мероприятия |
| Учетный номер |
| Фактический адрес |
| Степень готовности (%) |
| Год приостановления строительства (реконструкции) объекта | Всего  | Примечание | на \_\_.\_\_.202\_г.(в случае начала реализации мероприятия в предыдущие периоды) | Всего  | Примечание |
| Из средств ФБ | Из средств ФБ |
| Из средствРБ | на 31.12.20\_\_г. | Из средствРБ |
| Из средств МБ | Из средств МБ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Раздел III.**

Снос (списание, ликвидация) объекта незавершенного строительства

 в установленном законодательством Российской Федерации порядке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЪЕКТ** | **ПЛАН** **по состоянию на 01.01.2024 г.** | **ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА****на 31.12.2024 г.** |
| **№****п/п** | Наименование | Объем произведенных затрат на реализацию инвестиционного проекта по объекту незавершенного строительства на 01.01.2024г.(руб.) | Предложение по дальнейшему использованию (Код целевой функции в соответствии с приказом Минфина Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н)  | Срок реализации мероприятия (год) | Планируемый объем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на выполнение мероприятия | Степень выполнения работ по мероприятию (указать один из вариантов: 1-50%;50-99%;100%) | Затраты на исполнение мероприятия(руб.) | Год, на который переносится срок реализации мероприятия | Причина отклонения от сроков выполнения реализации мероприятия |
| Учетный номер |
| Фактический адрес |
| Степень готовности (%) |
| Год приостановления строительства (реконструкции) объекта | Всего  | Примечание | на \_\_.\_\_.202\_г.(в случае начала реализации мероприятия в предыдущие периоды) | Всего  | Примечание |
| Из средств ФБ | Из средств ФБ |
| Из средствРБ | на 31.12.20\_\_г. | Из средствРБ |
| Из средств МБ | Из средств МБ |
| 1 | Площадка хранения твердых бытовых отходов, с. Ыб, Сыктывдинского района | 480 259,00 | 8 | 2024 | 0 |  |  |  |  |
|  | 9238762800001320011809107621 |
|  | Площадка ТБО с. Ыб | 00,00 |  |  |  |  |
|  | 0 % | 304 000,00 |  |
|  | 2013 | 176 259,00 |  |
| 2 | Внитриквартальные сети (кв.МЭЗ) | 98 164,22 | 8 | 2024 | 0 |  |  |  |  |
|  | 9238762800001320011809107641 |
|  | МО МР Сыктывдинский | 00,00 |  |  |  |  |
|  | 0 % | 00,00 |  |
|  | 2013 | 98 164,22 |  |
| 3 | Подъездная дорога к кварталу малоэтажной застройки кон №12 | 1 493 150,78 | 8 | 2024 | 0 |  |  |  |  |
|  | 9238762800001320011809106421 |
|  | МО МР Сыктывдинский | 00,00 |  |  |  |  |
|  | 0 % | 00,00 |  |
|  | 2017 | 1 493 150,78 |  |

**Раздел IV.**

Иные мероприятия по снижению объемов и количества

объектов незавершенного строительства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЪЕКТ** | **ПЛАН** **по состоянию на 01.01.2024 г.** | **ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА****на 31.12.2024 г.** |
| **№****п/п** | Наименование | Объем произведенных затрат на реализацию инвестиционного проекта по объекту незавершенного строительства на 01.01.2024г.(руб.) | Предложение по дальнейшему использованию (Код целевой функции в соответствии с приказом Минфина Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н)  | Срок реализации мероприятия (год) | Планируемый объем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на выполнение мероприятия | Степень выполнения работ по мероприятию (указать один из вариантов: 1-50%;50-99%;100%) | Затраты на исполнение мероприятия(руб.) | Год, на который переносится срок реализации мероприятия | Причина отклонения от сроков выполнения реализации мероприятия |
| Учетный номер |
| Фактический адрес |
| Степень готовности (%) |
| Год приостановления строительства (реконструкции) объекта | Всего  | Примечание | на \_\_.\_\_.202\_г.(в случае начала реализации мероприятия в предыдущие периоды) | Всего  | Примечание |
| Из средств ФБ | Из средств ФБ |
| Из средствРБ | на 31.12.20\_\_г. | Из средствРБ |
| Из средств МБ | Из средств МБ |
| 1 |  Участие в долевом строительстве МКД с. Пажга |  10 529 681,77 | 11  |  2024 |  0 |  |  |  |  |
|  |  9238762800001320011809126301 |
|  |  с. Пажга | 6 125 388,48  |  Судебный процесс. После вынесения судебного решения № А29-421/2021 от 09.11.2022г. в отношении объекта строительства право собственности на долю. Решение в законную силу вступило. |  |  |  |
|  |  50 % | 3 706 835,32  |  |
|  |  2017 | 697 457,97  |  |
| 2 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |   |
|  |   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |