****

**Коми Республикаын «Сыктывдін»**

**муниципальнӧй районса администрациялӧн**

# **ШУÖМ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

от 17 июля 2024 года № 7/881

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 14 июля 2022 года № 7/858 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» |

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании муниципальном районе «Сыктывдинский», администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 14 июля 2022 года № 7/858, изложив муниципальную программу муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Сыктывдинский» А.В. Коншин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Сыктывдинский»

от 17 июля 2024 года № 7/881

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Сыктывдинский»

от 14 июля 2022 года № 7/858

**Муниципальная программа**

**муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми**

**«Развитие энергетики, жилищно-коммунального**

**и дорожного хозяйства»**

Ответственный исполнитель: Турло Д.А., начальник управления жилищно-коммунального хозяйства;

Соисполнители:

Крючков В.М., начальник отдела экономического развития;

Щербакова Г.А., начальник управления финансов;

Панюкова Н.Н., начальник управления образования;

Исполнитель: Турло Дмитрий Александрович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, Email: [d.a.turlo@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:d.a.turlo@syktyvdin.rkomi.ru), тел.: 8(82130)7-13-75

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее управление жилищно-коммунального хозяйства или УЖКХ) |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление культуры администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее – управление культуры);  управление образования администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее – управление образования);  отдел экономического развития администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее – отдел экономического развития);  управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский» республики Коми (далее – управление финансов) |
| Участники муниципальной программы | \_\_ |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры; 2. Энергосбережение и повышение энергоэффективности; 3. Благоустройство; 4. Развитие дорожной инфраструктуры. |
| Программно-целевые инструменты  муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 2. Повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности; 3. Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан; 4. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние и снижение уровня аварийности на автодорогах населенных пунктов. |
| Сроки реализации программы | 2023-2027 гг. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры (ед.); 2. Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами (%); 3. Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов (%); 4. Доля обслуживаемых газопроводов (%); 5. Доля обслуживаемых кладбищ (%); 6. Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) (ед.); 7. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (ед.); 8. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильых дорог общего пользования (ед.) |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования программы на 2023 - 2027 годы предусматривается в размере 607 540,9 тыс. рублей, в том числе:  За счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;  За счет средств бюджета Республики Коми – 456 724,5 тыс. руб.;  За счет средств местного бюджета – 150 584,1 тыс. руб.  За счет средств физических и юридических лиц – 232,3 тыс. рублей  Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:  2023 год – 272 440,3 тыс. рублей;  2024 год – 128 877,8 тыс. рублей;  2025 год – 81 756,8 тыс. рублей;  2026 год – 86 998,0 тыс. рублей;  2027 год – 37 468,0 тыс. рублей.  за счет средств федерального бюджета:  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей.  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей.  за счёт средств бюджета Республики Коми:  2023 год – 231 569,5 тыс. рублей;  2024 год – 85 595,2 тыс. рублей;  2025 год – 51 577,9 тыс. рублей;  2026 год – 51 577,9 тыс. рублей;  2027 год – 36 404,0 тыс. рублей.  за счёт средств местного бюджета:  2023 год – 40 870,8 тыс. рублей;  2024 год – 43 050,3 тыс. рублей;  2025 год – 30 178,9 тыс. рублей;  2026 год – 35 420,1 тыс. рублей;  2027 год – 1 064,0 тыс. рублей.  За счет средств физических и юридических лиц:  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 232,3 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей.  Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский». |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация программы позволит достичь следующих конечных результатов в 2027 году:   1. Уменьшить количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры до 0 ед.; 2. Увеличить уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами до 55 %; 3. Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов не менее 3 %; 4. Увеличить долю обслуживаемых газопроводов до 100 %; 5. Увеличить долю обслуживаемых кладбищ до 100 %; 6. Ликвидировать и рекультивировать 2 ед. несанкционированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок); 7. Снизить количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 45 ед.; 8. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составит не менее 20,4%. |

**Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и энергетики муниципального района «Сыктывдинский». Прогноз развития соответствующей сферы муниципального района**

Приоритеты реализуемой муниципальной политики, определяются Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года.

Главной целью муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» (далее – Программа) является улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

Достижение цели программы требует решения следующих задач:

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
2. Повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности;
3. Создание условий для устойчивого развития сельских территорий;
4. Приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, рациональное природопользование;
5. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние и снижение уровня аварийности на автодорогах населенных пунктов.

В результате реализации мероприятий программы к 2027 году ожидается получение следующих результатов:

1. Уменьшить количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры до 0 ед.;
2. Увеличить уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами до 55 %;
3. Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование (5 ед. ежегодно);
4. Долю ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов не менее 3 %;
5. Увеличить долю оплаты за коммунальные услуги (до 100%).
6. Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения (да);
7. Сохранить долю обслуживаемых газопроводов на уровне 100 %;
8. Сохранить долю обслуживаемых кладбищ на уровне 100 %;
9. Увеличить количество земельных участков, ликвидированных от борщевика Сосновского на 1 ед. ежегодно;
10. Ликвидировать и рекультивировать 2 ед. несанкционированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок);
11. Реализовать народные проекты в сфере благоустройства, прошедшие отбор в рамках проекта «Народный бюджет», 3 ед.;
12. Обустроить места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в количестве 1 ед. ежегодно;
13. Снизить количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 45 ед.;
14. Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий составит 0 чел.;
15. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составит не менее 20,4%.

Для каждой подпрограммы определены цели и задачи, решение которых обеспечивает достижение цели программы - обеспечение комплексной безопасности населения и объектов на территории муниципального района, обеспечение безопасности дорожного движения и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, экологической безопасности.

Деление программы на подпрограммы было осуществлено исходя из решаемых в рамках Программы задач с учетом применения механизмов обеспечения результативности и обеспечения эффективности процесса достижения цели программы.

Оценка эффективности и результативности программы проводится ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский», утвержденным постановлением администрации МР «Сыктывдинский».

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел экономического развития |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие инфраструктуры энергетического комплекса;  2. Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;  3. Содействие в обеспечении граждан твердым топливом поставщиками, работающим по договорам. |
| Целевые  индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры (ед.); 2. Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами (%); 3. Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование (ед.); |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | 2023-2027 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2023-2027 годы предусматривается в размере 184 297,2 тыс. рублей, в том числе:  За счет средств федерального бюджета– 0,0 тыс. руб.;  За счет средств бюджета Республики Коми – 174 763,3 тыс. руб.;  За счет средств местного бюджета 9 507,4 тыс. руб.;  За счет средств физических и юридических лиц – 26,5 тыс. рублей  Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:  2023 год – 40 576,6 тыс. рублей;  2024 год – 39 206,7 тыс. рублей;  2025 год – 34 421,3 тыс. рублей;  2026 год – 36 171,3 тыс. рублей;  2027 год – 33 921,3 тыс. рублей.  за счет средств федерального бюджета:  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей.  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей.  за счёт средств бюджета Республики Коми:  2023 год – 37 478,1 тыс. рублей;  2024 год – 35 521,3 тыс. рублей;  2025 год – 33 921,3 тыс. рублей;  2026 год – 33 921,3 тыс. рублей;  2027 год – 33 921,3 тыс. рублей.  за счёт средств местного бюджета:  2023 год – 3 098,5 тыс. рублей;  2024 год – 3 658,9 тыс. рублей;  2025 год – 500,0 тыс. рублей.  2026 год – 2 250,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей.  За счет средств физических и юридических лиц:  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 26,5 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей.  Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский». |
| Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит достичь следующих конечных результатов к 2027 году:  1. Уменьшить количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры до 0 ед.;  2. Увеличить уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами до 55 %;  3. Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование (10 ед. ежегодно); |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Управление образования,  Управление культуры,  Управление финансов |
| Цель подпрограммы | Повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности |
| Задачи подпрограммы | 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администраций сельских поселений, бюджетных учреждений; 2. Популяризация энергосбережения в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
| Целевые индикаторы и  показатели  подпрограммы | 1.Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов (%);  2.Доля оплаты за коммунальные услуги (%);  3.Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения (да/нет); |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | 2023-2027 годы |
| Объемы  финансирования  подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2023-2027 годы предусматривается в размере 20 061,6 тыс. рублей, в том числе:  За счет средств федерального бюджета– 0,0 тыс. руб.;  За счет средств бюджета Республики Коми – 13 760,7 тыс. руб.;  За счет средств местного бюджета – 6 300,9 тыс. руб.;  За счет средств физических и юридических лиц – 0,0 тыс. рублей  Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:  2023 год – 4 074,8 тыс. рублей;  2024 год – 5 046,7 тыс. рублей;  2025 год – 3 696,7 тыс. рублей;  2026 год – 3 696,7 тыс. рублей;  2027 год – 3 546,7 тыс. рублей  за счет средств федерального бюджета:  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей.  за счёт средств бюджета Республики Коми:  2023 год – 2 779,9 тыс. рублей;  2024 год – 3 532,7 тыс. рублей;  2025 год – 2 482,7 тыс. рублей;  2026 год – 2 482,7 тыс. рублей;  2027 год – 2 482,7 тыс. рублей;  за счёт средств местного бюджета:  2023 год – 1 294,9 тыс. рублей;  2024 год – 1 514,0 тыс. рублей;  2025 год – 1 214,0 тыс. рублей;  2026 год – 1 214,0 тыс. рублей;  2027 год – 1 064,0 тыс. рублей.  За счет средств физических и юридических лиц:  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей.  Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» |
| Ожидаемые результаты  реализации  подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит достичь следующих конечных результатов в 2027 году:  1.Долю ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов составит 3 %;  2.Увеличить долю оплаты за коммунальные услуги (до 100%).  3.Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения (да); |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 3 «Благоустройство»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Соисполнители подпрограммы | ~~-~~ |
| Цель подпрограммы | Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан |
| Задачи подпрограммы | 1.Повышение уровня благоустройства населенных пунктов  2.Ликвидация борщевика Сосновского на территории Сыктывдинского района  3.Содействие в ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов (несанкционированных свалок)  4.Содействие в создании мест (площадок) накопления ТКО |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1.Доля обслуживаемых газопроводов (%);  2.Доля обслуживаемых кладбищ (%);  3.Количество земельных участков, ликвидированных от борщевика Сосновского (ед.);  4.Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) (ед.);  5.Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (ед.);  6.Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО (ед.); |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023-2027 годы |
| Объемы  финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2023-2027 годы предусматривается в размере 21 628,0 тыс. рублей, в том числе:  За счет средств федерального бюджета– 0,0 тыс. руб.;  За счет средств бюджета Республики Коми – 0,0 тыс. руб.;  За счет средств местного бюджета – 21 628,0 тыс. руб.;  За счет средств физических и юридических лиц – 0,0 тыс. рублей  Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:  2023 год – 6 384,2 тыс. рублей;  2024 год – 9 377,8 тыс. рублей;  2025 год – 1 543,9 тыс. рублей;  2026 год – 4 322,1 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей.  за счет средств федерального бюджета:  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  за счёт средств бюджета Республики Коми:  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  за счёт средств местного бюджета:  2023 год – 6 384,2 тыс. рублей;  2024 год – 9 377,8 тыс. рублей;  2025 год – 1 543,9 тыс. рублей;  2026 год – 4 322,1 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей.  За счет средств физических и юридических лиц:  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей.  Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» |
| Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит достичь следующих конечных результатов к 2027 году:   1. Сохранить долю обслуживаемых газопроводов на уровне 100 %; 2. Сохранить долю обслуживаемых кладбищ на уровне 100 %; 3. Увеличить количество земельных участков, ликвидированных от борщевика Сосновского на 1 ед. ежегодно; 4. Ликвидировать и рекультивировать 2 ед. ежегодно несанкционированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок); 5. Реализовать народные проекты в сфере благоустройства, прошедшие отбор в рамках проекта «Народный бюджет», 3 ед. ежегодно; 6. Обустроить места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в количестве 1 ед. ежегодно; |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 4 «Развитие дорожной инфраструктуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунальным хозяйством |
| Соисполнители подпрограммы | Управление образования |
| Цель подпрограммы | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние и снижение уровня аварийности на автодорогах населенных пунктов |
| Задачи подпрограммы | 1.Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в т.ч. обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;  2.Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1) Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (ед);  2) Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (чел);  3) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (%). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2023-2027 годы предусматривается в размере 381 554,1 тыс. рублей, в том числе:  За счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;  За счет средств бюджета Республики Коми – 268 200,5 тыс. руб.;  За счет средств местного бюджета – 113 147,8 тыс. руб.;  За счет средств физических и юридических лиц – 205,8 тыс. рублей  Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:  Всего:  2023 год – 221 404,7 тыс. рублей;  2024 год – 75 246,6 тыс. рублей;  2025 год – 42 094,9 тыс. рублей;  2026 год – 42 807,9 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей.  за счет средств федерального бюджета:  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год –0,0 тыс. рублей;  2027 год –0,0 тыс. рублей.  за счёт средств бюджета Республики Коми:  2023 год – 191 311,5 тыс. рублей;  2024 год – 46 541,2 тыс. рублей;  2025 год – 15 173,9 тыс. рублей;  2026 год – 15 173,9 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей.  за счёт средств местного бюджета:  2023 год – 30 093,2 тыс. рублей;  2024 год – 28 499,6 тыс. рублей;  2025 год – 26 921,0 тыс. рублей;  2026 год – 27 634,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей.  За счет средств физических и юридических лиц:  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 205,8 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей.  Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит достичь следующих конечных результатов к 2027 году:  1.Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 45 ед.;  2.Количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий составит 0 чел;  3.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составит не менее 20,4%. |

Приложение 1

к программе муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми

«Развитие энергетики, жилищно-коммунального и

дорожного хозяйства»

Таблица 1

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Основные направления реализации | Связь с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | |
| **Задача 1.**  Развитие инфраструктуры энергетического комплекса | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1.1.1**  Техническое перевооружение объектов коммунального хозяйства | УЖКХ | 2023 | 2027 | Строительство, реконструкция котельных | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры |
| 2 | **Основное мероприятие 1.1.2**  Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | УЖКХ | 2023 | 2027 | Ремонт тепловых сетей, капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов, проектирование установки резервного топлива на котельных | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры |
| **Задача 2:** Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | | | | | |
| 3 | **Основное мероприятие 1.2.1**  Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения | УЖКХ | 2023 | 2027 | Ремонт канализационных сетей, реализация народных проектов, ремонт канализационных очистных сооружений | -Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры;  -Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами |
| 4 | **Основное мероприятие 1.2.2**  Капитальный ремонт и ремонт объектов водоотведения | УЖКХ | 2023 | 2027 | Ремонт канализационных сетей, реализация народных проектов, ремонт канализационных очистных сооружений | -Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры;  -Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами |
|  | **Задача 3** Содействие в обеспечении граждан твердым топливом поставщиками, работающим по договорам | | | | | |
| 5 | **Основное мероприятие 1.3.1**  Заключение Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйство Республики Коми на очередной год | ОЭР | 2023 | 2027 | Предусмотрение денежных средств для возмещения убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки |
| 6 | **Основное мероприятие 1.3.2**  Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | ОЭР | 2023 | 2027 | Предусмотрение денежных средств для возмещения убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки |
| **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»** | | | | | | |
| **Задача 1:** Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администраций сельских поселении, бюджетных учреждений | | | | | | |
| 7 | **Основное мероприятие 2.1.1**  Организация деятельности энергосбережения и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | УЖКХ | 2023 | 2027 | Осуществление организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий | Ежегодное снижение доли потребления энергетических ресурсов на 4 % |
| 8 | **Основное мероприятие 2.1.2**  Снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями | УЖКХ | 2023 | 2027 | Выполнение работ по установке оконных блоков | Ежегодное снижение доли потребления энергетических ресурсов на 4 % |
| 9 | **Основное мероприятие 2.1.3**  Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | УЖКХ | 2023 | 2027 | Уменьшение удельного потребления энергетических ресурсов | Оплата за коммунальные услуги бюджетными учреждениями 100% ежегодно |
| **Задача 2** Популяризация энергосбережения в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | |
| 10 | **Основное мероприятие 2.2.1**  Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | УЖКХ | 2023 | 2027 | Популяризация энергосбережения в муниципальном районе | Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения |
| 11 | **Основное мероприятие 2.2.2**  Содействие в распространении информации, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности | УЖКХ | 2023 | 2027 | Распространение информации | Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения |
| **Подпрограмма 3 «Благоустройство»** | | | | | | |
| **Задача 1** Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | | | | | | |
| 12 | **Основное мероприятие 3.1.1**  Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) | УЖКХ | 2023 | 2027 | Техническое обслуживание газопроводов, страхование, диагностирование, проведение кадастровых работ на газопроводы | Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов |
| 13 | **Основное мероприятие 3.1.2**  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | УЖКХ | 2023 | 2027 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях | Доля обслуживаемых кладбищ |
| **Задача 2** Ликвидация борщевика Сосновского на территории Сыктывдинского района | | | | | | |
| 14 | **Основное мероприятие 3.2.1**  Ликвидация очагов зарастания борщевика Сосновского | УЖКХ | 2023 | 2027 | Ликвидация борщевика Сосновского на землях населенного пункта и сельхозназначения | Количество земельных участков, ликвидированных от борщевика Сосновского |
| 15 | **Основное мероприятие 3.2.2**  Проведение информационной работы о необходимости ликвидации борщевика Сосновского | УЖКХ | 2023 | 2027 | Ликвидация борщевика Сосновского на землях населенного пункта и сельхозназначения | Количество земельных участков, ликвидированных от борщевика Сосновского |
| **Задача 3** Содействие в ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов(несанкционированных свалок) | | | | | | |
| 16 | **Основное мероприятие 3.3.1**  Ликвидация несанкционированных свалок ТБО | УЖКХ | 2023 | 2027 | Поадресный перечень выявленных свалок; Заключение муниципального контракта на ликвидация несанкционированных свалок ТБО | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) |
| 17 | **Основное мероприятие 3.3.2**  Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | УЖКХ | 2023 | 2027 | Подача заявок на участие в проекте «Народный бюджет»  Заключение соглашения  Реализация проектов | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |
| **Задача 4** Содействие в создании мест (площадок) накопления ТКО | | | | | | |
| 18 | **Основное мероприятие 3.4.1**  Создание систем по раздельному накоплению отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов | УЖКХ | 2023 | 2027 | Подача заявок на участие в госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды»  Заключение муниципального контракта на реализацию госпрограммы по созданию систем по раздельному накоплению отходов | Количество созданных систем по раздельному накоплению отходов |
| 19 | **Основное мероприятие 3.4.2**  Обустройство мест (площадок) накопления ТКО | УЖКХ | 2023 | 2027 | Выявление потребности в реконструкции и обустройству мест (площадок) накопления ТКО;  Заключение муниципального контракта на реконструкцию и обустройство мест (площадок) накопления ТКО | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО |
| **Подпрограмма 4 «Развитие дорожной инфраструктуры»** | | | | | | |
| **Задача 1** Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в т.ч. обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | | | | | | |
| 20 | **Основное мероприятие 4.1.1**  Создание творческих пропагандистских материалов для проведения информационно-пропагандистских компаний, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах | Все соисполнители | 2023 | 2027 | Проведение районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - иных мероприятий. Размещение пропагандистских материалов на стендах, сайтах, в газетах | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 21 | **Основное мероприятие 4.1.2**  Проведение информационно- пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. | Все соисполнители | 2023 | 2027 | Размещение правил дорожного движения на стендах, сайтах, в газетах  Распространение буклетов, листовок» | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 22 | **Основное мероприятие 4.1.3**  Проведение занятий с учащимися начальных классов по правилам безопасного поведения на дорогах | Все соисполнители | 2023 | 2027 | Сбор информации по количеству проведенных занятий  Составление отчета по собранной информации | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 23 | **Основное мероприятие 4.1.4**  В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» организовать и провести районный конкурс «Безопасное колесо» | Все соисполнители | 2023 | 2027 | Проведение конкурса всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» организовать и провести районный конкурс «Безопасное колесо» | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| **Задача 2** Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования | | | | | | |
| 24 | **Основное мероприятие 4.2.1**  Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» | УЖКХ | 2023 | 2027 | Ремонт автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский»  Обустройство проездов по решению суда | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования |
| 25 | **Основное мероприятие 4.2.2**  Нанесение горизонтальной дорожной разметки | УЖКХ | 2023 | 2027 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки  Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования; |
| 26 | **Основное мероприятие 4.2.3**  Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами,  вступившими в силу с 28.02.2014 года, в том числе разработка проектно-сметной документации | УЖКХ | 2023 | 2027 | Выявление и определение пешеходных переходов необходимых к приведению в соответствии с национальными стандартами  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по приведению в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования; |
| 27 | **Основное мероприятие 4.2.4**  Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» | УЖКХ | 2023 | 2027 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования; |
| 28 | **Основное мероприятие 4.2.5**  Оборудование и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | УЖКХ | 2023 | 2027 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Сыктывдинский» | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования; |
| 29 | **Основное мероприятие 4.2.6**  Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями | УЖКХ | 2023 | 2027 | Подача заявок на участие народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»  контроль за ходом реализации народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»  заключение соглашений с администрациями поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования; |
| 30 | **Основное мероприятие 4.2.7**  Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» а также иной документацией в сфере дорожной деятельности | УЖКХ | 2023 | 2027 | Выполнение работ по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков занимаемых автомобильными дорогами общего пользования местного значения на территории МР «Сыктывдинский». Выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования; |
| 31 | **Основное мероприятие 4.2.8**  Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (код регионального проекта «Дорожная сеть» - R1) | УЖКХ | 2023 | 2027 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования; |
| 32 | **Основное мероприятие 4.2.9**  Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | УЖКХ | 2023 | 2027 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования; |

Таблица 2

**Перечень**

**и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы и подпрограмм**

| №  п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Ед. измерения | Направленность | Принадлежность  <1> | Значения индикатора (показателя) | | | | | | Ответственное структурное подразделение ОМСУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022  факт | 2023  факт | 2024  оценка | 2025  план | 2026  план | 2027  план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | ед. | ↓ | ИЦ, ИЗ, ИМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | процентов | ↑ | ИЦ, ИЗ, ИМ, ИС | 48,5 | 56 | 52,5 | 54 | 55 | 55 | УЖКХ |
| 3 | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов | процентов | ↓ | ИЦ, ИЗ, ИМ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Исполнитель и соисполнители программы |
| 4 | Доля обслуживаемых газопроводов | процентов | ↑ | ИЦ, ИЗ, ИМ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УЖКХ |
| 5 | Доля обслуживаемых кладбищ | процентов | ↑ | ИЦ, ИЗ, ИМ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УЖКХ |
| 6 | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | ед. | ↑ | ИЦ, ИЗ, ИМ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | УЖКХ |
| 7 | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | ↓ | ИЦ, ИЗ, ИМ | 37 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | УЖКХ, УпрОбр |
| 8 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | ↑ | ИЦ, ИЗ, ИМ, ИС | 22,1 | 15,4 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,4 | УЖКХ |
|  | **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | |
|  | ***Задача 1.***  Развитие инфраструктуры энергетического комплекса | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | ед. | ↓ | ИЦ, ИЗ, ИМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ |
|  | ***Задача 2***. Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | | | | | | | | | |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | процентов | ↑ | ИЦ, ИЗ, ИМ, ИС | 48,5 | 56 | 52,5 | 54 | 55 | 55 | УЖКХ |
|  | ***Задача 3.*** Содействие в обеспечении граждан твердым топливом поставщиками, работающим по договорам | | | | | | | | | | |
| 3 | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование | ед. | ↑ | ИЦ, ИЗ, ИМ, ИРП | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ОЭР |
|  | **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»** | | | | | | | | | | |
|  | ***Задача 1:*** Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администраций сельских поселений, бюджетных учреждений | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов | процентов | ↓ | ИЦ, ИЗ, ИМ, ИРП | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | УЖКХ, УпрКульт, УпрОбр |
| 5 | Доля оплаты за коммунальные услуги | процентов | ↑ | ИЦ, ИЗ, ИМ, ИРП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УФ, УпрКульт, УпрОбр |
|  | ***Задача 2:*** Популяризация энергосбережения в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | |
| 6 | Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения | да/нет | ↑ | ИЦ, ИЗ, ИМ, ИРП | да | да | да | да | да | да | УЖКХ, УпрКульт, УпрОбр |
|  | **Подпрограмма 3** «**Благоустройство»** | | | | | | | | | | |
|  | ***Задача 1.*** Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | | | | | | | | | | |
| 7 | Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов | процентов | ↑ | ИЦ, ИЗ, ИМ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УЖКХ |
| 8 | Доля обслуживаемых кладбищ | процентов |  | ИЦ, ИЗ, ИМ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УЖКХ |
|  | ***Задача 2.*** Ликвидация борщевика Сосновского на территории Сыктывдинского района | | | | | | | | | | |
| 9 | Количество земельных участков, ликвидированных от борщевика Сосновского | ед. | ↑ | ИЦ, ИЗ, ИМ | 1 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | УЖКХ |
|  | ***Задача 3:***Содействие в ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | | | | | | | | | | |
| 10 | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | ед. | ↑ | ИЦ, ИЗ, ИМ | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | УЖКХ |
| 11 | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | ↑ | ИЦ, ИЗ, ИМ, ИРП | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | УЖКХ |
|  | ***Задача 4:*** Содействие в создании мест (площадок) накопления ТКО | | | | | | | | | | |
| 12 | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО | ед. | ↑ | ИЦ, ИЗ, ИМ | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | УЖКХ |
|  | **Подпрограмма 4 «Развитие дорожной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | |
|  | ***Задача 1:***Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в т.ч. обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | | | | | | | | | | |
| 13 | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | ↓ | ИЦ, ИЗ, ИМ, ИРП | 37 | 55 | 46 | 46 | 46 | 45 | УЖКХ |
| 14 | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | ↓ | ИЦ, ИЗ, ИМ, ИРП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ |
|  | ***Задача 2.*** Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования | | | | | | | | | | |
| 15 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | ↑ | ИЦ, ИЗ, ИМ, ИС | 22,1 | 15,4 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,4 | УЖКХ |

<1> отражается условное обозначение принадлежности целевого индикатора и показателя, содержащегося в документах стратегического планирования и иных документах, а именно:

ИЦ - целевой индикатор и показатель цели муниципальной программы;

ИЗ - целевой индикатор и показатель задачи подпрограммы;

ИМ - целевой индикатор и показатель основного мероприятия и (или) мероприятия;

ИС - целевой индикатор и показатель Стратегии;

ИРП - целевой индикатор и показатель регионального проекта.

Таблица 3

Информация

по финансовому обеспечению муниципальной программы

за счет средств бюджете муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы, тыс. руб. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»** | **Всего** | **607 540,9** | **272 440,3** | **128 877,8** | **81 756,8** | **86 998,0** | **37 468,0** |
| УЖКХ | 414 941,0 | 231 422,4 | 89 839,8 | 44 218,8 | 49 460,0 | 0,0 |
| ОЭР | 173 163,3 | 37 478,1 | 33 921,3 | 33 921,3 | 33 921,3 | 33 921,3 |
| Управление финансов | 19 161,6 | 3 474,8 | 5 046,7 | 3 546,7 | 3 546,7 | 3 546,7 |
| ОИиАО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | 275,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 1** | **Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры** | **Всего** | **184 297,2** | **40 576,6** | **39 206,7** | **34 421,3** | **36 171,3** | **33 921,3** |
| **УЖКХ** | **11 133,9** | **3 098,5** | **5 285,4** | **500,0** | **2 250,0** | **0,0** |
| **ОЭР** | **173 163,3** | **37 478,1** | **33 921,3** | **33 921,3** | **33 921,3** | **33 921,3** |
| **ОИиАО** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 1.1.1** | **Техническое перевооружение объектов коммунального хозяйства** | **УЖКХ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 1.1.1.1 | Техническое перевооружение котельной «Центральная» с. Выльгорт с устройством резервного (аварийного) топлива | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.2 | Техническое перевооружение котельной «СХТ» с. Выльгорт с устройством резервного (аварийного) топлива | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.1.2** | **Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства** | **ОИиАО, УЖКХ** | **599,0** | **0,0** | **599,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 1.1.2.1 | Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2.2 | Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | УЖКХ | 599,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2.3 | Расходы по исполнительным документам по взысканию задолженности за содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда | ОИиАО | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.2.1** | **Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения** | **УЖКХ** | **10 534,9** | **3 098,5** | **4 686,4** | **500,0** | **2 250,0** | **0,0** |
| Мероприятие 1.2.1.1 | Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | УЖКХ | 1 806,0 | 0,0 | 1 806,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1.2 | Ремонт и (или) тампонирование скважин Лэзым, Нювчим, Озёл, Ыб | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1.3 | Выполнение мероприятий по улучшению качества воды по результатам уведомлений Управления Федеральной службы по надзору в сфере по защите прав потребителей и благополучия человека Республики Коми | УЖКХ | 8 728,9 | 3 098,5 | 2 880,4 | 500,0 | 2 250,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.2.2.** | **Капитальный ремонт и ремонт объектов водоотведения** | **УЖКХ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2.1 | Ремонт канализационных сетей в с. Выльгорт м. Пичипашня | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2.2 | Ремонт канализационных сетей в с. Пажга, м. ПМК | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2.3 | Ремонт и обслуживание канализационных сетей Сыктывдинского района | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2.4 | Ремонт и запуск канализационной насосной станции (КНС) и канализационных очистных сооружений (КОС) в с. Пажга | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие**  **1.3.1.** | **Заключение Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйство Республики Коми на очередной год** | **ОЭР** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.1.1 | Выявление годовой потребности населения в твердом топливе по видам и группам топлива | ОЭР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.1.2 | Подписание Соглашения Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйство Республики Коми на очередной год | ОЭР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.3.2** | **Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления** | **ОЭР** | **173 163,3** | **37 478,1** | **33 921,3** | **33 921,3** | **33 921,3** | **33 921,3** |
| Мероприятие  1.3.2.1. | Заключение договоров с поставщиками твердого топлива | ОЭР | 173 163,3 | 37 478,1 | 33 921,3 | 33 921,3 | 33 921,3 | 33 921,3 |
| Мероприятие  1.3.2.2. | Проверка представленной поставщиками отчетности, подготовка сводной заявки | ОЭР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | **Энергосбережение и повышение энергоэффективности** | **Всего** | **20 061,6** | **4 074,8** | **5 046,7** | **3 696,7** | **3 696,7** | **3 546,7** |
| **УЖКХ** | **900,0** | **600,0** | **0,0** | **150,0** | **150,0** | **0,0** |
| **Управление финансов** | **19 161,6** | **3 474,8** | **5 046,7** | **3 546,7** | **3 546,7** | **3 546,7** |
| **Основное мероприятие 2.1.1** | **Организация деятельности энергосбережения и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях** | **УЖКХ** | **900,0** | **600,0** | **0,0** | **150,0** | **150,0** | **0,0** |
| Мероприятие 2.1.1.1 | осуществление организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы района | Все соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.1.2 | внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере, осуществление мероприятий по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Все соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.1.3 | Выполнение работ по замене оконных блоков из профилей ПВХ в зданиях | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.1.4 | Выполнение работ по обследованию специализированной организацией многоквартирных домов на предмет аварийности |  | 900,0 | 600,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.1.2** | **Снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями** | **УЖКХ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 2.1.2.1 | Уменьшение удельного потребления энергетических ресурсов на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2.2 | Снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2.3 | Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.1.3** | **Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам** | **Управление финансов** | **19 161,6** | **3 474,8** | **5 046,7** | **3 546,7** | **3 546,7** | **3 546,7** |
| Мероприятие 2.1.3.1 | Заключение соглашение о предоставлении субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление финансов | 19 161,6 | 3 474,8 | 5 046,7 | 3 546,7 | 3 546,7 | 3 546,7 |
| Мероприятие 2.1.3.2 | Финансовое обеспечение коммунальных услуг | Управление финансов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.2.1** | **Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов** | **УЖКХ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 2.2.1.1 | Создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований на территории муниципального района. | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.1.2 | Создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.2.2** | **Содействие в распространении информации направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | **УЖКХ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 2.2.2.1 | Проведение информационно- пропагандистских мероприятий, с целью воспитания энергосбережения | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.2.2 | Размещение информации на стендах, сайтах, в газетах, распространение буклетов, листовок | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3** | **Благоустройство** | **УЖКХ** | **21 628,0** | **6 384,2** | **9 377,8** | **1 543,9** | **4 322,1** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 3.1.1** | **Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах)** | **УЖКХ** | **9 555,8** | **2 224,8** | **3 101,0** | **730,0** | **3 500,0** | **0,0** |
| Мероприятие 3.1.1.1 | Техническое обслуживание газопроводов | УЖКХ | 8 164,3 | 2 124,8 | 1 909,5 | 730,0 | 3 400,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.1.2 | Страхование газопроводов | УЖКХ | 325,4 | 100,0 | 125,4 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.1.3 | Диагностирование газопроводов | УЖКХ | 44,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.1.4 | Покраска сетей ГРУ в с. Выльгорт | УЖКХ | 1 022,1 | 0,0 | 1 022,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.1.5 | Выполнение работ по устранению предписаний надзорных органов | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3.1.2** | **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** | **УЖКХ** | **1 912,2** | **889,8** | **1 022,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 3.1.2.1 | Организация ритуальных услуг | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.2.2труктуры а 24кта на разработку авания отношении лесов, расположенных во избежании | Содержание мест захоронения | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.2.3 | Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в соответствии с заключенными соглашениями | УЖКХ | 1 912,2 | 889,8 | 1 022,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3.2.1** | **Ликвидация очагов зарастания борщевика Сосновского** | **УЖКХ** | **30,8** | **0,0** | **30,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 3.2.1.1 | Выявление мест зарастания борщевика Сосновского | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2.1.2 | Заключение договора или муниципального контракта на ликвидацию борщевика Сосновского | УЖКХ | 30,8 | 0,0 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3.2.2** | **Проведение информационной работы о необходимости** ликвидации борщевика Сосновского | **УЖКХ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 3.2.2.1 | Размещение пропагандистских материалов на стендах, сайтах, в газетах | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2.2.2 | Направление уведомлений собственникам земельных участков о необходимости ликвидации борщевика Сосновского | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3.3.1** | **Ликвидация несанкционированных свалок ТБО** | **УЖКХ** | **3 833,5** | **724,5** | **1 473,0** | **813,9** | **822,1** | **0,0** |
| Мероприятие 3.3.1.1 | Выявление мест размещения несанкционированных свалок ТБО | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3.1.2. | Заключение муниципального контракта на ликвидацию несанкционированных свалок ТБО | УЖКХ | 3 833,5 | 724,5 | 1 473,0 | 813,9 | 822,1 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3.3.2** | **Реализация народных проектов прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»** | **УЖКХ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 3.3.2.1 | Подача заявок на участие в проекте «Народный бюджет» | УЖКХ, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3.2.2 | Заключение соглашения на реализацию проекта | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3.2.3 | Выполнение работ согласно народных проектов прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3.4.1** | **Создание систем по раздельному накоплению отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов** | **УЖКХ** | **140,3** | **71,1** | **69,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 3.4.1.1 | Подача заявок на участие в госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.4.1.2 | Заключение муниципального контракта на реализацию госпрограммы по созданию систем по раздельному накоплению отходов | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.4.1.3 | Заключение договора (муниципального контракта) на обслуживание контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | УЖКХ | 140,3 | 71,1 | 69,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3.4.2** | **Обустройство мест (площадок) накопления ТКО** | **УЖКХ** | **6 155,4** | **2 474,0** | **3 681,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 3.4.2.1 | Выявление потребности по обустройству мест (площадок) накопления ТКО | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.4.2.2 | Заключение муниципального контракта по обустройству мест (площадок) накопления ТКО | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.4.2.3 | Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление полномочий в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, в соответствии с заключенными соглашениями | УЖКХ | 6 155,4 | 2 474,0 | 3 681,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4** | **Развитие дорожной инфраструктуры** | **Всего** | **381 554,1** | **221 404,7** | **75 246,6** | **42 094,9** | **42 807,9** | **0,0** |
| **УЖКХ** | **381 279,1** | **221 339,7** | **75 176,6** | **42 024,9** | **42 737,9** | **0,0** |
| **Управление образования** | **275,0** | **65,0** | **70,0** | **70,0** | **70,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 4.1.1.** | **Создание творческих пропагандистских материалов для проведения информационно-пропагандистских компаний, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах** | **все соисполнители** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 4.1.1.1. | Проведение районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - иных мероприятий. | все соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.1.2. | Размещение пропагандистских материалов на стендах, сайтах, в газетах | все соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 4.1.2.** | **Проведение информационно- пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге.** | **все соисполнители** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 4.1.2.1. | Размещение правил дорожного движения на стендах, сайтах, в газетах | все соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.2.2. | Распространение буклетов, листовок» | все соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 4.1.3** | **Проведение занятий с учащимися начальных классов по правилам безопасного поведения на дорогах** | **все соисполнители** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 4.1.3.1 | Сбор информации по количеству проведенных занятий | все соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.3.2 | Составление отчета по собранной информации | все соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 4.1.4** | **В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» организовать и провести районный конкурс «Безопасное колесо»** | **все соисполнители** | **275,0** | **65,0** | **70,0** | **70,0** | **70,0** | **0,0** |
| Мероприятие 4.1.4.1 | Подготовительные работы | все соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.4.2 | Проведение конкурса всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» организовать и провести районный конкурс «Безопасное колесо» | все соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.4.3 | Определение победителя конкурса, награждение | все соисполнители | 275,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 4.2.1** | **Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский»** | **УЖКХ** | **217 101,7** | **174 620,0** | **34 636,7** | **3 431,0** | **4 414,0** | **0,0** |
| Мероприятие 4.2.1.1 | Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» | УЖКХ | 10 578,1 | 1 399,4 | 3 333,7 | 2 431,0 | 3 414,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.1.2 | Обустройство проездов по решению суда | УЖКХ | 3 593,8 | 593,8 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.1.3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Парчег» | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.1.4 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных на маршрутах движения школьных автобусов | УЖКХ | 198 364,5 | 168 061,5 | 30 303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.1.5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к пст. Яснэг» (от а/д м. Мыргаиб - с. Ыб - м. Волокул) (за исключением понтонного моста через переправу р. Сысола) | УЖКХ | 4 565,3 | 4 565,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 4.2.2** | **Нанесение горизонтальной дорожной разметки** | **УЖКХ** | **10 433,1** | **2 500,0** | **2 933,1** | **2 500,0** | **2 500,0** | **0,0** |
| Мероприятие 4.2.2.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.2.2 | Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки | УЖКХ | 10 433,1 | 2 500,0 | 2 933,1 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 4.2.3** | **Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28.02.2014 года, в том числе разработка проектно-сметной документации** | **УЖКХ** | **6 887,1** | **2 092,1** | **1 595,0** | **1 600,0** | **1 600,0** | **0,0** |
| Мероприятие 4.2.3.1 | Выявление и определение пешеходных переходов необходимых к приведению в соответствии с национальными стандартами | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.3.2 | Разработка проектно-сметной документации на приведение в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.3.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по приведению в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов | УЖКХ | 6 887,1 | 2 092,1 | 1 595,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 4.2.4** | **Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский»** | **УЖКХ** | **128 879,4** | **31 506,2** | **30 824,0** | **33 409,6** | **33 139,6** | **0,0** |
| Мероприятие 4.2.4.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» | УЖКХ | 59 641,6 | 14 910,4 | 14 910,4 | 14 910,4 | 14 910,4 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.4.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» за счет средств Дорожного фонда | УЖКХ | 69 237,8 | 16 595,8 | 15 913,6 | 18 499,2 | 18 229,2 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.4.3 | Контроль за ходом исполнения муниципального контракта | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие** **4.2.5** | **Оборудование и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **УЖКХ** | **2 710,8** | **571,3** | **970,9** | **584,3** | **584,3** | **0,0** |
| Мероприятие 4.2.5.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Сыктывдинский» | УЖКХ | 2 710,8 | 571,3 | 970,9 | 584,3 | 584,3 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.5.2 | Контроль за ходом исполнения муниципального контракта | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 4.2.6** | **Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями** | **УЖКХ** | **5 425,8** | **3 025,8** | **2 400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 4.2.6.1 | Рассмотрение ходатайств администраций сельских поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.6.2 | Заключение соглашений с администрациями поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | УЖКХ | 5 425,8 | 3 025,8 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 4.2.7** | **Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский», а также иной документацией в сфере дорожной деятельности** | **УЖКХ** | **2 646,6** | **973,6** | **673,0** | **500,0** | **500,0** | **0,0** |
| Мероприятие 4.2.7.1 | Мониторинг исполнения этапов контракта на выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.7.2 | Выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков, подготовка иной документацией в сфере дорожной деятельности | УЖКХ | 2 646,6 | 973,6 | 673,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 4.2.8** | **Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (код регионального проекта «Дорожная сеть» - R1)** | **УЖКХ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 4.2.8.1 | Ремонт участка проезжей части автомобильной дороги «По с. Выльгорт» | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.8.2 | Ремонт тротуаров и обустройство дренажной системы на участке автомобильной дороги «По с. Выльгорт» | УЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 4.2.9** | **Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»** | **УЖКХ** | **7 194,6** | **6 050,7** | **1 143,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 4.2.9.1 | Подача заявок на участие в проекте «Народный бюджет» в сфере дорожной деятельности | УЖКХ, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.9.2 | Заключение соглашения на реализацию проекта «Народный бюджет» в сфере дорожной деятельности | УЖКХ | 7 194,6 | 6 050,7 | 1 143,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»** | **Всего, в том числе:** | **607 540,9** | **272 440,3** | **128 877,8** | **81 756,8** | **86 998,0** | **37 468,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **456 724,5** | **231 569,5** | **85 595,2** | **51 577,9** | **51 577,9** | **36 404,0** |
| **бюджет МР «Сыктывдинский»** | **150 584,1** | **40 870,8** | **43 050,3** | **30 178,9** | **35 420,1** | **1 064,0** |
| **средства от приносящей доход деятельности** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Физические и юридические лица** | **232,3** | **0,0** | **232,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1** | **Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры** | **Всего, в том числе:** | **184 297,2** | **40 576,6** | **39 206,7** | **34 421,3** | **36 171,3** | **33 921,3** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **174 763,3** | **37 478,1** | **35 521,3** | **33 921,3** | **33 921,3** | **33 921,3** |
| **бюджет МР «Сыктывдинский»** | **9 507,4** | **3 098,5** | **3 658,9** | **500,0** | **2 250,0** | **0,0** |
| **средства от приносящей доход деятельности** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Физические и юридические лица** | **26,5** | **0,0** | **26,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Техническое перевооружение объектов коммунального хозяйства | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | Всего, в том числе: | 599,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 599,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения | Всего, в том числе: | 10 534,9 | 3 098,5 | 4 686,4 | 500,0 | 2 250,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 600,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 8 908,4 | 3098,5 | 3 059,9 | 500,0 | 2 250,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 26,5 | 0,0 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Капитальный ремонт и ремонт объектов водоотведения | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.1. | Заключение Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйство Республики Коми на очередной год | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.2 | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Всего, в том числе: | 173 163,3 | 37 478,1 | 33 921,3 | 33 921,3 | 33 921,3 | 33 921,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 173 163,3 | 37 478,1 | 33 921,3 | 33 921,3 | 33 921,3 | 33 921,3 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | **Энергосбережение и повышение энергоэффективности** | **Всего, в том числе:** | **20 061,6** | **4 074,8** | **5 046,7** | **3 696,7** | **3 696,7** | **3 546,7** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **13 760,7** | **2 779,9** | **3 532,7** | **2 482,7** | **2 482,7** | **2 482,7** |
| **бюджет МР «Сыктывдинский»** | **6 300,9** | **1 294,9** | **1 514,0** | **1 214,0** | **1 214,0** | **1 064,0** |
| **средства от приносящей доход деятельности** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Физические и юридические лица** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Организация деятельности энергосбережения и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | Всего, в том числе: | 900,0 | 600,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 900,0 | 600,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.2 | Снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.3 | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Всего, в том числе: | 19 161,6 | 3 474,8 | 5 046,7 | 3 546,7 | 3 546,7 | 3 546,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 13 760,7 | 2 779,9 | 3 532,7 | 2 482,7 | 2 482,7 | 2 482,7 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 5 400,9 | 694,9 | 1 514,0 | 1 064,0 | 1 064,0 | 1 064,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.2 | Содействие в распространении информации направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3** | **Благоустройство** | **Всего, в том числе:** | **21 628,0** | **6 384,2** | **9 377,8** | **1 543,9** | **4 322,1** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет МР «Сыктывдинский»** | **21 628,0** | **6 384,2** | **9 377,8** | **1 543,9** | **4 322,1** | **0,0** |
| **средства от приносящей доход деятельности** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Физические и юридические лица** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) | Всего, в том числе: | 9 555,8 | 2 224,8 | 3 101,0 | 730,0 | 3 500,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 9 555,8 | 2 224,8 | 3 101,0 | 730,0 | 3 500,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.2 | Организация ритуальных услуг и организация захоронения | Всего, в том числе: | 1 912,2 | 889,8 | 1 022,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 1 912,2 | 889,8 | 1 022,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2.1 | Ликвидация очагов зарастания борщевика Сосновского | Всего, в том числе: | 30,8 | 0,0 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 30,8 | 0,0 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2.2 | Проведение информационной работы о необходимости ликвидации борщевика Сосновского | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3.1 | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО | Всего, в том числе: | 3 833,5 | 724,5 | 1 473,0 | 813,9 | 822,1 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 3 833,5 | 724,5 | 1 473,0 | 813,9 | 822,1 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3.2 | Реализация народных проектов прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4.1 | Создание систем по раздельному накоплению отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов | Всего, в том числе: | 140,3 | 71,1 | 69,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 140,3 | 71,1 | 69,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4.2 | Обустройство мест (площадок) накопления ТКО | Всего, в том числе: | 6 155,4 | 2 474,0 | 3 681,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 6 155,4 | 2 474,0 | 3 681,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4** | **Развитие дорожной инфраструктуры** | **Всего, в том числе:** | **381 554,1** | **221 404,7** | **75 246,6** | **42 094,9** | **42 807,9** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **268 200,5** | **191 311,5** | **46 541,2** | **15 173,9** | **15 173,9** | **0,0** |
| **бюджет МР «Сыктывдинский»** | **113 147,8** | **30 093,2** | **28 499,6** | **26 921,0** | **27 634,0** | **0,0** |
| **средства от приносящей доход деятельности** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Физические и юридические лица** | **205,8** | **0,0** | **205,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 4.1.1 | Создание творческих пропагандистических материалов для проведения информационно-пропагандистических компаний, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1.2 | Проведение информационно - пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1.3 | Проведение занятий с учащимися начальных классов по правилам безопасного поведения на дорогах | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.4 | В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» организовать и провести районный конкурс «Безопасное колесо» | Всего, в том числе: | 275,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 275,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2.1 | Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» | Всего, в том числе: | 217 101,7 | 174 620,0 | 34 636,7 | 3 431,0 | 4 414,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 200 718,0 | 170 718,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 16 383,7 | 3 902,0 | 4 636,7 | 3 431,0 | 4 414,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2.2 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Всего, в том числе: | 10 433,1 | 2 500,0 | 2 933,1 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 10 433,1 | 2 500,0 | 2 933,1 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2.3 | Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28.02.2014 года, в том числе разработка проектно-сметной документации | Всего, в том числе: | 6 887,1 | 2 092,1 | 1 595,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 6 887,1 | 2 092,1 | 1 595,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2.4 | Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» | Всего, в том числе: | 128 879,4 | 31 506,2 | 30 824,0 | 33 409,6 | 33 139,6 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 59 045,2 | 14 761,3 | 14 761,3 | 14 761,3 | 14 761,3 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 69 834,2 | 16 744,9 | 16 062,7 | 18 648,3 | 18 378,3 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2.5 | Оборудование и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего, в том числе: | 2 710,8 | 571,3 | 970,9 | 584,3 | 584,3 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 2 026,4 | 421,3 | 779,9 | 412,6 | 412,6 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 684,4 | 150,0 | 191,0 | 171,7 | 171,7 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2.6 | Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями | Всего, в том числе: | 5 425,8 | 3 025,8 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 5 425,8 | 3 025,8 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2.7 | Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» а также иной документацией в сфере дорожной деятельности | Всего, в том числе: | 2 646,6 | 973,6 | 673,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 2 473,6 | 973,6 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 173,0 | 0,0 | 173,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2.8 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (код регионального проекта «Дорожная сеть» - R1) | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2.9 | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Всего, в том числе: | 7 194,6 | 6 050,7 | 1 143,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 6 410,9 | 5 410,9 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МР «Сыктывдинский» | 750,9 | 639,8 | 111,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические и юридические лица | 32,8 | 0,0 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к Программе «Развитие энергетики,

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

**Порядок**

**предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов,**

**возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое для нужд отопления гражданам, проживающим на территории муниципального района «Сыктывдинский»**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 78  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах    организации местного  самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным  правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» и с государственной программой Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 года № 520.

1.2 Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое и в соответствии с подпрограммой 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе «Сыктывдинский» муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории муниципального района «Сыктывдинский», утвержденной постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» 10.10.2019

№ 10/1254 (далее – субсидии).

Использование субсидии на иные цели не допускается.

1.3 Категориями получателей субсидии являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, реализующие топливо твердое для нужд отопления гражданам, проживающим в домах с печным отоплением на территории муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее - поставщики топлива твердого).

1.4 Под недополученными доходами поставщиков топлива твердого в рамках настоящего порядка понимаются доходы, недополученные поставщиками топлива твердого в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемого гражданам, проживающим в домах с печным отоплением на территории муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми.

1.5 Главным распорядителем бюджетных средства, предусмотренных в бюджете района на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, является администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее – Главный распорядитель).

1.6 Субсидия предоставляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в бюджете муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на данные цели, за счет субвенций из республиканского бюджета Республики Коми.

1.7 Сведения о субсидии подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого портала).

**II. Условия и порядок предоставления субсидий**

* 1. Субсидия предоставляется поставщикам топлива твердого, одновременно отвечающим следующим требованиям, которым должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения (Договора) (далее – Договор) о предоставлении субсидии:

1) наличие заключения Комитета по тарифам Республики Коми по результатам проведенной экспертизы расчёта цены на топливо твёрдое, реализуемое гражданам для нужд отопления на территории муниципального района «Сыктывдинский»;

2) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) не находятся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения), ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а для получателей субсидий - индивидуальных предпринимателей - не прекратившим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

4) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) не имеют просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным районом;

6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере поставщик топлива твердого, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся поставщиком топлива твердого.

Ответственность за соблюдение вышеуказанных положений и достоверность предоставляемых сведений несут поставщики топлива твердого в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2 Предоставление субсидий поставщикам топлива твердого осуществляется на основании Договоров, заключенных главным распорядителем с поставщиками топлива твердого, в пределах нормативов потребления топлива твердого населению, утвержденных в соответствии с действующим законодательством и в пределах лимитов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на текущий финансовый год и плановый период, в соответствии с типовой формой Договора, установленной управлением финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми.

2.3 Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 2.1 Порядка и заключения Договора, поставщики топлива твердого представляют главному распорядителю следующие документы:

1) заявку на заключение Договора о предоставлении из бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (Приложение №1 к настоящему Порядку);

2) для юридических лиц – сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей – сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, с официального сайта ФНС России www.nalog.ru, сформированные не ранее чем за один месяц до дня представления заявки;

3) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России, сформированную не ранее чем за один месяц до дня представления заявки;

4) заключение Комитета по тарифам Республики Коми по результатам проведенной экспертизы расчёта цены на топливо твёрдое, реализуемое гражданам для нужд отопления на территории муниципального района «Сыктывдинский»;

5) согласие на осуществление главным распорядителем и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения им условий предоставления субсидий и на включение аналогичных положений в договоры (соглашения), заключаемые им в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий;

6) ведение обособленного аналитического учета.

2.4 Пакет документов на получение субсидии представляется главному распорядителю поставщиком топлива твердого на бумажном носителе самостоятельно, или через доверенное лицо, или в соответствии с договором гражданско-правового характера по доставке корреспонденции, осуществляемой почтовыми или непочтовыми организациями.

Датой поступления пакета документов считается дата, указанная на штампе входящей регистрации.

Главный распорядитель проверяет полноту (комплектность), оформление представленных документов, их соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, в срок не более 10 рабочих дней со дня регистрации представленных документов.

2.5 Основания для отказа поставщику топлива твердого в предоставлении субсидии:

1. непредставление документов, определенных пунктом 2.3. Порядка, или представление недостоверных сведений и документов;
2. несоответствие требованиям, установленным пунктом 2.1. Порядка.
   1. Срок подготовки Договора составляет не более 10 рабочих дней с окончания срока проверки документов, при условии их соответствия установленным требованиям.
   2. Срок рассмотрения главным распорядителем, представленного пакета документов, не может превышать 30 календарных дней со дня регистрации представленных документов до дня подписания Договора.
   3. Предельный размер субсидии в рамках договора не может превышать утвержденные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год на данные цели и рассчитывается на основании представленных поставщиком топлива твердого документов по следующей форме:

S = V\*(R-M)/50%, где:

S – максимальная сумма субсидии;

V – предельный объём поставки топлива твердого, согласно заключения Комитета по тарифам Республики Коми;

K – экономически обоснованная цена на реализуемое населению топливо твердое, установленной в заключении Комитета по тарифам Республики Коми для конкретного поставщика топлива твердого (в рублях);

М - предельная розничная цена на топливо твердое, установленная Правительством Республики Коми (в рублях).

Сумма Договора не может превышать фактической суммы недополученных доходов за год, предшествующий году заключения Договора.

В случае если поставщик топлива твердого впервые обратился с заявлением на заключения Договора, сумма Субсидии не может превышать 300 000 руб.

Увеличение (уменьшения) суммы Субсидии возможно при наличии лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на указанные цели путем заключения дополнительного соглашения.

* 1. Размер субсидии определяется ежемесячно из расчета фактических недополученных доходов поставщиком топлива твердого, определяемых как произведение объема фактически отпущенного гражданам топлива твердого на разницу между экономически обоснованным расчетом цены на реализуемое населению топливо твердое, установленной в заключении Комитета по тарифам Республики Коми для конкретного поставщика топлива твердого, и предельными розничными ценами на топливо твердое, установленными Правительством Республики Коми, по формуле:

C= (K - М)\*N где,

C – сумма субсидии;

K – экономически обоснованная цена на реализуемое населению топливо твердое, установленная заключением Комитета по тарифам Республики Коми для конкретного поставщика топлива твердого (в рублях);

М - предельная розничная цена на топливо твердое, установленная Правительством Республики Коми (в рублях);

N - объем фактически отпущенного гражданам топлива твердого в отчетный период,

согласно представленных поставщиком топлива твердого отчета (документов) (в плотных куб. метрах/тоннах).

**III. Требования к заявке на предоставления субсидии.**

* 1. Для определения размера субсидии поставщик топлива твердого ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет главному распорядителю с сопроводительным письмом:

а) заявку на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления согласно Приложению 5 Порядка

б) отчет об убытках, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на топливо твердое, реализуемое гражданам муниципального района «Сыктывдинский» (далее – Отчет), по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

в) копии актов приема-передачи топлива твердого с приложением копий документов, подтверждающих оплату гражданами финансовых средств поставщикам топлива твердого, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, заверенные руководителем поставщика топлива твердого;

г) списки-реестры граждан, получивших топливо твердое, с указанием места жительства гражданина и годовой потребности гражданина в топливе твердом для нужд отопления, определенной в соответствии с установленными уполномоченным органом норм потребления топлива твердого в расчете на 1 квадратный метр общей площади жилых помещений и размеров региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, установленных в статье 1 Закона Республики Коми «О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения и коммунальных услуг», но не более фактического размера занимаемой общей площади жилых помещений по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

д) копии справки гражданина с места его жительства - потребителя твердого топлива;

е) акты сверок взаимных расчетов между администрацией района и поставщиком твердого топлива;

Главный распорядитель вправе затребовать у поставщика топлива твердого дополнительную информацию для подтверждения сведений, связанных с предоставлением субсидии и неуказанной в настоящем пункте.

* 1. Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней с даты получения документов проверяет их на правильность расчета недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам.

Расчет осуществляется отдельно по каждому виду топлива твердого.

Заявка на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, предоставляется Главному распорядителю в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Порядка.

В случае, если поставщиком топлива твердого представлены не все документы, предусмотренные пунктом 3.1. настоящего Порядка, а также в случае выявления ошибок в расчетах, главный распорядитель в течении 2-х рабочих дней возвращает документы поставщику топлива твердого.

Поставщик топлива твердого в течение 2-х рабочих дней устраняет допущенные нарушения и представляет все предусмотренные пунктом 3.1. настоящего Порядка документы главному распорядителю.

* 1. Субсидия перечисляется поставщику топлива твердого не позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня поступления на расчетный счет бюджета муниципального района «Сыктывдинский» финансовых средств от Министерства, на счета получателя субсидии, открытые в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации или кредитных организациях и указанные в представленных для рассмотрения документах на получение субсидии.
  2. Контроль за правильностью и обоснованностью размера заявленных поставщиком топлива твердого недополученных доходов осуществляет отдел экономического развития (структурное подразделение Главного распорядителя).

**IV. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение**

4.1. Соблюдение условий, целей, порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке главным распорядителем и органами муниципального (государственного) финансового контроля.

4.2. Для проведения проверки (ревизии) поставщик топлива твердого обязан представить проверяющим все первичные документы, связанные с реализацией топлива твердого.

Главный распорядитель вправе приостановить перечисление субсидий поставщику топлива твердого до окончания сроков проведения проверок, проводимых в соответствии с пунктом 3.2. Порядка.

Главный распорядитель в течение 3-х рабочих дней извещает поставщика твердого топлива о принятом решении по приостановлению перечисления субсидии.

Решение о приостановлении перечисления субсидии поставщику топлива твердого принимается в следующих случаях:

а) документы, представленные поставщиком твердого топлива, не соответствуют перечню, установленному пунктом 3.1. Порядка;

б) сведения, содержащиеся в представленных поставщиком топлива твердого документах, являются недостоверными или искаженными.

* 1. В случае выявления главным распорядителем факта нарушений поставщиком топлива твердого условий, установленных Порядком или Договором, перечисленная субсидия:

а) подлежит зачету главным распорядителем в счет предстоящих платежей, а оставшаяся после проведения зачета сумма подлежит возврату поставщиком топлива твердого в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми;

б) подлежит возврату в бюджет муниципального района «Сыктывдинский».

* 1. Возврат субсидии осуществляется на основании письма (уведомления) с указанием выявленных нарушений (оснований для возврата), направленного главным распорядителем поставщику топлива твердого.
  2. В случае если нарушения установлены в ходе муниципального (государственного) контроля, возврат субсидии осуществляется на основании представления (предписания), направленного в адрес поставщика топлива твердого.
  3. Поставщик топлива твердого возвращает субсидию в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми в течение 10 десяти рабочих дней со дня получения письма (уведомления).
  4. В случае невозврата полученных бюджетных средств в установленный срок, взысканию подлежит также сумма процентов за пользование денежными средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  5. В случае неоднократного допущения повторяющихся ошибок в отчетах поставщиков топлива твердого (два месяца и более) или невыполнения взятых на себя обязательств по поставке топлива твердого населению, главный распорядитель вправе расторгнуть с ними договор в одностороннем порядке. Поставщик топлива твердого также вправе расторгнуть в одностороннем порядке заключенный с главным распорядителем Договор. Сторона, решившая расторгнуть Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор другой стороне не позднее, чем за десять дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

Приложение № 1

к Порядку предоставления и финансирования

субсидий на покрытие убытков, возникающих в результате

государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое

гражданам для нужд отопления муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

на очередной финансовый год и плановый период

**Заявка**

**на заключение договора на предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое для нужд отопления гражданам, проживающим на территории муниципального района «Сыктывдинский»**

Наименование заявителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование)

ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Расчетный счет № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Корреспондентский счет № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес (место нахождения) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактное лицо (ФИО, должность, телефон) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим гарантируем достоверность представленных в составе заявки сведений и подтверждаем, что

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

(наименование заявителя)

* не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; не является участником соглашений о разделе продукции;
* не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
* не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
* не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а для получателей субсидий - индивидуальных предпринимателей - не прекратившим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
* не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
* не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды;
* не имеет задолженности по заработной плате перед наемными работниками более 1 месяца.

Достоверность представленных данных гарантирую.

К заявке прилагаются следующие документы на листах:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись (Фамилия Имя Отчество) руководителя)

М.П.

Приложение № 2

к Порядку предоставления и финансирования

субсидий на покрытие убытков, возникающих в результате

государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое

гражданам для нужд отопления муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

на очередной финансовый год и плановый период

**ОТЧЕТ**

**об убытках, возникающих в результате государственного**

**регулирования цен на топливо твердое, реализуемое**

**гражданам муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставщика топлива твердого | Основание (НПА) о возмещении субсидии | Наименование вида топлива | Фактически отпущено населению топлива твердого тонн / плотн. куб. м, (нарастающим итогом) | Установленная экономически обоснованная цена твердого топлива, руб/тонн, плотн.куб. м (без НДС) | Установленная розничная цена твердого топлива, руб/тонн, плотн.куб. м (без НДС) | Убытки, подлежащие возмещению, рублей | Возмещено с начала года, рублей | Подлежит возмещению, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=гр.4х(гр. 5 - гр. 6) | 8 | 9=гр. 7 - гр. 8 |
| 1. Поставщики топлива твердого, которым экономически обоснованная цена топлива твердого, установлена с учетом доставки | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Поставщики топлива твердого, которым экономически обоснованная цена топлива твердого, установлена без учета доставки | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Справочно:

- отпущено топлива твердого за последний месяц - скл. куб. м;

- экономически обоснованная цена топлива твердого, установленная Службой Республики Коми по тарифам (с НДС) - руб/скл. куб. м;

- розничная цена твердого топлива, установленная Правительством Республики Коми (с НДС), руб/куб. м (с НДС), - руб/скл. куб. м.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (подпись, Ф.И.О.)

М.П.

«Проверено»

Заведующий отделом экономического

развития администрации муниципального

образования муниципального района «Сыктывдинский» (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 3

к Порядку предоставления и финансирования

субсидий на покрытие убытков, возникающих в результате

государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое

гражданам для нужд отопления муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

на очередной финансовый год и плановый период

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ**

**топлива твердого**

с. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ ТОПЛИВА ТВЕРДОГО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование поставщика)

поставил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Ф.И.О.)

проживающему по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристика жилья | Единица измерения | Показатель |
| 1. | количество проживающих граждан | человек |  |
| 2. | площадь жилья | кв.м |  |
| 3. | норматив потребления топлива твердого\* | кв.м |  |

топливо твердое со следующими характеристиками:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид топлива твердого (дрова, уголь, биотопливо) | Единица измерения (складских куб.м дров, плотных куб.м дров, тонн угля, тонн биотоплива)\*\* | Коли-чество | Цена за единицу продукции, руб. | НДС/  НДС не облагается | Стоимость продукции, руб. | С доставкой/  без доставки | Цена доставки за единицу, руб. | Стоимость доставки, руб. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ТОПЛИВА ТВЕРДОГО:

1) Топливо твердое с вышеуказанными характеристиками получил.

2) Претензий к качеству твердого топлива: не имею, имею (нужное подчеркнуть).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(суть претензии)

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.

|  |  |
| --- | --- |
| Поставщик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование поставщика)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись/ФИО ответственного лица)  М.П. | Покупатель:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись/ФИО) |

*\*18 кв.м общей площади - на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек/ 42 кв.м общей площади - на семью из двух человек/ 33 кв.м общей площади - на одинокого гражданина (ст.1 Закона Республики Коми от 28.06.2005 №54-РЗ «О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения, используемом для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»)*

*\*\*объем фактически поставленного гражданину топлива твердого указывается со степенью точности: два знака после запятой, за исключением отпуска биотоплива по отпуску которого указывается три знака после запятой.*

Приложение № 4

к Порядку предоставления и финансирования

субсидий на покрытие убытков, возникающих в результате

государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое

гражданам для нужд отопления муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

на очередной финансовый год и плановый период

**Список-реестр**

**граждан, получивших топливо твердое**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование организации)**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год**

**(месяц)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Ф.И.О. | Адрес | Общая  отапливаемая  площадь, м2 | Количество проживающих, чел. | Годовая потребность, куб.м. в топливе | Объем реализованного топлива, скл. м3 | Стоимость реализованного топлива, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Приложение № 5

к Порядку предоставления и финансирования

субсидий на покрытие убытков, возникающих в результате

государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое

гражданам для нужд отопления муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

на очередной финансовый год и плановый период

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАЯВКА** | | | | | | |
| (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) | | | | | | |
| **на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования** | | | | | | |
| **цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления** | | | | | | |
| **на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года** | | | | | | |
|  | (месяц) | | | |  |  |
| дата № Договора | Плановый годовой объем субсидии из, в соответствии с Договором (рублей) | Потребность в субсидии по расчетам, рублей | | Получено из бюджета муниципального района «Сыктывдинский» с начала года, рублей | Объем причитающейся субвенции, рублей | Период возникновения потребности (месяц, год) |
| Всего, нарастающим итогом | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(гр.3-гр.5<=гр.4) | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| (Ф.И.О. руководителя) подпись) (расшифровка подписи ФИО) | | | | | | |

».

Приложение 3

к Программе «Развитие энергетики,

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

**Правила**

**предоставления из бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по обеспечению мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов**

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в части обеспечения мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов (далее - трансферты).

2. Трансферты из бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее - бюджет МР «Сыктывдинский») направляются в бюджеты сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, на исполнение полномочий в части обеспечения мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов (далее - Полномочие).

Мероприятиями настоящего полномочия является:

- содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, внесенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе ремонт и реконструкция мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, подбор отходов

- создание мест площадок (накопления) твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

-организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

3. Размер трансферта сельскому поселению при формировании бюджета на очередной финансовый год определяется по формуле:

Трi = (СД + СЗ + РП + НКГО) Х Кн;

где:

Трi – размер трансферта, предоставляемого бюджету сельского поселения, на компенсацию расходов, понесенных органом местного самоуправления сельских поселений при осуществлении им Полномочия;

СД – стоимость содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включающая в себя летнее содержание по смету и зимнему содержанию по уборке снежных масс, подбор твердых коммунальных отходов и иные мероприятия

СД = СЦ х КП х 12 (мес.),

где:

СЦ – цена за содержание одного места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов,

КП – количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

СЗ – создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

СЗ = ЗЦ х 3 (ед.),

где:

ЗЦ – цена за создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

РП – ремонт места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, включенной в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

РП = (РОс + РОг + РКн) х 3 (ед.),

где:

РОс – ремонт основания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов;

РОг – ремонт ограждения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов;

РКн – ремонт контейнера, в том числе закупка нового контейнера, отвечающего требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства

НКГО – подбор, сбор, транспортирование и утилизация отходов с места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

НКГО = V х Ц,

где:

V – объем отходов транспортированных за предшествующий период;

Ц – цена за вывоз 1 кубического метра отходов с территории населенного пункта.

Кн - применяется в зависимости от количества зарегистрированного населения на территории муниципального образования сельского поселения и составляет следующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельского поселения | Кн= |
| 1. | Выльгорт | 1 |
| 2. | Зеленец | 0,95 |
| 3. | Пажга | 0,9 |
| 4. | Палевицы | 0,85 |
| 5. | Часово | 0,8 |
| 6. | Ыб | 0,75 |
| 7. | Яснэг | 0,7 |
| 8. | Шошка | 0,65 |
| 9. | Слудка | 0,6 |
| 10. | Лэзым | 0,55 |
| 11. | Нювчим | 0,5 |
| 12. | Озёл | 0,45 |
| 13. | Мандач | 0,4 |

4. Трансферты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района «Сыктывдинский» и кассовым планом бюджета муниципального района «Сыктывдинский» в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных администрации муниципального района «Сыктывдинский» и в соответствии с решением Совета муниципального района «Сыктывдинский» «О бюджете муниципального района «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем ассигнований, предусмотренный в бюджете муниципального района «Сыктывдинский» на исполнение полномочий сельских поселений, рассчитывается исходя из финансовых возможностей бюджета муниципального района «Сыктывдинский», и распределяется пропорционально каждому сельскому поселению.

5. Трансферты отражаются в доходах бюджетов сельских поселений по соответствующему коду бюджетной классификации

6. Средства трансферта являются целевыми и не могут быть использованы по иному назначению. Нецелевое использование средств трансферта влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 4

к Программе «Развитие энергетики,

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

**Правила**

**предоставления из бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по обеспечению мероприятий по организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения**

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в части обеспечения мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (далее - трансферты).

2. Трансферты из бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее - бюджет МР «Сыктывдинский») направляются в бюджеты сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, на исполнение полномочий в части обеспечения мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (далее - Полномочие).

Мероприятиями настоящего полномочия является:

- плата за услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (кладбище);

- акарицидная (противоклещевая) обработка территорий мест захоронения в населенных пунктах, входящих в состав сельских поселений;

- дератизация кладбищ;

- содержание территории кладбища;

- оказание муниципальной услуги «Выдача разрешения на захоронение»

3. Размер трансферта сельскому поселению при формировании бюджета на очередной финансовый год определяется по формуле:

Трi = ТКОк + АОк + ДРк + НКГОк + АДк + ЗС,

где:

Трi - размер трансферта, предоставляемого бюджету сельского поселения, на компенсацию расходов, понесенных органом местного самоуправления сельских поселений при осуществлении им Полномочия;

ТКОк – содержание мест захоронений (кладбищ), в том числе плата за начисления за оказанную региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами услугу по вывозу твердых коммунальных отходов с мест захоронения, входящих в состав сельских поселений (оплата по договорам, заключенным с единственным поставщиком), вывоз крупногабаритных отходов, образующихся на территории мест захоронений (кладбищ);

АОк - начисления за оказанную услугу по акарицидной (противоклещевой) обработке территорий мест захоронения, в населенных пунктах, входящих в состав сельских поселений (оплата по договорам и выставленным счетам организаций, осуществляющих данную услугу);

АОк = Цк х S,

где:

Цк – цена за оказанную услугу по акарицидной (противоклещевой) обработке 1 квадратного метра места захоронения (кладбища);

S – площадь места захоронения (кладбища).

ДРк - начисления за оказанную услугу по дератизации мест захоронения, входящих в состав сельских поселений (оплата по договорам, заключенным с поставщиком, осуществляющим данную услугу).

ДРк = Цк х S,

где:

Цк – цена за оказанную услугу по дератизации 1 квадратного метра места захоронения (кладбища);

S – площадь места захоронения (кладбища).

НКГОк – вывоз отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам с территории места захоронения (кладбища)

НКГОк = Цк х V,

где:

Цк – цена за вывоз 1 кубического метра отходов с территории населенного пункта;

V – объем отходов транспортированных за предшествующий период.

АДк – вырубка зеленых насаждений на территории места захоронений (кладбищ).

АДк = Цк х 10 (ед.),

где:

Цк – цена за вырубку 1 зеленого насаждения на территории места захоронения (кладбища).

ЗС – зимнее содержание проездов на территории кладбища.

4. Трансферты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района «Сыктывдинский» и кассовым планом бюджета муниципального «Сыктывдинский» в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных администрации муниципального района «Сыктывдинский» и в соответствии с решением Совета муниципального района «Сыктывдинский» «О бюджете муниципального района «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем ассигнований, предусмотренный в бюджете муниципального района «Сыктывдинский» на исполнение полномочий сельских поселений, рассчитывается исходя из финансовых возможностей бюджета муниципального района «Сыктывдинский», и распределяется пропорционально каждому сельскому поселению.

5. Трансферты отражаются в доходах бюджетов сельских поселений по соответствующему коду бюджетной классификации

6. Средства трансферта являются целевыми и не могут быть использованы по иному назначению. Нецелевое использование средств трансферта влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.»