****

**Коми Республикаын «Сыктывдін»**

**муниципальнӧй районса администрациялӧн**

**ШУÖМ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

от 28 февраля 2022 года № 2/251

|  |
| --- |
| Об утверждении комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2023 год  |

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 14 июля 2022 года № 7/858 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства», в целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2023 год (далее - План) согласно приложению.
2. Определить срок предоставления соисполнителями отчета о выполнении мероприятий плана - ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (Коншин А.В.).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Сыктывдинский» А.В. Коншин

 Приложение к постановлению

администрации муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми

от 28 февраля 2023 года № 2/251

**Комплексный план**

 **мероприятий по реализации муниципальной программы**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие энергетики,**

**жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2023 год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета  | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|   | **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»** |
|  | **Цель подпрограммы 1**: Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |
|  | **Задача 1** Развитие инфраструктуры энергетического комплекса |
| **1.1.1** | **Основное мероприятие**  Техническое перевооружение объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УКС | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры равный ед. 0 | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **1.1.1.1** | **Мероприятие** Техническое перевооружение котельной «Центральная» с. Выльгорт с устройством резервного (аварийного) топлива | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УКС | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры равный ед. 0 | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | Х | Х |
| **1.1.1.2** | **Мероприятие**Техническое перевооружение котельной «СХТ» с. Выльгорт с устройством резервного (аварийного) топлива | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УКС | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры равный ед. 0 | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Проработка вопроса по включению мероприятия 1.1.1 программу Республики Коми модернизации коммунальной инфраструктуры до 2027 года | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УКС |  | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **1.1.2** | **Основное мероприятие**Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры равный ед. 0 | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **1.1.2.1** | **Мероприятие** Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры равный ед. 0 | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Оплаченные взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2023 | 01.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **1.1.2.2** | **Мероприятие**Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры равный ед. 0 | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2Проведенный ремонт объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Задача 2.** Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| **1.2.1** | **Основное мероприятие**Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный 52,5% | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 | 2 250,0 | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.1.1** | **Мероприятие** Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный 52,5% | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.1.2** | **Мероприятие**Ремонт и (или) тампонирование скважин Лэзым, Нювчим, Озёл, Ыб | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный 52,5% | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 | 2 250,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Отбор народного проекта в сфере холодного водоснабжения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2023 | 01.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.1.3** | **Мероприятие**Выполнение мероприятий по улучшению качества воды по результатам уведомлений Управления Федеральной службы по надзору в сфере по защите прав потребителей и благополучия человека Республики Коми | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный 52,5% | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Утверждение технического задания на корректировку инвестпрограмм РСО, Выполненные мероприятия в сфере ХВС по улучшению качества воды | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2023 | 01.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.2** | **Основное мероприятие**Капитальный ремонт и ремонт объектов водоотведения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный 52,5% | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.2.1** | **Мероприятие** Ремонт канализационных сетей в с. Выльгорт м. Пичипашня | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный 52,5% | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.2.3** | **Мероприятие**Ремонт и обслуживание канализационных сетей Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный 52,5% | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Наличие договора на ремонт и обслуживание сетей водоотведения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2023 | 01.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | **Задача 3.** Содействие в обеспечении граждан твердым топливом поставщиками, работающим по договорам |
| **1.3.1.** | **Основное мероприятие** Заключение Соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйство Республики Коми на очередной год | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района Круглова И.К. | ОЭР | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование равной 5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **1.3.1.1** | **Мероприятие** Выявление годовой потребности населения в твердом топливе по видам и группам топлива | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района Круглова И.К. | ОЭР | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование равной 5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **1.3.1.2** | **Мероприятие** Подписание Соглашения Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйство Республики Коми на очередной год | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района Круглова И.К. | ОЭР | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование равной 5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Заключены Договора с поставщиками твердого топлива | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района Круглова И.К. | ОЭР |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **1.3.2.** | **Основное мероприятие** Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района Круглова И.К. | ОЭР | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование равной 5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 33 270,6 | 0,0 | 33 270,6 | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.3.2.1** | **Мероприятие** Заключение договоров с поставщиками твердого топлива | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района Круглова И.К. | ОЭР | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование равной 5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 33 270,6 | 0,0 | 33 270,6 | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.3.2.2** | **Мероприятие** Проверка представленной поставщиками отчетности, подготовка сводной заявки | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района Круглова И.К. | ОЭР | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование равной 5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Предоставление денежных средств организациям, предоставляющим твердое топливо | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района Круглова И.К. | ОЭР |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по подпрограмме:** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **35 520,6** | **0,0** | **33 270,6** | **2 250,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
|  | **Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»****Цель подпрограммы 2 Повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе «Сыктывдинский».** |
|  | **Задача 1.** Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администраций сельских поселении, бюджетных учреждений |
| **2.1.1** | **Основное мероприятие**Организация деятельности энергосбережения и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4% | 01.04.2023 | 01.10.2023 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | - | - | Х | Х |
| **2.1.1.1** | **Мероприятие** Осуществление организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4% | 01.04.2023 | 01.10.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | Х | Х |
| **2.1.1.2** | **Мероприятие**Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере, осуществление мероприятий по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4% | 01.04.2023 | 01.10.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | Х | Х |
| **2.1.1.3** | **Мероприятие**Выполнение работ по замене оконных блоков из профилей ПВХ в зданиях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4% | 01.04.2023 | 01.10.2023 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | - | - | Х | Х |
| **2.1.1.4** | **Мероприятие**Выполнение работ по обследованию специализированной организацией многоквартирных домов на предмет аварийности  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4% | 01.04.2023 | 01.10.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Наличие заключений специализированной организации многоквартирных домов на предмет аварийности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.04.2023 | 01.10.2023 |  |  |  |  | - | - | Х | Х |
| **2.1.2** | **Основное мероприятие**Снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4% | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **2.1.2.1** | **Мероприятие**Уменьшение удельного потребления энергетических ресурсов на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4% | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **2.1.2.2** | **Мероприятие**Снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4% | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **2.1.2.3** | **Мероприятие** Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4% | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Установка (при необходимости) поверка приборов учета коммунальных ресурсов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2023 | 01.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **2.1.3** | **Основное мероприятие** Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Глава муниципального района - руководитель администрации Доронина Л.Ю. | Управление финансов | Доля оплаты за коммунальные услуги равной 100% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 287,1 | 0,0 | 1601,0 | 686,1 | Х | Х | Х | Х |
| **2.1.3.1** | **Мероприятие** Заключение соглашение о предоставлении субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Глава муниципального района - руководитель администрации Доронина Л.Ю. | Управление финансов | Доля оплаты за коммунальные услуги равной 100% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 287,1 | 0,0 | 1601,0 | 686,1 | Х | Х | Х | Х |
| **2.1.3.2** | **Мероприятие**Финансовое обеспечение коммунальных услуг | Глава муниципального района - руководитель администрации Доронина Л.Ю. | Управление финансов | Доля оплаты за коммунальные услуги равной 100% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Отсутствие задолженности бюджетных организаций за ЖКУ | Глава муниципального района - руководитель администрации Доронина Л.Ю. | Управление финансов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | **Задача 2.** Популяризация энергосбережения в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
| **2.2.1** | **Основное мероприятие** Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК | Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **2.2.1.1** | **Мероприятие**Создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований на территории муниципального района. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК | Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **2.2.1.2** | **Мероприятие**Создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК | Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Приобретение и установка энергосберегающих материалов и оборудования при ремонтных работах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **2.2.2** | **Основное мероприятие** Содействие в распространении информации направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК | Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **2.2.2.1** | **Мероприятие**Проведение информационно- пропагандистских мероприятий, с целью воспитания энергосбережения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК | Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **2.2.2.2** | **Мероприятие**Размещение информации на стендах, сайтах, в газетах, распространение буклетов, листовок | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК | Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Размещение листовок на информационных стендах, официальных сайтах, социальных сетях, подъездах. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по подпрограмме:** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **2 437,1** | **0,0** | **1 601,0** | **836,1** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
|  | **Подпрограмма 3 «Благоустройство»** |
|  | **Цель подпрограммы - Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан** |
|  | **Задача 1:** Повышение уровня благоустройства населенных пунктов |
| **3.1.1** | **Основное мероприятие:**Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов 100 % | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 2 300,0 | Х | Х | Х | Х |
| **3.1.1.1** | **Мероприятие:** Техническое обслуживание газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов 100 % | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Заключение договора на техническое обслуживание газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **3.1.1.2** | **Мероприятие:** Страхование газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов 100 % | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2Заключение договора на страхование газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **3.1.2** | **Основное мероприятие** Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля обслуживаемых кладбищ 100% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 889,8 | 0,0 | 0,0 | 889,8 | Х | Х | Х | Х |
| **3.1.2.1** | **Мероприятие** Организация ритуальных услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля обслуживаемых кладбищ 100% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **3.1.2.2** | **Мероприятие** Содержание мест захоронения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля обслуживаемых кладбищ 100% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Заключение договора на оказание услуг по транспортировке безродных, невостребованных и неопознанных умерших (тел, останков), а также на вывоз ТКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **3.1.2.3** | **Мероприятие**Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в соответствии с заключенными соглашениями | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля обслуживаемых кладбищ 100% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 889,8 | 0,0 | 0,0 | 889,8 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Заключенные соглашения с сельскими поселениями | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **Задача 2** Ликвидация борщевика Сосновского на территории Сыктывдинского района |
| **3.2.1** | **Основное мероприятие** Ликвидация очагов зарастания борщевика Сосновского | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, администрации сельских поселений | Количество земельных участков ликвидированных от борщевика Сосновского равных 1 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **3.2.1.1** | Мероприятие Выявление мест зарастания борщевика Сосновского | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, администрации сельских поселений | Количество земельных участков ликвидированных от борщевика Сосновского равных 1 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **3.2.1.2** | МероприятиеЗаключение договора или муниципального контракта на ликвидацию борщевика Сосновского | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, администрации сельских поселений | Количество земельных участков ликвидированных от борщевика Сосновского равных 1 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Заполнение интерактивной карты распространения борщевика Сосновского, проведение работ по ликвидации борщевика Сосновского, проведение мероприятий с гражданами по содержанию земельных участков, находящихся в собственности  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, администрации сельских поселений |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **3.2.2** | **Основное мероприятие**Проведение информационной работы о необходимости ликвидации борщевика Сосновского  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, администрации сельских поселений | Количество земельных участков ликвидированных от борщевика Сосновского равных 1 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **3.2.2.1** | **Мероприятие**Размещение пропагандистских материалов на стендах, сайтах, в газетах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, администрации сельских поселений | Количество земельных участков ликвидированных от борщевика Сосновского равных 1 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **3.2.2.2** | **Мероприятие**Направление уведомлений собственникам земельных участков о необходимости ликвидации борщевика Сосновского  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, администрации сельских поселений | Количество земельных участков ликвидированных от борщевика Сосновского равных 1 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное мероприятиеНаличие уведомлений собственникам земельных участков о необходимости ликвидации борщевика Сосновского | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, администрации сельских поселений |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | **Задача 3.** Содействие ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) |
| **3.3.1** | **Основное мероприятие** Ликвидация несанкционированных свалок ТБО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) в количестве 1 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 643,8 | 0,0 | 0,0 | 643,8 | Х | Х | Х | Х |
| **3.3.1.1** | **Мероприятие** Выявление мест размещения несанкционированных свалок ТБО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) в количестве 1 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **3.3.1.2** | **Мероприятие** Заключение муниципального контракта на ликвидацию несанкционированных свалок ТБО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) в количестве 1 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 643,8 | 0,0 | 0,0 | 643,8 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Составление реестра несанкционированных свалок  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **3.3.2** | **Основное мероприятие** Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в количестве 2 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **3.3.2.1** | **Мероприятие**Подача заявок на участие в проекте «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в количестве 2 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **3.3.2.2** | **Мероприятие** Заключение соглашения на реализацию проекта | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в количестве 2 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **3.3.2.3** | **Мероприятие** Выполнение работ согласно народным проектам, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в количестве 2 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1 Реализация проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере благоустройства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | **Задача 4:** Содействие в создании мест (площадок) накопления ТКО |
| **3.4.1** | **Основное мероприятие** Создание систем по раздельному накоплению отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве 1 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | Х | Х | Х | Х |
| **3.4.1.1** | **Мероприятие** Подача заявок на участие в госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве 1 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **3.4.1.2** | **Мероприятие** Заключение муниципального контракта на реализацию госпрограммы по созданию систем по раздельному накоплению отходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве 1 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **3.4.1.3** | **Мероприятие** Заключение договора (муниципального контракта) на обслуживание контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве 1 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Наличие договора на обслуживание мест (площадок) раздельного накопления | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **3.4.2** | **Основное мероприятие** Обустройство мест (площадок) накопления ТКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве 1 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 424,0 | 0,0 | 0,0 | 2 424,0 | Х | Х | Х | Х |
| **3.4.2.1** | **Мероприятие** Выявление потребности по обустройству мест (площадок) накопления ТКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве 1 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **3.4.2.2** | **Мероприятие** Заключение муниципального контракта по обустройству мест (площадок) накопления ТКО  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве 1 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **3.4.2.3** | **Мероприятие**Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление полномочий в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, в соответствии с заключенными соглашениями | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве 1 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 424,0 | 0,0 | 0,0 | 2 424,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Заключенные соглашения с сельскими поселениями по передаче полномочий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по подпрограмме:** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **6 507,6** | **0,0** | **0,0** | **6 507,6** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **Подпрограмма 4 «Развитие дорожной инфраструктуры»** |
| **Цель подпрограммы - Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние и снижение уровня аварийности на автодорогах населенных пунктов МР «Сыктывдинский»** |
| **Задача 1:**Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в т.ч. обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
| **4.1.1.** | **Основное мероприятие** Создание творческих пропагандистских материалов для проведения информационно-пропагандистских компаний, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 43 ед.  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **4.1.1.1** | **Мероприятие** Проведение районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - иных мероприятий. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Все соисполнители | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 43 ед.  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **4.1.1.2.** | **Мероприятие** Размещение пропагандистских материалов на стендах, сайтах, в газетах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 43 ед.  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Проведение районной комиссии безопасности дорожного движения по утвержденному плану | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Все соисполнители |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **4.1.2** | **Основное мероприятие** Проведение информационно- пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 43 ед.  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **4.1.2.1.** | **Мероприятие** Размещение правил дорожного движения на стендах, сайтах, в газетах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 43 ед.  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **4.1.2.2** | **Мероприятие** Распространение буклетов, листовок | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 43 ед.  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Наличие размещенных информационных материалов  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **4.1.3** | **Основное мероприятие** Проведение занятий с учащимися начальных классов по правилам безопасного поведения на дорогах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 0 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **4.1.3.1** | **Мероприятие** Сбор информации по количеству проведенных занятий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 0 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **4.1.3.2** | **Мероприятие** Составление отчета по собранной информации | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 0 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Наличие отчета о проведенных занятиях  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **4.1.4** | **Основное мероприятие** В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" организовать и провести районный конкурс "Безопасное колесо" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 0 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 70,00 | 0,0 | 0,0 | 70,00 | Х | Х | Х | Х |
| **4.1.4.1** | **Мероприятие** Подготовительные работы | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 0 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 70,00 | 0,0 | 0,0 | 70,00 | Х | Х | Х | Х |
| **4.1.4.2** | **Мероприятие**Проведение конкурса всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» организовать и провести районный конкурс «Безопасное колесо» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 0 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **4.1.4.3** | **Мероприятие** Определение победителя конкурса, награждение | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 0 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Определение победителя, награждение | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **Задача 2** Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования |
| **4.2.1** | **Основное мероприятие**Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 823,5 | 0,0 | 0,0 | 823,5 | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.1.1** | **Мероприятие**Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 823,5 | 0,0 | 0,0 | 823,5 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Заключение контракта на ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.1.2** | **Мероприятие** Обустройство проездов по решению суда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.1.4** | **Мероприятие** Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных на маршрутах движения школьных автобусов  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Заключение контрактов на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных на маршрутах движения школьных автобусов  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.2** | **Основное мероприятие** Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.2.1** | **Мероприятие** Заключение муниципального контракта на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.2.2** | **Мероприятие** Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Выполненные работы по нанесению горизонтальной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.3** | **Основное мероприятие** Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28.02.2014 года, в том числе разработка проектно-сметной документации | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  1 649,6 | 0,0 | 0,0 | 1 649,6 | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.3.1** | **Мероприятие** Выявление и определение пешеходных переходов необходимых к приведению в соответствии с национальными стандартами | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.3.2** | **Мероприятие** Разработка проектно-сметной документации на приведение в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.3.3** | **Мероприятие** Заключение муниципального контракта на выполнение работ по приведению в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 649,6 | 0,0 | 0,0 | 1 649,6 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Приведенный пешеходный переход в соответствии с национальными стандартами | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.4** | **Основное мероприятие** Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 29 476,9 | 0,0 | 14 761,3 | 14 715,6 | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.4.1** | **Мероприятие**Заключение муниципального контракта на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 14910,4 | 0,0 | 14761,3 | 149,1 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Заключенный муниципальный контракт на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.4.2** | **Мероприятие** Заключение муниципального контракта на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» за счет средств Дорожного фонда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 14 566,5 | 0,0 | 0,0 | 14 566,5 | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.4.3** | **Мероприятие** Контроль за ходом исполнения муниципального контракта | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Заключение муниципального контракта на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» за счет средств Дорожного фонда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.5** | **Основное мероприятие** Оборудование и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 571,3 | 0,0 | 421,3 | 150,0 | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.5.1** | **Мероприятие** Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 571,3 | 0,0 | 421,3 | 150,0 | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.5.2** | **Мероприятие** контроль за ходом исполнения муниципального контракта | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.6** | **Основное мероприятие** Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 454,8 | 0,0 | 0,0 | 2 454,8 | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.6.1** | **Мероприятие** Рассмотрение ходатайств администраций сельских поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.6.2** | **Мероприятие** Заключение соглашений с администрациями поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 454,8 | 0,0 | 0,0 | 2 454,8 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Заключенные соглашения с администрациями поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.7** | **Основное мероприятие** Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский», а также иной документацией в сфере дорожной деятельности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.7.1** | **Мероприятие** Мониторинг исполнения этапов контракта на выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.7.2** | **Мероприятие** Выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков, подготовка иной документацией в сфере дорожной деятельности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1 Заключенный контракт на выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.8** | **Основное мероприятие** Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (код регионального проекта «Дорожная сеть» - R1) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.8.1** | **Мероприятие** Ремонт участка проезжей части автомобильной дороги «По с. Выльгорт»  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.8.2** | **Мероприятие** Ремонт тротуаров и обустройство дренажной системы на участке автомобильной дороги «По с. Выльгорт»  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1 Направление ходатайства в органы власти Республики Коми о выделении субсидии на ремонт дороги  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.9** | **Основное мероприятие** Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6 012,1 | 0,0 | 5410,9 | 601,2 | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.9.1** | **Мероприятие** Подача заявок на участие в проекте «Народный бюджет» в сфере дорожной деятельности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **4.2.9.2** | **Мероприятие**Заключение соглашения на реализацию проекта «Народный бюджет» в сфере дорожной деятельности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,4% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6 012,1 | 0,0 | 5410,9 | 601,2 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Реализованный проект  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по подпрограмме:** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **43 358,2** | **0,0** | **20 593,5** | **22 764,7** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
|  | **Итого по программе:** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **87 823,5** | **0,0** | **55 465,1** | **32 358,4** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)