****

**Коми Республикаын «Сыктывдін»**

**муниципальнӧй районса администрациялӧн**

# **ШУÖМ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

от 23 мая 2023 года № 5/640

в редакции постановления администрации муниципального района «Сыктывдинский» от 29 декабря 2023 №12/2079

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Обеспечение доступным и комфортным жильем» на 2023 год

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263, в целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Обеспечение доступным и комфортным жильем», администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Обеспечение доступным и комфортным жильем» на 2023 год согласно приложению.

2*.* Определить срок предоставления соисполнителями отчета о выполнении мероприятий Плана – ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Сыктывдинский» П.В. Карин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Обеспечение доступным и комфортным жильем» на 2023 год** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия ВПП. мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. руб. | | | | | График реализации на текущий финансовый год | | | | Выполнение мероприятий  в 2023 году |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | | | квартал | | | |
| Фонд | ФБ | РБ | МБ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель программы: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих (проживавших) на территории муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, а также обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 "Переселение граждан из домов, признанными аварийными и подлежащими сносу" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1  Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Заместитель руководителя администрации муниципального района П.В. Карин (далее - П.В. Карин) | Управление по жилищным вопросам (далее - УЖВ), ОИиАО (далее - ОИиАО) | Размещение аукционов в единой информационной системе в сфере закупок, путем проведения электронных процедур на приобретение жилых помещений у лиц, не являющимися застройщиками. | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 13 485,2 | 0,0 | 0,0 | 13 485,2 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 2 | Мероприятие 1.1.1.1  Организация конкурентных процедур по приобретению жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками (подготовка аукционной документации) | П.В. Карин | УЖВ | Определение поставщика | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 3 | Контрольное событие №1. Организация конкурентных процедур по определению независимого оценщика | П.В. Карин | ООЗ (далее - ООЗ), УЖВ | Подготовка заявки на проведение электронного аукциона, обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта, подготовка технического задания на оценку | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 4 | Контрольное событие №2. Оформление результатов конкурентных процедур | П.В. Карин | ООЗ | Рассмотрения заявок на участие в аукционе, подведение итогов аукциона, публикация протоколов | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.1.2  Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения | П.В. Карин | УЖВ | Наличие договора (контракта). | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.1.3  Оформление правоустанавливающих документов на жилое помещение для принятия в муниципальную собственность | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Принятие жилого помещения в казну МР «Сыктывдинский» | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 13 485,2 | 0,0 | 0,0 | 13 485,2 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 7 | Контрольное событие № 13. Комиссионная приемка квартир | П.В. Карин | УЖВ, структурные подразделения администрации района | Приемка квартир комиссией по приемке жилых помещений, подписание акта приема-передачи | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 8 | Контрольное событие №14. Приемка квартир в муниципальную собственность | П.В. Карин | УЖВ, отдел бухгалтерского учета и отчетности, ООЗ, ОИиАО | Регистрация сделки по приобретению жилого помещения в Управлении Росреестра по Республике Коми (МФЦ), оплата муниципального контракта, принятие жилого помещения в казну МР «Сыктывдинский» | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 9 | Мероприятие 1.1.1.4  Предоставление жилых помещений по договорам социального найма и договорам мены гражданам чьи квартиры расположены в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Наличие заключенных договоров социального найма | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 10 | Контрольное событие №15. Осмотр жилого помещения | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Согласие гражданина на вселение в жилое помещение | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 11 | Контрольное событие №16. Заключение договоров социального найма | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Заключенный договор социального найма | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.1.2  Приобретение жилых помещений у лиц, являющихся застройщиками | П.В. Карин | УАиКС, УЖВ, ОИиАО | Размещение аукционов в единой информационной системе в сфере закупок, путем проведения электронных процедур на приобретение жилых помещений у лиц, не являющимися застройщиками. | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 16 857,2 | 0,0 | 0,0 | 16 857,2 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 13 | Мероприятие 1.1.2.3  Организация конкурентных процедур по приобретению жилых помещений у лиц, являющихся застройщиками (подготовка аукционной документации) | П.В. Карин | УАиКС, УЖВ | Определение поставщика | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 14 | Контрольное событие №1. Организация конкурентных процедур по определению независимого оценщика | П.В. Карин | ООЗ (далее - ООЗ), УЖВ | Подготовка заявки на проведение электронного аукциона, обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта, подготовка технического задания на оценку | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 15 | Контрольное событие №2. Оформление результатов конкурентных процедур | П.В. Карин | ООЗ | Рассмотрения заявок на участие в аукционе, подве-дение итогов аукциона, публикация протоколов | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 16 | Мероприятие 1.1.2.4  Оформление правоустанавливающих документов на жилое помещение для принятия в муниципальную собственность | П.В. Карин | УЖВ | Принятие жилого помещения в казну МР «Сыктывдинский» | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 16 857,2 | 0,0 | 0,0 | 16 857,2 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 17 | Контрольное событие № 13. Комиссионная приемка квартир | П.В. Карин | УЖВ, структурные подразделения администрации района | Приемка квартир комиссией по приемке жилых помещений, подписание акта приема-передачи | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 18 | Контрольное событие №14. Приемка квартир в муниципальную собственность | П.В. Карин | УЖВ, отдел бухгалтерского учета и отчетности, ООЗ, ОИиАО | Регистрация сделки по приобретению жилого помещения в Управлении Росреестра по Республике Коми (МФЦ), оплата муниципального контракта, принятие жилого помещения в казну МР «Сыктывдинский» | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 19 | Мероприятие 1.1.2.5  Предоставление жилых помещений по договорам социального найма и договорам мены гражданам чьи квартиры расположены в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Наличие заключенных договоров социального найма | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 20 | Контрольное событие №15. Осмотр жилого помещения | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Согласие гражданина на вселение в жилое помещение | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 21 | Контрольное событие №16. Заключение договоров социального найма | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Заключенный договор социального найма | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 22 | Основное мероприятие 1.1.3  Организация работ по изъятию жилых помещений у собственников | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Выкуп аварийного жилья у собственников (заключение соглашений). | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 24 222,8 | 0,0 | 0,0 | 24 222,8 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 23 | Мероприятие 1.1.3.1  Организация работ по изъятию жилых помещений у собственников | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Заключение с собственниками соглашений о выкупе изымаемых жилых помещений, регистрация перехода права собственности на жилые помещения, выплата гражданам компенсации | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 24 | Мероприятие 1.1.3.2 Организация работ по выплате собственникам жилых помещений выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение | П.В. Карин | УЖВ, отдел бухгалтерского учета и отчетност, ОИиАО | Подготовка и направление собственникам проектов соглашений об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд, Заключение соглашений | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 24 222,8 | 0,0 | 0,0 | 24 222,8 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 25 | Основное мероприятие 1.1.4. Проведение оценочных процедур по определению рыночной стоимости жилого помещения | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ | Заключение договора с независимым оценщиком по определению рыночной стоимости жилого помещения, подлежащего изъятию. | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 439,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 439,6 | В течение 2023 года | | | |  |
| 26 | Мероприятие 1.1.4.1. Организация работ по заключению договора с независимым оценщиком | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ | Заключение договора с независимым оценщиком по определению рыночной стоимости жилого помещения, подлежащего изъятию. | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 27 | Контрольное событие №1. Организация конкурентных процедур по определению независимого оценщика | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ | Подготовка заявки на проведение электронного аукциона, обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта, подготовка технического задания на оценку | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 28 | Контрольное событие №2. Оформление результатов конкурентных процедур | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ | Рассмотрения заявок на участие в аукционе, подведение итогов аукциона, публикаци протоколов | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 29 | Мероприятие 1.1.4.2. Заключение договора (контракта) с независимым оценщиком | П.В. Карин | УЖВ,ООЗ, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Заключение и контроль исполнения договора (контракта), оплата по договору (контракту). | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 439,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 439,6 | В течение 2023 года | | | |  |
| 30 | Контрольное событие №3. Заключение контракта с победителем конкурентной процедуры | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Заключение контранта | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 31 | Контрольное событие №4. исполнение контракта | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Принятие выполненных работ, оплата по контракту | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 32 | Основное мероприятие 1.1.5. Ремонт жилых помещений | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Заключение муниципального контракта (договора) на выполнение ремонтных работу, приемка и оплата работ | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 713,0 | 0,0 | 0,0 | 713,0 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 33 | Основное мероприятие 1.1.6. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Расселение граждан из аварийного жилищного фонда | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | **1 906 448,2** | **1 539 812,4** | **0,0** | **350 141,7** | **16 494,1** | В течение 2023 года | | | |  |
| 34 | Мероприятие 1.1.6.1. Организация конкурентных процедур по приобретению жилых помещений и предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Заключение муниципального контракта на приобретение жилого помещения с победителем электронного аукциона, приемка жилых помещений, заключение с гражданами договоров социального найма | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 1 154 117,4 | 842 210,4 | 0,0 | 302 773,3 | 9 133,7 | В течение 2023 года | | | |  |
| 35 | Контрольное событие №5. Приобретение жилых помещений | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Проведение аукциона на приобретение жилых помещений, заключение муниципальных контрактов, приемка квартир | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 36 | Контрольное событие №6. Заключение договоров социального найма | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Регистрация сделки по приобретению жилого помещения в Управлении Росреестра по Республике Коми (МФЦ), оплата муниципального контракта, принятие жилого помещения в казну МР «Сыктывдинский», заключение договоров социального найма | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 37 | Мероприятие 1.1.6.2. Организация работ по изъятию жилых помещений у собственников | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Заключение с собственниками соглашений о выкупе изымаемых жилых помещений, регистрация перехода права собственности на жилые помещения, выплата гражданам компенсации | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 752 330,8 | 697 602,0 | 0,0 | 47 368,4 | 7 360,4 | В течение 2023 года | | | |  |
| 38 | Контрольное событие №7. Заключение соглашений об изъятии имущества для муниципальных нужд | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Подготовка и направление собственникам проектов соглашений об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд, Заключение соглашений | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 39 | Контрольное событие №8. Принятие имущества в казну МР "Сыктывдинский" | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Перечисление денежных средств по заключенным соглашениям, приемка жилых помещений, включение жилых помещений в казну МР "Сыктывдинский" | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Основное мероприятие 3.1.2 Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками и лиц, являющихся застройщиками | П.В. Карин | УЖВ | Предоставление по договорам специализированного жилищного фонда жилых помещений гражданам, состоящим в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | **19 728,2** | **0,0** | **6 790,5** | **12 916,0** | **21,7** | В течение 2023 года | | | |  |
| 41 | Мероприятие 3.1.2.1. Организация конкурентных процедур по приобретению жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками и лиц, являющихся застройщиками (подготовка аукционной документации) | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ | Подготовка заявки на проведение электронного аукциона, обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта, подготовка технического задания на приобретение жилого помещения, согласование аукционной документации со структурными подразделениями | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 42 | Контрольное событие № 9. Размещение закупки путем проведения электронного аукциона на приобретение жилых помещений | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ | Передача заявки на проведение электронного аукциона на приобретение жилого помещения в Управление финансов администрации МР «Сыктывдинский» для размещения аукциона в единой информационной системе в сфере закупок | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 43 | Контрольное событие № 10. Подведение итогов электронного аукциона на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | П.В. Карин | Аукционная комиссия | Рассмотрение заявок участников закупок на соответствии требования технического задания на приобретение жилого помещения, оформление протоколов подведения итогов электронного аукциона | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 44 | Мероприятие 3.1.2.2. Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ | Заключение муниципального контракта на приобретение жилого помещения с победителем электронного аукциона по итогам рассмотрения заявок участников | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 19 728,2 | 0,0 | 6 790,5 | 12 916,0 | 21,7 | В течение 2023 года | | | |  |
| 45 | Контрольное событие № 11. Подготовка проекта муниципального контракта на приобретение жилого помещения | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ | Подготовка проекта муниципального контракта на приобретение жилого помещения и размещение в единой информационной системе в сфере закупок | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 46 | Контрольное событие № 12. Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения | П.В. Карин | ООЗ | Подписание муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения в единой информационной системе в сфере закупок | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 47 | Мероприятие 3.1.2.3. Оформление правоустанавливающих документов на жилое помещение для принятия в муниципальную собственность | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Принятие жилого помещения в казну МР «Сыктывдинский» | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 48 | Контрольное событин № 13. Комиссионная приемка квартир | П.В. Карин | УЖВ,Комиссия по приемке квартир | Приемка квартир комиссией по приемке жилых помещений, подписание акта приема-передачи | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 49 | Контрольное событие №14. Приемка квартир в муниципальную собственность | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Регистрация сделки по приобретению жилого помещения в Управлении Росреестра по Республике Коми (МФЦ), оплата муниципального контракта, принятие жилого помещения в казну МР «Сыктывдинский» | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 50 | Мероприятие 3.1.2.4. Предоставление жилых помещений по договорам найма специализированного жилищного фонда жилых помещений гражданам, состоящим в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. | П.В. Карин | ОИиАО | Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда жилых помещений в отношении граждан, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 51 | Контрольное событие №15. Осмотр жилого помещения | П.В. Карин | ОИиАО | Согласие гражданина на вселение в жилое помещение | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 52 | Контрольное событие №16. Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда. | П.В. Карин | ОИиАО | Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда жилых помещений в отношении граждан, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, подписание акта приема-передачи | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| Подпрограмма 4 "Предоставление поддержки отдельным категориям граждан для улучшения их жилищных условий" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Предоставление социальных выплат (жилых помещений) направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Основное мероприятие 4.1.3  Предоставление социальных выплат молодым семьям | П.В. Карин | УЖВ | Информирование граждан о возможности получить социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий в пределах плановых значений, установленных муниципальной программой. | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | **28,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **28,4** | В течении 2023 года | | | |  |
| 54 | Мероприятие 4.1.2.1. уведомление граждан о выплатах | П.В. Карин | УЖВ | Вручение сертификата гражданам состоящим в списке | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В течении 2023 года | | | |  |
| 55 | Контрольное событие №17. Направление гражданам уведомления о предоставлении социальной выплаты | П.В. Карин | УЖВ | Получение заявления (согласия) гражданина на получение социальной выплаты | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течении 2023 года | | | |  |
| 56 | Контрольное событие № 18. Вручение сертификата | П.В. Карин | УЖВ | Вручение сертификата гражданам, состоящим в списке | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течении 2023 года | | | |  |
| 57 | Мероприятие 4.1.3.2. Перечисление суммы социальной выплаты | П.В. Карин | УЖВ, отдел бухгалтерского учета и отчетности | Перечисление денежных средств продавцу. | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 28,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,4 | В течении 2023 года | | | |  |
| 58 | Контрольное событие №19. Перечисление денежных средств | П.В. Карин | УЖВ, отдел бухгалтерского учета и отчетности | Проверка документов предоставляемых гражданами о целевом назначении суммы социальной выплаты (проверка договора купли-продажи), перечисление денежных средств продавцу. | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течении 2023 года | | | |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  | **1 981 922,6** | **1 539 812,4** | **6 790,5** | **418 335,9** | **16 983,8** |  | | | |  |