****

**Коми Республикаын «Сыктывдін»**

**муниципальнӧй районса администрациялӧн**

# **ШУÖМ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

от 15 декабря 2021 года № 12/1623

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 23 августа 2021 года № 8/1039 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2021 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263, в целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 23 августа 2021 года № 8/1039 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2021 год следующие изменение:

Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению

2*.* Определить срок предоставления соисполнителями отчета о выполнении мероприятий Плана – ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (В.Ю. Носов).

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава муниципального района «Сыктывдинский» –

руководитель администрации Л.Ю. Доронина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложениек постановлению администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Комиот 15 декабря 2021 года № 12/1623 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложениек постановлению администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Комиот 23 августа 2021 года № 8/1039 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2020-2024 годы» на 2021 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия ВПП. мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. руб. | График реализации на текущий финансовый год, квартал | Выполнение мероприятий в 2021 году |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего: | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | РБ | МБ | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель программы: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», а также обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. |
| Задача 1 Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам | Предоставление по договорам социального найма жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. Заключение договоров мены с гражданами являющими собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | 70 964,0 | 67 392,4 | 2 837,6 | 734,0 | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Организация конкурентных процедур по приобретению жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками (подготовка аукционной документации) | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам | Подготовка заявки на проведение электронного аукциона, обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта, подготовка технического задания на приобретение жилого помещения, согласование аукционной документации со структурными подразделениями, передача согласованной акционной документации в сектор закупок отдела экономического развития | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 1. Размещение закупки путем проведения электронного аукциона на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Сектор закупок отдела экономического развития | Передача заявки на проведение электронного аукциона на приобретение жилого помещения в Управление финансов администрации МР «Сыктывдинский» РК для размещения аукциона в единой информационной системе в сфере закупок | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 2. Подведение итогов электронного аукциона на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Аукционная комиссия  | Рассмотрение заявок участников закупок на соответствии требования технического задания на приобретение жилого помещения, оформление протоколов подведения итогов электронного аукциона | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам, Сектор закупок отдела экономического развития | Заключение муниципального контракта на приобретение жилого помещения с победителем электронного аукциона по итогам рассмотрения заявок участников | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 3. Подготовка проекта муниципального контракта на приобретение жилого помещения | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам | Подготовка проекта муниципального контракта на приобретение жилого помещения и передача проекта муниципального контракта в сектор закупок отдела экономического развития для размещения проекта контракта в единой информационной системе в сфере закупок | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 4. Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Сектор закупок отдела экономического развития | Подписание муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения в единой информационной системе в сфере закупок | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | 70 964,0 | 67 392,4 | 2 837,6 | 734,0 | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. Оформление правоустанавливающих документов на жилое помещение для принятия в муниципальную собственность | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам, Отдел имущественных и арендных отношений | Приемка квартир комиссией по приемке жилых помещений, подписание акта приема-передачи, регистрация сделки по приобретению жилого помещения в Управлении Росреестра по Республике Коми (МФЦ), направление документов на оплату в отдел бухгалтерского учета и отчетности, оплата муниципального контракта, получение правоустанавливающих документов в Управлении Росреестра по Республике Коми (МФЦ), передача правоустанавливающих документов в отдел имущественных и арендных отношений, принятие жилого помещения в казну МР «Сыктывдинский» РК | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 5. Оформление правоустанавливающих документов на жилое помещение и принятие в муниципальную собственность | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Комиссия по приемке жилых помещений, Сектор закупок отдела экономического развития, Отдел по жилищным вопросам, Отдел бухгалтерского учета и отчетности, Отдел имущественных и арендных отношений | Приемка квартир комиссией по приемке жилых помещений и оформление актов приемки квартир после обследования жилых помещений на предмет соответствия техническому заданию, подписание акта приема-передачи жилого помещения в единой информационной системе в сфере закупок, регистрация сделки по приобретению жилого помещения в Управлении Росреестра по Республике Коми (МФЦ), направление документов на оплату в отдел бухгалтерского учета и отчетности, оплата муниципального контракта, получение правоустанавливающих документов в Управлении Росреестра по Республике Коми (МФЦ), передача правоустанавливающих документов в отдел имущественных и арендных отношений, принятие жилого помещения в казну МР «Сыктывдинский» РК. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 1.1.4. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма и договорам мены гражданам чьи квартиры расположены в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел имущественных и арендных отношений | Подготовка проектов договоров социального найма жилых помещений в отношении граждан, проживающим в муниципальном жилищном фонде, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. Подготовка проектов договоров мены в отношении граждан являющихся собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 6. Заключение договоров социального найма и договоров мены, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел имущественных и арендных отношений, Отдел по жилищным вопросам | Подготовка проектов договоров социального найма жилых помещений в отношении граждан, проживающим в муниципальном жилищном фонде, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. Подготовка проектов договоров мены в отношении граждан являющихся собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу. Заключение договоров социального найма жилых помещений в отношении граждан, проживающим в муниципальном жилищном фонде, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. Заключение договоров мены в отношении граждан являющихся собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу. Регистрация договора мены жилого помещения в Управлении Росреестра по Республике Коми (МФЦ). | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Приобретение жилых помещений у лиц, являющихся застройщиками | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам, Отдел имущественных и арендных отношений, Управление капитального строительства | Предоставление по договорам социального найма жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. Заключение договоров мены с гражданами являющими собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Рабочая встреча с потенциальными застройщиками по вопросу приобретения жилых помещений | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам, Управление капитального строительства | Рабочая встреча с потенциальными застройщиками по вопросу приобретения жилых помещений в рамках реализации программы переселения | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 7. Определение параметров жилых помещений | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам, Управление капитального строительства | Протокол рабочей встречи, определение площадей жилых помещений, количество квартир необходимых для реализации программы переселения | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 1.2.2. Разработка проекта инвестиционного контракта | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам, Управление капитального строительства | Проект инвестиционного контракта по приобретению жилых помещений у застройщиков | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 8. Разработка проекта инвестиционного контракта | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам, Управление капитального строительства | Проект инвестиционного контракта по приобретению жилых помещений у застройщиков | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Организация процедур, предусмотренных статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам, Отдел имущественных и арендных отношений | Направление собственникам жилых помещений требования о сносе, принятие решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд, проведение работ по определению рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, заключение соглашений об изъятии недвижимого имущества. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | 183 080,0 | 173 949,4 | 7 324,2 | 1 806,4 | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 1.3.1. Организация работ по изъятию жилых помещений у собственников | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам, Отдел имущественных и арендных отношений | Направление собственникам жилых помещений требования о сносе, принятие решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд, проведение работ по определению рыночной стоимости объектов недвижимого имущества. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 9. Направление собственникам жилых помещений требования о сносе | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам, Отдел имущественных и арендных отношений | Направление собственникам жилых помещений требования о сносе в целях реализации программы переселения, подготовка и принятие решения об изъятии земельного участка и направление собственникам данного решения, Запрос коммерческих предложений в целях заключения договора с независимым оценщиком по определению рыночной стоимости объектов недвижимого имущества находящихся в частной собственности граждан, заключение договора на выполнение работ по определению рыночной стоимости объектов недвижимого имущества находящихся в частной собственности граждан, подписание акта приемки выполненных работ, передача документов на оплату в отдел бухгалтерского учета и отчетности, оплата выполненных работ. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 1.3.2. Организация работ по выплате собственникам жилых помещений выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел имущественных и арендных отношений, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Подготовка соглашений о выплате собственникам жилых помещений выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, направление соглашений в адрес собственников, выплата собственникам выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, регистрация соглашения о выкупе жилого помещения в Управлении Росреестра по Республике Коми (МФЦ), принятие жилых помещений в казну МР «Сыктывдинский» РК | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | 183 080,0 | 173 949,4 | 7 324,2 | 1 806,4 | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 10. Выплата собственникам жилых помещений выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел имущественных и арендных отношений, Отдел бухгалтерского учета и отчетности, Отдел по жилищным вопросам | Подготовка соглашений о выплате собственникам жилых помещений выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение и направление их собственникам, заключение соглашений о выплате собственникам жилых помещений выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, передача соглашений на оплату в отдел бухгалтерского учета и отчетности, оплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение, Регистрация соглашения о выкупе жилого помещения в Управлении Росреестра по Республике Коми (МФЦ), постановка жилого помещения в казну МР «Сыктывдинский» РК. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Проведение оценочных процедур по определению рыночной стоимости жилого помещения | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел имущественных и арендных отношений, Отдел по жилищным вопросам | Заключение договора с независимым оценщиком по определению рыночной стоимости жилого помещения, подлежащего изъятию. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 1.4.1. Организация работ по заключению договора с независимым оценщиком | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел имущественных и арендных отношений, Отдел по жилищным вопросам | Направление независимым оценщикам запросов о предоставлении коммерческих предложений (не менее 3 предложений). | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 11. Заключение договора | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел имущественных и арендных отношений, Отдел по жилищным вопросам | Заключение договора с независимым оценщиком по определению рыночной стоимости жилого помещения, подлежащего изъятию. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 1.4.2. Заключение договора (контракта) с независимым оценщиком | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел имущественных и арендных отношений, Отдел по жилищным вопросам | Проверка отчетов оценщика по определению рыночной стоимости жилых помещений в рамках заключенного договора (контракта), оплата по договору (контракту). | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 12. Приемка выполненых работ (отчет оценщика) | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел имущественных и арендных отношений, Отдел по жилищным вопросам | Подписание актов выполненыз работ (приемка отчетов оценщика). | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 Снос многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Подготовка проектно-сметной документация (далее - ПСД) на организацию сноса многоквартирных домов (далее-МКД) | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Управление капитального строительства | Организация контрольных процедур на заключение контракта на снос МКД. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 2.1.1. Организация контрольных процедур на заключение контрактов | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Управление капитального строительства | Организация контрольных процедур на заключение контракта на снос МКД. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 13. Размещение закупки путем проведения электронного аукциона на проектирование сметной документации | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Сектор закупок отдела экономического развития | Передача заявки на проведение электронного аукциона в Управление финансов администрации МР «Сыктывдинский» РК для размещения аукциона в единой информационной системе в сфере закупок | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 2.1.2. Заключение контракта на составления проекта | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Управление капитального строительства | Организация контрольных процедур на заключение контракта на снос МКД. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 14. Наличие ПСД на снос МКД | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Управление капитального строительства | Приемка выполненых работ по разработке ПСД | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Организация работ по сносу МКД | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Управление капитального строительства | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 2.2.1. Организация конкурсных процедур на заключение контракта на снос МКД | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Управление капитального строительства | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 15. Размещение закупки путем проведения электронного аукциона на снос МКД | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Сектор закупок отдела экономического развития | Передача заявки на проведение электронного аукциона в Управление финансов администрации МР «Сыктывдинский» РК для размещения аукциона в единой информационной системе в сфере закупок | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 2.2.2. Заключение контракта на снос МКД | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Сектор закупок отдела экономического развития | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 16. Заключение контракта (договора) на снос здания жилого дома | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Сектор закупок отдела экономического развития | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 2.2.3. Снос МКД. | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Управление капитального строительства | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 17. Снятие с кадастрового учета МКД | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел имущественных и арендных отношений | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
| Задача 3 Реализация государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам | Предоставление по договорам специализированного жилищного фонда жилых помещений гражданам, состоящим в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | 21 204,6 | 8 369,5 | 12 835,1 | 0,0 | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 3.1.1. Организация конкурентных процедур по приобретению жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками (подготовка аукционной документации) | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам | Подготовка заявки на проведение электронного аукциона, обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта, подготовка технического задания на приобретение жилого помещения, согласование аукционной документации со структурными подразделениями, передача согласованной акционной документации в сектор закупок отдела экономического развития | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 18. Размещение закупки путем проведения электронного аукциона на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Сектор закупок отдела экономического развития | Передача заявки на проведение электронного аукциона на приобретение жилого помещения в Управление финансов администрации МР «Сыктывдинский» РК для размещения аукциона в единой информационной системе в сфере закупок | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 19. Подведение итогов электронного аукциона на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Аукционная комиссия  | Рассмотрение заявок участников закупок на соответствии требования технического задания на приобретение жилого помещения, оформление протоколов подведения итогов электронного аукциона | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 3.1.2. Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам, Сектор закупок отдела экономического развития | Заключение муниципального контракта на приобретение жилого помещения с победителем электронного аукциона по итогам рассмотрения заявок участников | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 20. Подготовка проекта муниципального контракта на приобретение жилого помещения | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам | Подготовка проекта муниципального контракта на приобретение жилого помещения и передача проекта муниципального контракта в сектор закупок отдела экономического развития для размещения проекта контракта в единой информационной системе в сфере закупок | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 21. Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Сектор закупок отдела экономического развития | Подписание муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения в единой информационной системе в сфере закупок | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | 21 204,6 | 8 369,5 | 12 835,1 | 0,0 | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 3.1.3. Оформление правоустанавливающих документов на жилое помещение для принятия в муниципальную собственность | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам, Отдел имущественных и арендных отношений | Приемка квартир комиссией по приемке жилых помещений, подписание акта приема-передачи, регистрация сделки по приобретению жилого помещения в Управлении Росреестра по Республике Коми (МФЦ), направление документов на оплату в отдел бухгалтерского учета и отчетности, оплата муниципального контракта, получение правоустанавливающих документов в Управлении Росреестра по Республике Коми (МФЦ), передача правоустанавливающих документов в отдел имущественных и арендных отношений, принятие жилого помещения в казну МР «Сыктывдинский» РК | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 22. Оформление правоустанавливающих документов на жилое помещение и принятие в муниципальную собственность | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Комиссия по приемке жилых помещений, Сектор закупок отдела экономического развития, Отдел по жилищным вопросам, Отдел бухгалтерского учета и отчетности, Отдел имущественных и арендных отношений | Приемка квартир комиссией по приемке жилых помещений и оформление актов приемки квартир после обследования жилых помещений на предмет соответствия техническому заданию, подписание акта приема-передачи жилого помещения в единой информационной системе в сфере закупок, регистрация сделки по приобретению жилого помещения в Управлении Росреестра по Республике Коми (МФЦ), направление документов на оплату в отдел бухгалтерского учета и отчетности, оплата муниципального контракта, получение правоустанавливающих документов в Управлении Росреестра по Республике Коми (МФЦ), передача правоустанавливающих документов в отдел имущественных и арендных отношений, принятие жилого помещения в казну МР «Сыктывдинский» РК. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 3.1.4. Предоставление жилых помещений по договорам найма специализированного жилищного фонда жилых помещений гражданам, состоящим в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел имущественных и арендных отношений | Подготовка проектов договоров найма специализированного жилищного фонда жилых помещений в отношении граждан, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 23. Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда. | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел имущественных и арендных отношений, Отдел по жилищным вопросам | Подготовка проектов договоров найма специализированного жилищного фонда жилых помещений в отношении граждан, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда жилых помещений в отношении граждан, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.  | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
| Задача 4 Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |
| 9 | Основное мероприятие 4.1. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в пределах предоставленных субвенций из федерального бюджета. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | 857,0 | 857,0 | 0,0 | 0,0 | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 4.1.1. уведомление граждан о выплатах | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам | Направление писем гражданам состоящим в списке в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 23. Вручение сертификата | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам | Вручение сертификата гражданам состоящим в списке в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 4.1.2. Перечисление суммы социальной выплаты | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам | Проверка документов предоставляемых гражданами о целевом назначении суммы социальной выплаты (проверка договора купли-продажи), перечисление денежных средств продавцу. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | 857,0 | 857,0 | 0,0 | 0,0 | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 24. Снятие гражданина с учета | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам | Снятие гражданина с учета в связи с предосталением мер социальной поддержки | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
| 10 | Основное мероприятие 4.2. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в пределах предоставленных субвенций из федерального бюджета. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | 857,0 | 857,0 | 0,0 | 0,0 | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 4.2.1. уведомление граждан о выплатах | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам | Вручение сертификата гражданам состоящим в списке в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 24. Вручение сертификата | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам | Вручение сертификата гражданам состоящим в списке в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 4.2.2. Перечисление суммы социальной выплаты | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам | Проверка документов предоставляемых гражданами о целевом назначении суммы социальной выплаты (проверка договора купли-продажи), перечисление денежных средств продавцу. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | 857,0 | 857,0 | 0,0 | 0,0 | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 25. Снятие гражданина с учета | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам | Снятие гражданина с учета в связи с предосталением мер социальной поддержки | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
| 11. | Основное мероприятие 4.3. Предоставление социальных выплат молодым семьям. | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий в пределах плановых значений, установленных муниципальной программой. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | 1 460,4 | 258,8 | 527,2 | 674,4 | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 4.3.1. уведомление граждан о выплатах | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам | Вручение сертификата гражданам состоящим в списке молодых семей на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий в пределах плановых значений, установленных муниципальной программой. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 26. Вручение сертификата | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам | Вручение сертификата гражданам состоящим в списке молодых семей на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий в пределах плановых значений, установленных муниципальной программой. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 4.3.2. Перечисление суммы социальной выплаты | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам | Проверка документов предоставляемых гражданами о целевом назначении суммы социальной выплаты (проверка договора купли-продажи), перечисление денежных средств продавцу. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | 1 460,4 | 258,8 | 527,2 | 674,4 | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 27. Снятие гражданина с учета | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам | Снятие гражданина с учета в связи с предосталением мер социальной поддержки | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
| 12. | Основное мероприятие 4.4. Обеспечение мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МР «Сыктывдинский» РК предоставить им жилые помещения | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам | Предоставление по договорам социального найма жилых помещений гражданам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МР «Сыктывдинский» РК предоставить им жилые помещения. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 4.4.1. Организация конкурентных процедур по приобретению жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками (подготовка аукционной документации) | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам | Подготовка заявки на проведение электронного аукциона, обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта, подготовка технического задания на приобретение жилого помещения, согласование аукционной документации со структурными подразделениями, передача согласованной акционной документации в сектор закупок отдела экономического развития | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 26. Размещение закупки путем проведения электронного аукциона на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Сектор закупок отдела экономического развития | Передача заявки на проведение электронного аукциона на приобретение жилого помещения в Управление финансов администрации МР «Сыктывдинский» РК для размещения аукциона в единой информационной системе в сфере закупок | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 27. Подведение итогов электронного аукциона на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Аукционная комиссия  | Рассмотрение заявок участников закупок на соответствии требования технического задания на приобретение жилого помещения, оформление протоколов подведения итогов электронного аукциона | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 4.4.2. Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам, Сектор закупок отдела экономического развития | Заключение муниципального контракта на приобретение жилого помещения с победителем электронного аукциона по итогам рассмотрения заявок участников | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 28. Подготовка проекта муниципального контракта на приобретение жилого помещения | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам | Подготовка проекта муниципального контракта на приобретение жилого помещения и передача проекта муниципального контракта в сектор закупок отдела экономического развития для размещения проекта контракта в единой информационной системе в сфере закупок | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 29. Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Сектор закупок отдела экономического развития | Подписание муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения в единой информационной системе в сфере закупок | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 4.4.3. Оформление правоустанавливающих документов на жилое помещение для принятия в муниципальную собственность | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел по жилищным вопросам, Отдел имущественных и арендных отношений | Приемка квартир комиссией по приемке жилых помещений, подписание акта приема-передачи, регистрация сделки по приобретению жилого помещения в Управлении Росреестра по Республике Коми (МФЦ), направление документов на оплату в отдел бухгалтерского учета и отчетности, оплата муниципального контракта, получение правоустанавливающих документов в Управлении Росреестра по Республике Коми (МФЦ), передача правоустанавливающих документов в отдел имущественных и арендных отношений, принятие жилого помещения в казну МР «Сыктывдинский» РК | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 30. Оформление правоустанавливающих документов на жилое помещение и принятие в муниципальную собственность | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Комиссия по приемке жилых помещений, Сектор закупок отдела экономического развития, Отдел по жилищным вопросам, Отдел бухгалтерского учета и отчетности, Отдел имущественных и арендных отношений | Приемка квартир комиссией по приемке жилых помещений и оформление актов приемки квартир после обследования жилых помещений на предмет соответствия техническому заданию, подписание акта приема-передачи жилого помещения в единой информационной системе в сфере закупок, регистрация сделки по приобретению жилого помещения в Управлении Росреестра по Республике Коми (МФЦ), направление документов на оплату в отдел бухгалтерского учета и отчетности, оплата муниципального контракта, получение правоустанавливающих документов в Управлении Росреестра по Республике Коми (МФЦ), передача правоустанавливающих документов в отдел имущественных и арендных отношений, принятие жилого помещения в казну МР «Сыктывдинский» РК. | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Мероприятие 4.4.4. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МР «Сыктывдинский» РК предоставить им жилые помещения | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел имущественных и арендных отношений | Подготовка проектов договоров социального найма в отношении граждан, имеющим вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МР «Сыктывдинский» РК предоставить им жилые помещения | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
|  | Контрольное событие № 31. Заключение договоров социального найма. | Заместитель руководителя администрации муниципального района, Носов В.Ю. | Отдел имущественных и арендных отношений, Отдел по жилищным вопросам | Заключение договоров социального найма | 1-й кв.2021 года | 4-й кв.2021 года | Х | Х | Х | Х | В течении 2021 года |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  | **280 525,0** | **251 684,1** | **23 524,1** | **5 316,8** |  |  |  |  |  |