****

**Коми Республикаын «Сыктывдін»**

**муниципальнӧй районса администрациялӧн**

# **ШУÖМ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

от 18 февраля 2022 года № 2/141

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 27 ноября 2019 года №11/1559 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Обеспечение доступным и комфортным жильем»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономики Республики Коми от 27 декабря 2017 года № 382 «Об утверждении рекомендаций по разработке, реализации и методике оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Коми», постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в МО МР «Сыктывдинский» (в редакции постановления администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 27 июля 2020 года № 7/949), администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 27 ноября 2019 года № 11/1559 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Обеспечение доступным и комфортным жильем» изложить в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Сыктывдинский» П.В. Карин

Приложение

к постановлению администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

от 18 февраля 2022 года № 2/141

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

от 27 ноября 2019 года № 11/1559

**Муниципальная программа**

**муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми** **«Обеспечение доступным и комфортным жильем»**

Ответственные исполнители:

Скиба Лилия Николаевна,

главный эксперт отдела по жилищным вопросам

администрации МР «Сыктывдинский» РК,

тел. 8 /82130/ 7-21-18, факс 8 /82130/ 7-16-65,

E-mail: [l.n.skiba@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:l.n.skiba@syktyvdin.rkomi.ru)

Копнина Наталья Николаевна,

главный эксперт отдела по жилищным вопросам

администрации МР «Сыктывдинский» РК,

тел. 8 /82130/ 7-21-18, факс 8 /82130/ 7-16-65,

E-mail: [n.n.kopnina@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:n.n.kopnina@syktyvdin.rkomi.ru)

Павлицкая Ирина Витальевна,

специалист отдела по жилищным вопросам

администрации МР «Сыктывдинский» РК,

тел. 8 /82130/ 7-21-18, факс 8 /82130/ 7-16-65,

E-mail: [i.v.pavlickaya@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:i.v.pavlickaya@syktyvdin.rkomi.ru)

Начальник отдела по жилищным вопросам

администрации МР «Сыктывдинский» РК И.Н. Иванов

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы** **муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Обеспечение доступным и комфортным жильем»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по жилищным вопросам администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее – Отдел по жилищным вопросам) |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление капитального строительства администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее – Управление капитального строительства);  Отдел имущественных и арендных отношений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее – Отдел имущественных и арендных отношений). |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Переселение граждан из домов, признанными аварийными и подлежащими сносу; 2. Снос аварийных многоквартирных домов; 3. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; 4. Предоставление поддержки отдельным категориям граждан для улучшения их жилищных условий. |
| Цель муниципальной программы | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих (проживавших) на территории муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, а также обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; 2. Снос многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; 3. Реализация государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; 4. Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (кв.м.); 2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (чел.); 3. Количество расселенных жилых помещений (шт.); 4. Количество снесенных аварийных многоквартирных домов (шт.); 5. Освоение средств предоставленной субвенции на исполнение органом местного самоуправления переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, %; 6. Количество граждан, улучшивших жилищные условия, чел. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации Программы: 2020-2024 годы. |
| Объемы финансирования  муниципальной программы | Общий объём финансирования муниципальной программы на 2020-2024 годы предусматривается в размере – 1 879 585,7 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 1 726 677,5 тыс. рублей;  за счёт средств бюджета Республики Коми – 128 950,4 тыс. рублей;  за счёт средств местного бюджета – 23 957,8 тыс. рублей.  Прогнозный объём финансирования муниципальной программы по годам составляет:  за счёт средств федерального бюджета:  2020 год – 48 483,8 тыс. рублей;  2021 год – 251 684,3 тыс. рублей;  2022 год – 79 241,3 тыс. рублей;  2023 год – 479 727,7 тыс. рублей;  2024 год – 867 540,4 тыс. рублей.  за счёт средств бюджета Республики Коми:  2020 год – 2 232,9 тыс. рублей;  2021 год – 23 524,0 тыс. рублей;  2022 год – 19 101,4 тыс. рублей;  2023 год – 33 881,6 тыс. рублей;  2024 год – 50 210,5 тыс. рублей.  за счёт средств местного бюджета:  2020 год – 2 186,4 тыс. рублей;  2021 год – 5 316,8 тыс. рублей;  2022 год – 2 471,7 тыс. рублей;  2023 год – 4 950,3 тыс. рублей;  2024 год – 9 032,6 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда к концу 2024 года составит 32 032,66 кв. метров; 2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда к концу 2024 года, составит 2 130 человек; 3. Количество, расселенных жилых помещений к концу 2024 года составит 781 жилое помещение; 4. Количество снесенных аварийных многоквартирных жилых домов к концу 2024 года составит 142 дома. 5. Ежегодное освоение средств предоставленной субвенции по реализации переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в объеме не менее 95%; 6. Количество граждан, улучшивших жилищные условия не менее 43 чел. (ед.). |

**Приоритеты, цели, и задачи реализуемой муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития**

Приоритеты реализуемой в муниципальном районе «Сыктывдинский» Республики Коми политики в соответствующей сфере социально-экономического развития в рамках муниципальной программы определяются в соответствии с действующей Стратегией социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2035 года, одобренной Советом муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 2 сентября 2020 года № 53/9-1.

Приоритетным направлением муниципальной политики для реализации целей и задач муниципальной программы являются:

- обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

- поддержке отдельных категорий граждан.

В соответствии с долгосрочными приоритетами экономического развития, а также с учетом текущего состояния экономики муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми определены цели и задачи муниципальной программы.

Цели и задачи муниципальной программы определены в паспорте муниципальной программы.

Муниципальная программа включает 4 подпрограммы:

1. Переселение граждан из домов, признанными аварийными и подлежащими сносу.
2. Снос аварийных многоквартирных домов.
3. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
4. Предоставление поддержки отдельным категориям граждан для улучшения их жилищных условий.

Цели и задачи подпрограмм определены в паспортах подпрограмм муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм представлены в Приложении 1 к муниципальной программе (Таблица 1).

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы и их значениях представлены в Приложении 1 к муниципальной программе (Таблица 2).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе (Таблица 3).

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из федерального бюджета, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и иные межбюджетные трансферты, представлен в Приложении 1 к муниципальной программе (Таблица 4).

Рекомендуемые требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках муниципальной программы, представлены в приложении 2 к Программе.

Программой предусмотрено предоставление гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года и подлежащими сносу, жилых помещений следующими способами:

- представления жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде по договорам найма, в построенных многоквартирных домах и приобретенных жилых помещений многоквартирных домах у лиц, являющихся застройщиками (не являющихся застройщиками);

- представления жилых помещений в построенных многоквартирных домах и приобретенных жилых помещений многоквартирных домах у лиц, являющимися застройщиками (не являющихся застройщиками), путем заключения договоров мены с собственниками жилых помещений взамен изымаемых жилых помещений;

- осуществление выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящий в аварийный жилищный фонд (возмещение за изымаемые жилые помещения в соответствие со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, входящие в аварийный жилой фонд).

Также Программой предусмотрено обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Указанная категория граждан находится в социально незащищен положении, в связи с чем на федеральном уровне принят ряд законом, которые возлагают на органы государственной власти субъектов обязанности по обеспечению жильем данной категории граждан.

Законом Республики Коми данные полномочия переданы органам местного самоуправления с соответствующим финансированием. В целях реализации программных мероприятий настоящей Программой определены основные показатели в целях обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

В рамках Программы осуществляются мероприятия по предоставлению социальных выплат таким категориям граждан как ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, а также молодым семьям в целях обеспечения их доступным и комфортным жильем.

Кроме того, Программой предусмотрено исполнение судебных решений, по которым орган местного самоуправления обязан предоставить граждан жилые помещения по договорам социального найма.

[Перечень](#Par1757) аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, представлен в приложении 3 и 3.1 к Программе.

Реестр аварийных домов по способам переселения представлен в приложении 4 к Программе.

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы 1 «Переселение граждан из домов, признанными аварийными и подлежащими сносу»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по жилищным вопросам |
| Цели подпрограммы | Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| Задачи подпрограммы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Сокращение непригодного для проживание жилищного фонда. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (кв.м.);  Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (чел.) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2024 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объём финансирования подпрограммы на 2020-2024 годы предусматривается в размере – 1 471 506,3 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 1 397 931,0 тыс. рублей;  за счёт средств бюджета Республики Коми – 58 860,2 тыс. рублей;  за счёт средств местного бюджета – 14 715,1 тыс. рублей.  Прогнозный объём финансирования подпрограммы по годам составляет:  за счёт средств федерального бюджета:  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 69 548,3 тыс. рублей;  2023 год – 470 285,0 тыс. рублей;  2024 год – 858 097,7 тыс. рублей.  за счёт средств бюджета Республики Коми:  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 2 928,3 тыс. рублей;  2023 год – 19 801,5 тыс. рублей;  2024 год – 36 130,4 тыс. рублей.  за счёт средств местного бюджета:  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 732,1 тыс. рублей;  2023 год – 4 950,3 тыс. рублей;  2024 год – 9 032,6 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда к концу 2024 года составит 32 032,66 кв. метров;  Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда к концу 2024 года, составит 2 130 человек. |

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы 2 «Снос аварийных многоквартирных домов»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление капитального строительства |
| Цели подпрограммы | Снос многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| Задачи подпрограммы | Сокращение площади аварийного жилищного фонда |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество расселенных жилых помещений (шт.);  Количество снесенных аварийных многоквартирных домов (шт.) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2024 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объём финансирования подпрограммы на 2020-2024 годы предусматривается в размере – 1 000,0 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;  за счёт средств бюджета Республики Коми – 0,0 тыс. рублей;  за счёт средств местного бюджета – 1 000,0 тыс. рублей.  Прогнозный объём финансирования подпрограммы по годам составляет:  за счёт средств федерального бюджета:  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  за счёт средств бюджета Республики Коми:  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  за счёт средств местного бюджета:  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 1 000,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Количество расселенных жилых помещений к концу 2024 года составит 781 жилое помещение;  Количество снесенных аварийных многоквартирных жилых домов к концу 2024 года составит 142 дома. |

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по жилищным вопросам |
| Цели подпрограммы | Реализация государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Освоение средств предоставленной субвенции на исполнение органом местного самоуправления переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, %. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2024 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объём финансирования подпрограммы на 2020-2024 годы предусматривается в размере – 66 887,3 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 23 091,3 тыс. рублей;  за счёт средств бюджета Республики Коми – 43 796,0 тыс. рублей;  за счёт средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей.  Прогнозный объём финансирования подпрограммы по годам составляет:  за счёт средств федерального бюджета:  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 7 697,1 тыс. рублей;  2023 год – 7 697,1 тыс. рублей;  2024 год – 7 697,1 тыс. рублей.  за счёт средств бюджета Республики Коми:  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 15 635,6 тыс. рублей;  2023 год – 14 080,2 тыс. рублей;  2024 год – 14 080,2 тыс. рублей.  за счёт средств местного бюджета:  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Ежегодное освоение средств предоставленной субвенции по реализации переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в объеме не менее 95%. |

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы 4 «Предоставление поддержки отдельным категориям граждан для улучшения их жилищных условий»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по жилищным вопросам |
| Цели подпрограммы | Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми |
| Задачи подпрограммы | Предоставление социальных выплат (жилых помещений) направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество граждан, улучшивших жилищные условия, чел. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2024 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объём финансирования подпрограммы на 2020-2024 годы предусматривается в размере – 6 764,2 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 5 487,1 тыс. рублей;  за счёт средств бюджета Республики Коми – 537,5 тыс. рублей;  за счёт средств местного бюджета – 739,6 тыс. рублей.  Прогнозный объём финансирования подпрограммы по годам составляет:  за счёт средств федерального бюджета:  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 1 995,8 тыс. рублей;  2023 год – 1 745,6 тыс. рублей;  2024 год – 1 745,6 тыс. рублей.  за счёт средств бюджета Республики Коми:  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 537,5 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  за счёт средств местного бюджета:  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 739,7 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих конечных результатов к 2024 году: количество граждан, улучшивших жилищные условия составит 43 человека. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  | |
|  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  | |
|  |  |  |  |  | Таблица № 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Перечень основных мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) за отчетный год | Основные направления реализации основного мероприятия, раскрывающие его содержание | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Обеспечение доступным и комфортным жильем» | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы: улучшение жилищных условий граждан, проживающих (проживавших) на территории муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, а также обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 Переселение граждан из домов, признанными аварийными и подлежащими сносу | | | | | | | |
| Задача 1 Переселения граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1 | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 2020 | 2024 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда к концу 2024 года составит 32 032,66 кв. метров; Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда к концу 2024 года, составит 2 130 человек. | Размещение аукционов в единой информационной системе в сфере закупок, путем проведения электронных процедур на приобретение жилых помещений у лиц, не являющимися застройщиками. Предоставление по договорам социального найма жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. Заключение договоров мены с гражданами являющими собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу. | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда (кв.м.); Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (чел.) |
| Приобретение жилых помещений у лиц, не являющимся застройщиков |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2 | УКС, Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 2020 | 2024 | Размещение аукционов в единой информационной системе в сфере закупок, путем проведения электронных процедур на проектирование и строительство многоквартирных жилых домов, приобретение жилых помещений у лиц, являющимися застройщиками. Предоставление по договорам социального найма жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. Заключение договоров мены с гражданами являющими собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу. |
| Приобретение жилых помещений у лиц, являющимися застройщиками |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.3 | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 2020 | 2024 | Выкуп аварийного жилья у собственников (заключение соглашений). |
| Заключение соглашений по изъятию помещений |
| 4 | Основное мероприятие 1.1.4 | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 2020 | 2024 | Заключение договора с независимым оценщиком по определению рыночной стоимости жилого помещения, подлежащего изъятию. Получение заключения о рыночной стоимости жилого помещения, подлежащего изъятию. |
| Проведение оценочных процедур по определению рыночной стоимости жилого помещения |
| Подпрограмма 2 Снос аварийных многоквартирных домов | | | | | | | |
| Задача 1 Сокращение площади аварийного жилищного фонда | | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие 2.1.1 | УКС | 2020 | 2024 | Количество, расселенных жилых помещений к концу 2024 года составит 781 жилое помещение; Количество снесенных аварийных многоквартирных жилых домов к концу 2024 года составит 142 дома. | Размещение аукционов в единой информационной системе в сфере закупок, путем проведения электронных процедур на проектирование сметной документации. | Количество, расселяемых жилых помещений (шт.); Количество снесенных аварийных многоквартирных домов (шт.) |
| Подготовка проектно-сметной документации на организацию сноса многоквартирных домов |
| 6 | Основное мероприятие 2.1.2 | УКС | 2020 | 2024 | Размещение аукционов в единой информационной системе в сфере закупок, путем проведения электронных процедур на снос аварийных многоквартирных домов. |
| Организация работ по сносу МКД |
| Подпрограмма 3 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | | | | | | | |
| Задача 1 Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | | | | | | | |
| 7 | Основное мероприятие 3.1.1 | Отдел по жилищным вопросам | 2020 | 2024 | Ежегодное освоение средств предоставленной субвенции по реализации переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в объеме не менее 95%. | Рассмотрение поступающий заявлений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в установленные сроки, постоянный мониторинг оснований для нахождения в списке, переучет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. | Освоение средств предоставленной субвенции на исполнение органом местного самоуправления переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, %. |
| Ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями |
| 8 | Основное мероприятие 3.1.2 | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 2020 | 2024 | Размещение аукционов в единой информационной системе в сфере закупок, путем проведения электронных процедур на приобретение жилых помещений у лиц, не являющимися застройщиками и лиц, являющихся застройщиками. Предоставление по договорам специализированного жилищного фонда жилых помещений гражданам, включенным в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. |
| Приобретение жилых помещений у лиц, не являющимися застройщиками и лиц, являющихся застройщиками |
| Подпрограмма 4 Предоставление поддержки отдельным категориям граждан для улучшения их жилищных условий | | | | | | | |
| Задача 1 Предоставление социальных выплат (жилых помещений) направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми | | | | | | | |
| 9 | Основное мероприятие 4.1.1 | Отдел по жилищным вопросам | 2020 | 2024 | Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих конечных результатов к 2024 году: количество граждан, улучшивших жилищные условия составит 43 человека. | Ежеквартальное информирование граждан о возможности получить социальные выплаты в пределах предоставленных субвенций из федерального бюджета. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в пределах предоставленных субвенций из федерального бюджета. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия, чел. |
| Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». |
| 10 | Основное мероприятие 4.1.2 | Отдел по жилищным вопросам | 2020 | 2024 | Ежеквартальное информирование граждан о возможности получить социальные выплаты в пределах предоставленных субвенций из федерального бюджета. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в пределах предоставленных субвенций из федерального бюджета. |
| Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». |
| 11 | Основное мероприятие 4.1.3 | Отдел по жилищным вопросам | 2020 | 2024 | Информирование граждан о возможности получить социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий в пределах плановых значений, установленных муниципальной программой. |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям. |
| 12 | Основное мероприятие 4.1.4 | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 2020 | 2024 | Размещение аукционов в единой информационной системе в сфере закупок, путем проведения электронных процедур на приобретение жилых помещений у лиц, не являющимися застройщиками. Предоставление по договорам социального найма жилых помещений гражданам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МР «Сыктывдинский» РК предоставить им жилые помещения. |
| Обеспечение мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МР «Сыктывдинский» РК предоставить им жилые помещения. |

Таблица № 2

Перечень

и сведения о целевых индикаторах и показателях

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения индикатора (показателя) | | | | |
| 2020 год  факт | 2021 год  план | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Обеспечение доступным и комфортным жильем» | | | | | | | |
| 1 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 2 135,90 | 4 936,10 | 1 284,96 | 8 825,30 | 14 850,40 |
| 2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 175 | 348 | 85 | 549 | 973 |
| 3 | Количество, расселяемых жилых помещений | шт. | 54 | 130 | 31 | 207 | 359 |
| 4 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов | шт. | 1 | 4 | 16 | 2 | 119 |
| 5 | Освоение средств предоставленной субвенции на исполнение органом местного самоуправления переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 6 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия | чел. | 6 | 8 | 6 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 Переселение граждан из домов, признанными аварийными и подлежащими сносу | | | | | | | |
| Задача 1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | | |
| 7 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 2 135,90 | 4 936,10 | 1 284,96 | 8 825,30 | 14 850,40 |
| 8 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 175 | 348 | 85 | 549 | 973 |
| Подпрограмма 2 Снос аварийных многоквартирных домов | | | | | | | |
| Задача 1 Сокращение площади аварийного жилищного фонда | | | | | | | |
| 9 | Количество, расселяемых жилых помещений | шт. | 54 | 130 | 31 | 207 | 359 |
| 10 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов | шт. | 1 | 4 | 16 | 2 | 119 |
| Подпрограмма 3 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | | | | | | | |
| Задача 1 Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | | | | | | | |
| 11 | Освоение средств предоставленной субвенции на исполнение органом местного самоуправления переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Подпрограмма 4 Предоставление поддержки отдельным категориям граждан для улучшения их жилищных условий | | | | | | | |
| Задача 1 Предоставление социальных выплат (жилых помещений) направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми | | | | | | | |
| 12 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия | чел. | 6 | 8 | 6 | 11 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица № 3 |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (с учетом средств межбюджетных трансфертов) | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы, тыс. рублей | | | | | | | | | | |
| Всего | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Обеспечение доступным и комфортным жильем» | Отдел по жилищным вопросам | 1 879 585,7 | 52 903,1 | | 280 525,0 | | 100 814,4 | | 518 559,7 | | 926 783,5 | |
| Подпрограмма 1 | Переселение граждан из домов, признанными аварийными и подлежащими сносу | Отдел по жилищным вопросам | 1 471 506,3 | - | | - | | 73 208,7 | | 495 036,9 | | 903 260,7 | |
| Задача 1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 73 208,7 | - | | - | | 73 208,7 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 1.1.1.1 | Организация конкурентных процедур по приобретению жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками (подготовка аукционной документации) | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 1.1.1.2 | Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения | Отдел по жилищным вопросам | 73 208,7 | - | | - | | 73 208,7 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 1.1.1.3 | Оформление правоустанавливающих документов на жилое помещение для принятия в муниципальную собственность | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 1.1.1.4 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма и договорам мены гражданам чьи квартиры расположены в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Приобретение жилых помещений у лиц, являющихся застройщиками | УКС, Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 650 002,1 | - | | - | | 0,0 | | 171 917,2 | | 478 084,9 | |
| Мероприятие 1.1.2.1 | Рабочая встреча с потенциальными застройщиками по вопросу приобретения жилых помещений | Отдел по жилищным вопросам, УКС | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 1.1.2.2 | Разработка проекта инвестиционного контракта | Отдел по жилищным вопросам, УКС | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 1.1.2.3 | Организация конкурентных процедур по приобретению жилых помещений у лиц, являющихся застройщиками (подготовка аукционной документации) | Отдел по жилищным вопросам | 650 002,1 | - | | - | | 0,0 | | 171 917,2 | | 478 084,9 | |
| Мероприятие 1.1.2.4 | Оформление правоустанавливающих документов на жилое помещение для принятия в муниципальную собственность | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 1.1.2.5 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма и договорам мены гражданам чьи квартиры расположены в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.1.3 | Организация процедур, предусмотренных статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Заключение соглашений об изъятии недвижимого имущества. | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 748 295,5 | - | | - | | 0,0 | | 323 119,7 | | 425 175,8 | |
| Мероприятие 1.1.3.1 | Организация работ по изъятию жилых помещений у собственников | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 1.1.3.2 | Организация работ по выплате собственникам жилых помещений выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 748 295,5 | - | | - | | 0,0 | | 323 119,7 | | 425 175,8 | |
| Основное мероприятие 1.1.4 | Проведение оценочных процедур по определению рыночной стоимости жилого помещения | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 1.1.4.1 | Организация работ по заключению договора с независимым оценщиком | ОИиАО | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 1.1.4.2 | Заключение договора (контракта) с независимым оценщиком | ОИиАО | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 | Снос аварийных многоквартирных домов | УКС | 1 000,0 | - | | - | | 1 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Задача 1 Сокращение площади аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Подготовка проектно-сметной документация (далее - ПСД) на организацию сноса многоквартирных домов (далее-МКД) | УКС | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 2.1.1.1 | Организация конкурентных процедур на заключение контрактов | УКС | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 2.1.1.2 | Заключение контракта на составления ПСД | УКС | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 2.1.2 | Организация работ по сносу МКД | УКС | 1 000,0 | - | | - | | 1 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 2.1.2.1 | Организация конкурентных процедур на заключение контракта на снос МКД (подготовка аукционной документации) | УКС | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 2.1.2.2 | Заключение контракта на снос МКД | УКС | 1 000,0 | - | | - | | 1 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Отдел по жилищным вопросам | 66 887,1 | - | | - | | 23 332,7 | | 21 777,2 | | 21 777,2 | |
| Задача 1 Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 3.1.1.1 | Прием документов для включения в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 3.1.1.2 | Переучет граждан состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3.1.2 | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющимися застройщиками и лиц, являющихся застройщиками | Отдел по жилищным вопросам | 66 887,1 | - | | - | | 23 332,7 | | 21 777,2 | | 21 777,2 | |
| Мероприятие 3.1.2.1 | Организация конкурентных процедур по приобретению жилых помещений у лиц, не являющимися застройщиками и лиц, являющихся застройщиками (подготовка аукционной документации) | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 3.1.2.2 | Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения | Отдел по жилищным вопросам | 66 887,1 | - | | - | | 23 332,7 | | 21 777,2 | | 21 777,2 | |
| Мероприятие 3.1.2.3 | Оформление правоустанавливающих документов на жилое помещение для принятия в муниципальную собственность | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 3.1.2.4 | Предоставление жилых помещений по договорам найма специализированного жилищного фонда жилых помещений гражданам, состоящим в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 4 | Предоставление поддержки отдельным категориям граждан для улучшения их жилищных условий | Отдел по жилищным вопросам | 6 764,2 | - | | - | | 3 273,0 | | 1 745,6 | | 1 745,6 | |
| Задача 1 Предоставление социальных выплат (жилых помещений) направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.1.1 | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | Отдел по жилищным вопросам | 2 618,4 | - | | - | | 872,8 | | 872,8 | | 872,8 | |
| Мероприятие 4.1.1.1 | Уведомление граждан о выплатах | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 4.1.1.2 | Перечисление суммы социальной выплаты | Отдел по жилищным вопросам | 2 618,4 | - | | - | | 872,8 | | 872,8 | | 872,8 | |
| Основное мероприятие 4.1.2 | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Отдел по жилищным вопросам | 2 618,4 | - | | - | | 872,8 | | 872,8 | | 872,8 | |
| Мероприятие 4.1.2.1 | Уведомление граждан о выплатах | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 4.1.2.2 | Перечисление суммы социальной выплаты | Отдел по жилищным вопросам | 2 618,4 | - | | - | | 872,8 | | 872,8 | | 872,8 | |
| Основное мероприятие 4.1.3 | Предоставление социальных выплат молодым семьям | Отдел по жилищным вопросам | 1 527,4 | - | | - | | 1 527,4 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 4.1.3.1 | Уведомление граждан о выплатах | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 4.1.3.2 | Перечисление суммы социальной выплаты | Отдел по жилищным вопросам | 1 527,4 | - | | - | | 1 527,4 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 4.1.4 | Обеспечение мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МР «Сыктывдинский» РК предоставить им жилые помещения | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 4.1.4.1 | Организация конкурентных процедур по приобретению жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками (подготовка аукционной документации) | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 4.1.4.2 | Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 4.1.4.3 | Оформление правоустанавливающих документов на жилое помещение для принятия в муниципальную собственность | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 4.1.4.4 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МР «Сыктывдинский» РК предоставить им жилые помещения | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | Таблица № 4 |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Ресурсное обеспечение и объем финансирования на реализацию целей муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Обеспечение доступным и комфортным жильем» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | | Оценка всего расходов, рублей | | | | | | | | | | |
| Всего | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Обеспечение доступным и комфортным жильем» | Всего | | 1 879 585,7 | 52 903,1 | | 280 525,0 | | 100 814,4 | | 518 559,6 | | 926 783,5 | |
|  |  | - местный бюджет | | 23 957,8 | 2 186,4 | | 5 316,8 | | 2 471,7 | | 4 950,3 | | 9 032,6 | |
|  |  | - республиканский бюджет | | 128 950,4 | 2 232,9 | | 23 524,0 | | 19 101,4 | | 33 881,6 | | 50 210,5 | |
|  |  | - федеральный бюджет | | 1 726 677,5 | 48 483,8 | | 251 684,3 | | 79 241,3 | | 479 727,7 | | 867 540,4 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 | Переселение граждан из домов, признанными аварийными и подлежащими сносу | Итого | | 1 471 506,2 | - | | - | | 73 208,7 | | 495 036,8 | | 903 260,7 | |
|  |  | - местный бюджет | | 14 715,0 | - | | - | | 732,1 | | 4 950,3 | | 9 032,6 | |
|  |  | - республиканский бюджет | | 58 860,2 | - | | - | | 2 928,3 | | 19 801,5 | | 36 130,4 | |
|  |  | - федеральный бюджет | | 1 397 931,0 | - | | - | | 69 548,3 | | 470 285,0 | | 858 097,7 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Итого | | 73 208,7 | - | | - | | 73 208,7 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - местный бюджет | | 732,1 | - | | - | | 732,1 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - республиканский бюджет | | 2 928,3 | - | | - | | 2 928,3 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - федеральный бюджет | | 69 548,3 | - | | - | | 69 548,3 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Приобретение жилых помещений у лиц, являющихся застройщиками | Итого | | 650 002,1 | - | | - | | 0,0 | | 171 917,2 | | 478 084,9 | |
|  |  | - местный бюджет | | 6 500,0 | - | | - | | 0,0 | | 1 719,2 | | 4 780,8 | |
|  |  | - республиканский бюджет | | 26 000,1 | - | | - | | 0,0 | | 6 876,7 | | 19 123,4 | |
|  |  | - федеральный бюджет | | 617 502,0 | - | | - | | 0,0 | | 163 321,3 | | 454 180,7 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1.3 | Организация работ по изъятию жилых помещений у собственников | Итого | | 748 295,4 | - | | - | | 0,0 | | 323 119,6 | | 425 175,8 | |
|  |  | - местный бюджет | | 7 482,9 | - | | - | | 0,0 | | 3 231,1 | | 4 251,8 | |
|  |  | - республиканский бюджет | | 29 931,8 | - | | - | | 0,0 | | 12 924,8 | | 17 007,0 | |
|  |  | - федеральный бюджет | | 710 880,7 | - | | - | | 0,0 | | 306 963,7 | | 403 917,0 | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Основное мероприятие 1.1.4 | Проведение оценочных процедур по определению рыночной стоимости жилого помещения | Итого | | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - местный бюджет | | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - республиканский бюджет | | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - федеральный бюджет | | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 | Снос аварийных многоквартирных домов | Итого | | 1 000,0 | - | | - | | 1 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - местный бюджет | | 1 000,0 | - | | - | | 1 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - республиканский бюджет | | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - федеральный бюджет | | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Подготовка проектно-сметной документация (далее - ПСД) на организацию сноса многоквартирных домов (далее-МКД) | Итого | | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - местный бюджет | | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - республиканский бюджет | | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - федеральный бюджет | | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1.2 | Организация работ по сносу МКД | Итого | | 1 000,0 | - | | - | | 1 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - местный бюджет | | 1 000,0 | - | | - | | 1 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - республиканский бюджет | | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - федеральный бюджет | | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Итого | | 66 887,1 | - | | - | | 23 332,7 | | 21 777,2 | | 21 777,2 | |
|  |  | - местный бюджет | | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - республиканский бюджет | | 43 795,8 | - | | - | | 15 635,6 | | 14 080,1 | | 14 080,1 | |
|  |  | - федеральный бюджет | | 23 091,3 | - | | - | | 7 697,1 | | 7 697,1 | | 7 697,1 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1.2 | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющимися застройщиками и лиц, являющихся застройщиками | Итого | | 66 887,1 | - | | - | | 23 332,7 | | 21 777,2 | | 21 777,2 | |
|  |  | - местный бюджет | | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - республиканский бюджет | | 43 795,8 | - | | - | | 15 635,6 | | 14 080,1 | | 14 080,1 | |
|  |  | - федеральный бюджет | | 23 091,3 | - | | - | | 7 697,1 | | 7 697,1 | | 7 697,1 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 4 | Предоставление поддержки отдельным категориям граждан для улучшения их жилищных условий | Итого: | | 6 764,2 | - | | - | | 3 273,0 | | 1 745,6 | | 1 745,6 | |
|  |  | - местный бюджет | | 739,6 | - | | - | | 739,6 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - республиканский бюджет | | 537,5 | - | | - | | 537,5 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - федеральный бюджет | | 5 487,1 | - | | - | | 1 995,9 | | 1 745,6 | | 1 745,6 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.1.1 | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | Итого | | 2 618,4 | - | | - | | 872,8 | | 872,8 | | 872,8 | |
|  |  | - местный бюджет | | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - республиканский бюджет | | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - федеральный бюджет | | 2 618,4 | - | | - | | 872,8 | | 872,8 | | 872,8 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.1.2 | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Итого | | 2 618,4 | - | | - | | 872,8 | | 872,8 | | 872,8 | |
|  |  | - местный бюджет | | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - республиканский бюджет | | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - федеральный бюджет | | 2 618,4 | - | | - | | 872,8 | | 872,8 | | 872,8 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.1.3 | Предоставление социальных выплат молодым семьям | Итого | | 1 527,4 | - | | - | | 1 527,4 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - местный бюджет | | 739,6 | - | | - | | 739,6 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - республиканский бюджет | | 537,5 | - | | - | | 537,5 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - федеральный бюджет | | 250,3 | - | | - | | 250,3 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.1.4 | Обеспечение мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МР «Сыктывдинский» РК предоставить им жилые помещения | Итого | | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - местный бюджет | | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - республиканский бюджет | | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | - федеральный бюджет | | 0,0 | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

Приложение № 2

к муниципальной программе

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках Муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Обеспечение доступным и комфортным жильем»

Рекомендуемые требования предназначены для использования муниципальными заказчиками (далее – Заказчик) при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование рекомендуемого требования** | **Содержание рекомендуемого требования** |
| 1 | **Требования к проектной документации на дом** | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности устанавливаются таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды.  Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями:  - постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  - Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  - Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;  - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;  - СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;  - СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;  - СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»;  - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;  - СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;  - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;  - СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения».  Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».  Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 года № 64 (с изменениями и дополнениями).  В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы. |
| **2** | **Требование к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье** | В строящихся домах обеспечивается наличие:  - несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов:  а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;  б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;  в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.  Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIPпанелей, металлических сэндвич панелей.  - подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;  - санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, душ-кабину, унитаз, раковину.  - внутридомовых инженерных систем, включая системы:  а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);  б) холодного водоснабжения;  в) водоотведения (канализации);  г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легко сбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов);  е) горячего водоснабжения;  ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);  з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);  - в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения;  - принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией).  Лифты рекомендуется оснащать:  а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;  б) оборудованием для связи с диспетчером;  в) аварийным освещением кабины лифта;  г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;  д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении. |
|  |  | - внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях);  - оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  - освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;  - при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком;  - во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком;  - отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундаментов;  - организованного водостока;  - благоустройства придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией). |
| **3** | **Требования к функциональному оснащению и отделке помещений** | Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретаемые жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного и:  - оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):  а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;  б) холодного водоснабжения;  в) горячего водоснабжения (централизованного или автономного);  г) водоотведения (канализации);  д) отопления (централизованного или автономного);  е) вентиляции;  ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легко сбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией);  именующие чистоту отделки «под ключ», в том числе:  а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;  б) межкомнатные двери с наличниками и ручками; |
|  |  | в) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;  г) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях;  д) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки). |
| **4** | **Требования к материалам, изделиям и оборудованию** | Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного оборудования.  Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации.  Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
| **5** | **Требование к энергоэффективности дома** | Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже "В" согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 06 июня 2016 г. N 399/пр.  Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:  - предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше;  - производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;  - проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;  - выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);  - проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проектной документации;  - выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией);  - проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;  - устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.  Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года № 399/пр. |
| **6** | **Требования к эксплуатационной документации дома** | Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачи энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной документацией).  Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей планируемых  к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | |
| Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Итого по муниципальному району Сыктывдинский по I, II, III, IV, V и VI этапам, в т.ч.:** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **2 130** | **781** | **446** | **335** | **32 032,66** | **17 898,58** | **14 134,08** | **1 805 841 320,40** | **1 715 549 254,37** | **72 233 652,83** | **18 058 413,20** |
|  | **Всего по этапу 2020 года (2019-2020 гг.), в т.ч.:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **175** | **54** | **20** | **34** | **2 135,90** | **775,30** | **1 360,60** | **104 950 142,65** | **99 702 635,50** | **4 198 005,72** | **1 049 501,43** |
|  | **Муниципальный район Сыктывдинский** | **X** | **X** | **X** | **X** | **175** | **54** | **20** | **34** | **2 135,90** | **775,30** | **1 360,60** | **104 950 142,65** | **99 702 635,50** | **4 198 005,72** | **1 049 501,43** |
| 1 | с. Зеленец, ул. Набережная, д. 8 | 6/783 | 16.06.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 18 | 6 | 5 | 1 | 229,80 | 172,60 | 57,20 | 11 262 396,41 | 10 699 276,59 | 450 495,86 | 112 623,96 |
| 2 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 8 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 42 | 12 | 7 | 5 | 518,10 | 279,60 | 238,50 | 24 165 422,36 | 22 957 151,25 | 966 616,89 | 241 654,22 |
| 3 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 27 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 6 | 2 | 0 | 2 | 40,20 | 0,00 | 40,20 | 2 987 683,83 | 2 838 299,64 | 119 507,35 | 29 876,84 |
| 4 | с. Выльгорт, пер. Школьный, д. 14 | 5/604 | 05.05.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 17 | 5 | 0 | 5 | 148,60 | 0,00 | 148,60 | 7 875 800,00 | 7 482 010,00 | 315 032,00 | 78 758,00 |
| 5 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 12 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 46 | 12 | 7 | 5 | 527,10 | 283,60 | 243,50 | 23 633 722,95 | 22 452 036,78 | 945 348,93 | 236 337,24 |
| 6 | п. Мандач, ул. Северная, д. 14 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 3 | 3 | 0 | 3 | 89,20 | 0,00 | 89,20 | 5 880 117,10 | 5 586 111,24 | 235 204,69 | 58 801,17 |
| 7 | п. Мандач, ул. Южная, д. 8 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51,80 | 0,00 | 51,80 | 2 590 000,00 | 2 460 500,00 | 103 600,00 | 25 900,00 |
| 8 | с. Пажга, д. 43 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 4 | 2 | 0 | 2 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 4 815 000,00 | 4 574 250,00 | 192 600,00 | 48 150,00 |
| 9 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 194 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 6 | 2 | 1 | 1 | 60,10 | 39,50 | 20,60 | 3 005 000,00 | 2 854 750,00 | 120 200,00 | 30 050,00 |
| 10 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 1 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 7 | 3 | 0 | 3 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 6 000 000,00 | 5 700 000,00 | 240 000,00 | 60 000,00 |
| 11 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 2 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 11 | 3 | 0 | 3 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 6 150 000,00 | 5 842 500,00 | 246 000,00 | 61 500,00 |
| 12 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 5 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 4 | 1 | 0 | 1 | 30,10 | 0,00 | 30,10 | 1 505 000,00 | 1 429 750,00 | 60 200,00 | 15 050,00 |
| 13 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 8 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51,60 | 0,00 | 51,60 | 2 580 000,00 | 2 451 000,00 | 103 200,00 | 25 800,00 |
| 14 | п. Гарьинский, ул. Школьная, д. 1 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 7 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 2 500 000,00 | 2 375 000,00 | 100 000,00 | 25 000,00 |
|  | **Всего по этапу 2021 года, в т.ч.** | **X** | **X** | **X** | **X** | **348** | **130** | **112** | **18** | **4 936,10** | **4 092,80** | **843,30** | **229 384 938,15** | **217 915 691,25** | **9 175 397,53** | **2 293 849,37** |
|  | **Муниципальный район Сыктывдинский** | **X** | **X** | **X** | **X** | **348** | **130** | **112** | **18** | **4 936,10** | **4 092,80** | **843,30** | **229 384 938,15** | **217 915 691,25** | **9 175 397,53** | **2 293 849,37** |
| 1 | п. Нювчим, ул. Горького, д. 3 | 12/88 | 23.12.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 5 | 2 | 0 | 2 | 79,50 | 0,00 | 79,50 | 3 694 413,76 | 3 509 693,09 | 147 776,54 | 36 944,13 |
| 2 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 7 | 12/90 | 23.12.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 12 | 5 | 3 | 2 | 154,80 | 92,70 | 62,10 | 7 193 693,77 | 6 834 009,08 | 287 747,75 | 71 936,94 |
| 3 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 38 | 12/89 | 23.12.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 7 | 2 | 1 | 1 | 82,40 | 41,30 | 41,10 | 3 829 201,33 | 3 637 741,27 | 153 168,05 | 38 292,01 |
| 4 | п. Гарьинский, ул. Нагорная, д. 12 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 8 | 2 | 0 | 2 | 108,20 | 0,00 | 108,20 | 5 028 150,29 | 4 776 742,78 | 201 126,01 | 50 281,50 |
| 5 | п. Гарьинский, ул. Октябрьская, д. 19 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 7 | 2 | 0 | 2 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 5 297 681,46 | 5 032 797,39 | 211 907,26 | 52 976,81 |
| 6 | с. Пажга, мкр. 1-й, д. 18 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 10 | 3 | 0 | 3 | 190,10 | 0,00 | 190,10 | 8 834 116,19 | 8 392 410,38 | 353 364,65 | 88 341,16 |
| 7 | с. Пажга, м. Левопиян, д. 41 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 15 | 6 | 0 | 6 | 248,30 | 0,00 | 248,30 | 11 538 721,99 | 10 961 785,89 | 461 548,88 | 115 387,22 |
| 8 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 2 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 5 | 1 | 1 | 0 | 51,60 | 51,60 | 0,00 | 2 397 897,93 | 2 278 003,03 | 95 915,92 | 23 978,98 |
| 9 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 5 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 14 | 5 | 5 | 0 | 150,40 | 150,40 | 0,00 | 6 989 221,85 | 6 639 760,76 | 279 568,87 | 69 892,22 |
| 10 | п. Гарьинский, ул. Школьная, д. 1 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 5 | 3 | 3 | 0 | 124,90 | 124,90 | 0,00 | 5 804 214,16 | 5 514 003,45 | 232 168,57 | 58 042,14 |
| 11 | с. Пажга, д. 62 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30 | 8 | 8 | 0 | 330,30 | 330,30 | 0,00 | 15 349 334,97 | 14 581 868,22 | 613 973,40 | 153 493,35 |
| 12 | с. Пажга, д. 57 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 3 | 2 | 2 | 0 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 3 810 612,98 | 3 620 082,33 | 152 424,52 | 38 106,13 |
| 13 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 20 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 40 | 9 | 9 | 0 | 555,80 | 555,80 | 0,00 | 25 828 520,67 | 24 537 094,63 | 1 033 140,83 | 258 285,21 |
| 14 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 6 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 20 | 8 | 8 | 0 | 328,30 | 328,30 | 0,00 | 15 256 393,19 | 14 493 573,53 | 610 255,73 | 152 563,93 |
| 15 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 19 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 22 | 6 | 6 | 0 | 245,40 | 245,40 | 0,00 | 11 403 956,41 | 10 833 758,59 | 456 158,26 | 114 039,56 |
| 16 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 7 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 16 | 7 | 7 | 0 | 289,40 | 289,40 | 0,00 | 13 448 675,57 | 12 776 241,79 | 537 947,02 | 134 486,76 |
| 17 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 16а | 04/590 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 28 | 11 | 11 | 0 | 480,50 | 480,50 | 0,00 | 22 329 262,65 | 21 212 799,51 | 893 170,51 | 223 292,63 |
| 18 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 13 а | 04/590 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 30 | 17 | 17 | 0 | 276,10 | 276,10 | 0,00 | 12 830 612,73 | 12 189 082,09 | 513 224,51 | 128 306,13 |
| 19 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 15 а | 04/590 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 19 | 11 | 11 | 0 | 175,80 | 175,80 | 0,00 | 8 169 582,46 | 7 761 103,34 | 326 783,30 | 81 695,82 |
| 20 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 15 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 18 | 5 | 5 | 0 | 275,10 | 275,10 | 0,00 | 12 784 141,84 | 12 144 934,75 | 511 365,67 | 127 841,42 |
| 21 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 17 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 10 | 3 | 3 | 0 | 122,40 | 122,40 | 0,00 | 5 688 036,94 | 5 403 635,09 | 227 521,48 | 56 880,37 |
| 22 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 6 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 11 | 6 | 6 | 0 | 252,80 | 252,80 | 0,00 | 11 747 840,99 | 11 160 448,94 | 469 913,64 | 117 478,41 |
| 23 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 12 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 10 | 5 | 5 | 0 | 203,20 | 203,20 | 0,00 | 9 442 884,85 | 8 970 740,61 | 377 715,39 | 94 428,85 |
| 24 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 2 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14,80 | 14,80 | 0,00 | 687 769,17 | 653 380,71 | 27 510,77 | 6 877,69 |
|  | **Всего по этапу 2022 года, в т.ч.:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **85** | **31** | **0** | **31** | **1 284,96** | **0,00** | **1 284,96** | **73 208 710,00** | **69 548 274,50** | **2 928 348,40** | **732 087,10** |
|  | **Муниципальный район Сыктывдинский** | **X** | **X** | **X** | **X** | **85** | **31** | **0** | **31** | **1 284,96** | **0,00** | **1 284,96** | **73 208 710,00** | **69 548 274,50** | **2 928 348,40** | **732 087,10** |
| 1 | п. Гарьинский, ул. Нагорная, д. 11 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 4 | 1 | 0 | 1 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 2 278 944,10 | 2 164 996,89 | 91 157,77 | 22 789,44 |
| 2 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 1 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 12 | 3 | 0 | 3 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 6 836 823,60 | 6 494 982,42 | 273 472,94 | 68 368,24 |
| 3 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 2 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 13 | 4 | 0 | 4 | 173,56 | 0,00 | 173,56 | 9 888 325,86 | 9 393 909,57 | 395 533,03 | 98 883,26 |
| 4 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 3 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 8 | 5 | 0 | 5 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 10 027 341,28 | 9 525 974,22 | 401 093,65 | 100 273,41 |
| 5 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 6 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 17 | 5 | 0 | 5 | 215,50 | 0,00 | 215,50 | 12 277 795,72 | 11 663 905,93 | 491 111,83 | 122 777,96 |
| 6 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 8 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 15 | 6 | 0 | 6 | 256,50 | 0,00 | 256,50 | 14 613 710,44 | 13 883 024,92 | 584 548,42 | 146 137,10 |
| 7 | п. Гарьинский, ул. Школьная, д. 1 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 16 | 7 | 0 | 7 | 303,40 | 0,00 | 303,40 | 17 285 769,00 | 16 421 480,55 | 691 430,76 | 172 857,69 |
|  | **Всего по этапу 2023 года, в т.ч.:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **549** | **207** | **132** | **75** | **8 825,30** | **5 760,53** | **3 064,77** | **495 036 800,00** | **470 284 960,00** | **19 801 472,00** | **4 950 368,00** |
|  | **Муниципальный район Сыктывдинский** | **X** | **X** | **X** | **X** | **549** | **207** | **132** | **75** | **8 825,30** | **5 760,53** | **3 064,77** | **495 036 800,00** | **470 284 960,00** | **19 801 472,00** | **4 950 368,00** |
| 1 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 20 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 0 | 2 | 121,30 | 0,00 | 121,30 | 6 804 071,55 | 6 463 866,00 | 272 164,45 | 68 041,10 |
| 2 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 6 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 11 | 4 | 0 | 4 | 170,80 | 0,00 | 170,80 | 9 580 708,82 | 9 101 675,37 | 383 226,76 | 95 806,69 |
| 3 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 19 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 20 | 6 | 0 | 6 | 266,20 | 0,00 | 266,20 | 14 931 932,65 | 14 185 336,01 | 597 277,31 | 149 319,33 |
| 4 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 7 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 16 | 5 | 0 | 5 | 207,80 | 0,00 | 207,80 | 11 656 106,70 | 11 073 301,36 | 466 244,27 | 116 561,07 |
| 5 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 16а | 04/590 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 355 902,22 | 2 238 107,11 | 94 236,09 | 23 559,02 |
| 6 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 13 а | 04/590 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 10 | 5 | 0 | 5 | 75,70 | 0,00 | 75,70 | 4 246 233,28 | 4 033 921,62 | 169 849,33 | 42 462,33 |
| 7 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 15 а | 04/590 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 16 | 9 | 0 | 9 | 167,70 | 0,00 | 167,70 | 9 406 781,01 | 8 936 441,96 | 376 271,24 | 94 067,81 |
| 8 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 15 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 9 | 3 | 0 | 3 | 145,30 | 0,00 | 145,30 | 8 150 299,82 | 7 742 784,83 | 326 011,99 | 81 503,00 |
| 9 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 17 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 7 | 2 | 0 | 2 | 96,10 | 0,00 | 96,10 | 5 390 528,66 | 5 121 002,22 | 215 621,15 | 53 905,29 |
| 10 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 4 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 20 | 8 | 4 | 4 | 341,50 | 156,60 | 184,90 | 19 155 728,77 | 18 197 942,33 | 766 229,15 | 191 557,29 |
| 11 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 6 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89,70 | 0,00 | 89,70 | 5 031 534,03 | 4 779 957,33 | 201 261,36 | 50 315,34 |
| 12 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 12 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 7 | 3 | 0 | 3 | 146,80 | 0,00 | 146,80 | 8 234 439,19 | 7 822 717,23 | 329 377,57 | 82 344,39 |
| 13 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 8 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 20 | 8 | 8 | 0 | 340,30 | 340,30 | 0,00 | 19 088 417,27 | 18 133 996,41 | 763 536,69 | 190 884,17 |
| 14 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 2 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 7 | 3 | 0 | 3 | 130,40 | 0,00 | 130,40 | 7 314 515,46 | 6 948 789,69 | 292 580,62 | 73 145,15 |
| 15 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 3 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 21 | 4 | 2 | 2 | 198,20 | 117,70 | 80,50 | 11 117 614,76 | 10 561 734,02 | 444 704,59 | 111 176,15 |
| 16 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 14 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 1 | 1 | 95,20 | 48,30 | 46,90 | 5 340 045,03 | 5 073 042,78 | 213 601,80 | 53 400,45 |
| 17 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 4 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 28 | 11 | 7 | 4 | 450,10 | 290,50 | 159,60 | 25 247 418,79 | 23 985 047,85 | 1 009 896,75 | 252 474,19 |
| 18 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 12 | 05/659 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 37 | 12 | 9 | 3 | 518,00 | 371,30 | 146,70 | 29 056 127,38 | 27 603 321,01 | 1 162 245,10 | 290 561,27 |
| 19 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 14 | 05/659 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31 | 12 | 11 | 1 | 515,00 | 465,60 | 49,40 | 28 887 848,66 | 27 443 456,22 | 1 155 513,95 | 288 878,49 |
| 20 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 9 | 05/659 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 23 | 11 | 9 | 2 | 486,80 | 381,70 | 105,10 | 27 306 028,59 | 25 940 727,16 | 1 092 241,14 | 273 060,29 |
| 21 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 192 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 36 | 12 | 11 | 1 | 506,40 | 465,60 | 40,80 | 28 405 449,62 | 26 985 177,14 | 1 136 217,98 | 284 054,50 |
| 22 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 74 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 36 | 12 | 7 | 5 | 499,60 | 278,40 | 221,20 | 28 024 017,83 | 26 622 816,94 | 1 120 960,71 | 280 240,18 |
| 23 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 17 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 22 | 8 | 6 | 2 | 332,10 | 242,10 | 90,00 | 18 628 455,41 | 17 697 032,64 | 745 138,22 | 186 284,55 |
| 24 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 7 | 05/659 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 28 | 8 | 8 | 0 | 342,10 | 342,10 | 0,00 | 19 189 384,52 | 18 229 915,29 | 767 575,38 | 191 893,85 |
| 25 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 59 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 11 | 9 | 7 | 2 | 465,40 | 370,13 | 95,27 | 26 105 640,31 | 24 800 358,30 | 1 044 225,61 | 261 056,40 |
| 26 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 70 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31 | 13 | 11 | 2 | 684,80 | 552,70 | 132,10 | 38 412 424,77 | 36 491 803,53 | 1 536 496,99 | 384 124,25 |
| 27 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 72 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 29 | 12 | 11 | 1 | 534,10 | 481,60 | 52,50 | 29 959 223,23 | 28 461 262,07 | 1 198 368,93 | 299 592,23 |
| 28 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 10 | 05/659 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 34 | 12 | 12 | 0 | 516,80 | 516,80 | 0,00 | 28 988 815,89 | 27 539 375,09 | 1 159 552,64 | 289 888,16 |
| 29 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 14 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 21 | 8 | 8 | 0 | 339,10 | 339,10 | 0,00 | 19 021 105,78 | 18 070 050,49 | 760 844,23 | 190 211,06 |
|  | **Всего по этапу 2024 года, в т.ч.:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **973** | **359** | **182** | **177** | **14 850,40** | **7 269,95** | **7 580,45** | **903 260 729,60** | **858 097 693,12** | **36 130 429,18** | **9 032 607,30** |
|  | **Муниципальный район Сыктывдинский** | **X** | **X** | **X** | **X** | **973** | **359** | **182** | **177** | **14 850,40** | **7 269,95** | **7 580,45** | **903 260 729,60** | **858 097 693,12** | **36 130 429,18** | **9 032 607,30** |
| 1 | п. Нювчим, ул. Горького, д. 1 | 12/115 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 9 | 5 | 0 | 5 | 154,90 | 0,00 | 154,90 | 9 059 171,60 | 8 606 213,02 | 362 366,87 | 90 591,71 |
| 2 | п. Нювчим, ул. Горького, д. 4 | 12/115 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 4 737 204,00 | 4 500 343,80 | 189 488,16 | 47 372,04 |
| 3 | п. Нювчим, ул. Советская, д. 4 | 12/117 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31 | 12 | 12 | 0 | 713,30 | 713,30 | 0,00 | 76 466 573,20 | 72 643 244,54 | 3 058 662,92 | 764 665,74 |
| 4 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 1 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 15 | 5 | 0 | 5 | 155,20 | 0,00 | 155,20 | 9 076 716,80 | 8 622 880,96 | 363 068,67 | 90 767,17 |
| 5 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 5 | 12/114 | 27.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 7 | 5 | 2 | 3 | 155,90 | 61,20 | 94,70 | 9 117 655,60 | 8 661 772,82 | 364 706,22 | 91 176,56 |
| 6 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 9 | 12/114 | 27.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 12 | 6 | 4 | 2 | 187,40 | 125,40 | 62,00 | 10 959 901,60 | 10 411 906,52 | 438 396,06 | 109 599,02 |
| 7 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 13 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 9 | 6 | 6 | 0 | 186,30 | 186,30 | 0,00 | 10 895 569,20 | 10 350 790,74 | 435 822,77 | 108 955,69 |
| 8 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 15 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 12 | 6 | 6 | 0 | 185,40 | 185,40 | 0,00 | 10 842 933,60 | 10 300 786,92 | 433 717,34 | 108 429,34 |
| 9 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 17 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 11 | 6 | 6 | 0 | 187,35 | 187,35 | 0,00 | 10 956 977,40 | 10 409 128,53 | 438 279,10 | 109 569,77 |
| 10 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 19 | 12/114 | 27.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 11 | 6 | 5 | 1 | 187,00 | 155,70 | 31,30 | 10 936 508,00 | 10 389 682,60 | 437 460,32 | 109 365,08 |
| 11 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 21 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 2 | 0 | 61,80 | 61,80 | 0,00 | 3 614 311,20 | 3 433 595,64 | 144 572,45 | 36 143,11 |
| 12 | п. Нювчим, ул. Ленина, д. 17 | 12/116 | 27.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 29 | 11 | 8 | 3 | 658,20 | 469,80 | 188,40 | 38 494 168,80 | 36 569 460,36 | 1 539 766,75 | 384 941,69 |
| 13 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 2 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 1 | 0 | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 2 631 780,00 | 2 500 191,00 | 105 271,20 | 26 317,80 |
| 14 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 6 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 1 228 164,00 | 1 166 755,80 | 49 126,56 | 12 281,64 |
| 15 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 7 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 1 228 164,00 | 1 166 755,80 | 49 126,56 | 12 281,64 |
| 16 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 13 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 14 | 3 | 0 | 3 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 11 053 476,00 | 10 500 802,20 | 442 139,04 | 110 534,76 |
| 17 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 15 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 2 631 780,00 | 2 500 191,00 | 105 271,20 | 26 317,80 |
| 18 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 16 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 19 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 18 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 8 | 2 | 0 | 2 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 7 018 080,00 | 6 667 176,00 | 280 723,20 | 70 180,80 |
| 20 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 22 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 3 509 040,00 | 3 333 588,00 | 140 361,60 | 35 090,40 |
| 21 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 24 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 1 | 0 | 1 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 3 509 040,00 | 3 333 588,00 | 140 361,60 | 35 090,40 |
| 22 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 26 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 4 210 848,00 | 4 000 305,60 | 168 433,92 | 42 108,48 |
| 23 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 4 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 1 | 0 | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 2 631 780,00 | 2 500 191,00 | 105 271,20 | 26 317,80 |
| 24 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 5 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 25 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 6 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 2 631 780,00 | 2 500 191,00 | 105 271,20 | 26 317,80 |
| 26 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 7 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 27 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 10 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 28 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 15 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 18 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 29 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 17 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 30 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 19 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 456 328,00 | 2 333 511,60 | 98 253,12 | 24 563,28 |
| 31 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 21 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 6 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 32 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 25 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 1 | 0 | 1 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 1 813 004,00 | 1 722 353,80 | 72 520,16 | 18 130,04 |
| 33 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 30 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 1 | 0 | 1 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 3 509 040,00 | 3 333 588,00 | 140 361,60 | 35 090,40 |
| 34 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 1 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 35 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 3 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 36 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 4 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 5 146 592,00 | 4 889 262,40 | 205 863,68 | 51 465,92 |
| 37 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 7 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 1 | 0 | 1 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 3 392 072,00 | 3 222 468,40 | 135 682,88 | 33 920,72 |
| 38 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 9 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 6 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 39 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 10 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 9 | 3 | 0 | 3 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 8 714 116,00 | 8 278 410,20 | 348 564,64 | 87 141,16 |
| 40 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 11 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 0 | 2 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 7 018 080,00 | 6 667 176,00 | 280 723,20 | 70 180,80 |
| 41 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 12 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 3 | 0 | 3 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 7 018 080,00 | 6 667 176,00 | 280 723,20 | 70 180,80 |
| 42 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 15 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 43 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 17 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 7 | 1 | 0 | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 2 631 780,00 | 2 500 191,00 | 105 271,20 | 26 317,80 |
| 44 | п. Мандач, ул. Южная, д. 9 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 12 | 2 | 1 | 1 | 102,90 | 62,80 | 40,10 | 6 018 003,60 | 5 717 103,42 | 240 720,14 | 60 180,04 |
| 45 | п. Мандач, ул. Северная, д. 4 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 14 | 6 | 0 | 6 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 10 527 120,00 | 10 000 764,00 | 421 084,80 | 105 271,20 |
| 46 | с. Выльгорт, ул. Северная,д.2 | 12/2035 | 29.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 14 | 8 | 6 | 2 | 326,50 | 232,90 | 93,60 | 19 095 026,00 | 18 140 274,70 | 763 801,04 | 190 950,26 |
| 47 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 5 | 12/2035 | 29.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 50 | 12 | 10 | 2 | 531,30 | 446,20 | 85,10 | 31 072 549,20 | 29 518 921,74 | 1 242 901,97 | 310 725,49 |
| 48 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 26 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 15 | 4 | 0 | 4 | 221,40 | 0,00 | 221,40 | 12 948 357,60 | 12 300 939,72 | 517 934,30 | 129 483,58 |
| 49 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 27 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 7 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 4 678 720,00 | 4 444 784,00 | 187 148,80 | 46 787,20 |
| 50 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 31 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 3 | 0 | 3 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 7 193 532,00 | 6 833 855,40 | 287 741,28 | 71 935,32 |
| 51 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 3 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 9 | 4 | 4 | 0 | 131,70 | 131,70 | 0,00 | 7 702 342,80 | 7 317 225,66 | 308 093,71 | 77 023,43 |
| 52 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 4 | 7/25 | 01.07.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 14 | 2 | 1 | 1 | 155,80 | 68,70 | 87,10 | 9 111 807,20 | 8 656 216,84 | 364 472,29 | 91 118,07 |
| 53 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 5 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 46,70 | 0,00 | 46,70 | 2 731 202,80 | 2 594 642,66 | 109 248,11 | 27 312,03 |
| 54 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 6 | 7/25 | 01.07.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 14 | 3 | 2 | 1 | 166,80 | 121,90 | 44,90 | 9 755 131,20 | 9 267 374,64 | 390 205,25 | 97 551,31 |
| 55 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 8 | 7/25 | 01.07.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | 130,40 | 79,00 | 51,40 | 7 626 313,60 | 7 244 997,92 | 305 052,54 | 76 263,14 |
| 56 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 9 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 8 | 3 | 0 | 3 | 114,40 | 0,00 | 114,40 | 6 690 569,60 | 6 356 041,12 | 267 622,78 | 66 905,70 |
| 57 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 10 | 7/25 | 01.07.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 10 | 3 | 1 | 2 | 132,10 | 42,00 | 90,10 | 7 725 736,40 | 7 339 449,58 | 309 029,46 | 77 257,36 |
| 58 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 11 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 52,20 | 0,00 | 52,20 | 3 052 864,80 | 2 900 221,56 | 122 114,59 | 30 528,65 |
| 59 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 12 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 55,70 | 0,00 | 55,70 | 3 257 558,80 | 3 094 680,86 | 130 302,35 | 32 575,59 |
| 60 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 13 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 81,30 | 0,00 | 81,30 | 4 754 749,20 | 4 517 011,74 | 190 189,97 | 47 547,49 |
| 61 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 14 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 6 | 2 | 0 | 2 | 100,60 | 0,00 | 100,60 | 5 883 490,40 | 5 589 315,88 | 235 339,62 | 58 834,90 |
| 62 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 15 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 0 | 2 | 77,10 | 0,00 | 77,10 | 4 509 116,40 | 4 283 660,58 | 180 364,66 | 45 091,16 |
| 63 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 16 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 7 | 3 | 0 | 3 | 122,70 | 0,00 | 122,70 | 7 175 986,80 | 6 817 187,46 | 287 039,47 | 71 759,87 |
| 64 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 17 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 56,60 | 0,00 | 56,60 | 3 310 194,40 | 3 144 684,68 | 132 407,78 | 33 101,94 |
| 65 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 19 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 2 | 2 | 0 | 55,20 | 55,20 | 0,00 | 3 228 316,80 | 3 066 900,96 | 129 132,67 | 32 283,17 |
| 66 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 20 | 7/25 | 01.07.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 5 | 3 | 1 | 2 | 83,70 | 27,10 | 56,60 | 4 895 110,80 | 4 650 355,26 | 195 804,43 | 48 951,11 |
| 67 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 21 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 56,80 | 0,00 | 56,80 | 3 321 891,20 | 3 155 796,64 | 132 875,65 | 33 218,91 |
| 68 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 5 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 3 | 0 | 3 | 128,80 | 0,00 | 128,80 | 7 532 739,20 | 7 156 102,24 | 301 309,57 | 75 327,39 |
| 69 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 7 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 6 | 2 | 0 | 2 | 77,20 | 0,00 | 77,20 | 4 514 964,80 | 4 289 216,56 | 180 598,59 | 45 149,65 |
| 70 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 8 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 11 | 3 | 0 | 3 | 181,10 | 0,00 | 181,10 | 10 591 452,40 | 10 061 879,78 | 423 658,10 | 105 914,52 |
| 71 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 14 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 1 | 0 | 1 | 55,20 | 0,00 | 55,20 | 3 228 316,80 | 3 066 900,96 | 129 132,67 | 32 283,17 |
| 72 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 19 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31,40 | 31,40 | 0,00 | 1 836 397,60 | 1 744 577,72 | 73 455,90 | 18 363,98 |
| 73 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 46 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 25 | 8 | 8 | 0 | 397,60 | 397,60 | 0,00 | 23 253 238,40 | 22 090 576,48 | 930 129,54 | 232 532,38 |
| 74 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 51 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 12 | 4 | 4 | 0 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 14 328 580,00 | 13 612 151,00 | 573 143,20 | 143 285,80 |
| 75 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 190 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 33 | 12 | 10 | 2 | 513,80 | 420,70 | 93,10 | 30 049 079,20 | 28 546 625,24 | 1 201 963,17 | 300 490,79 |
| 76 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 198 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 40 | 12 | 7 | 5 | 506,00 | 271,80 | 234,20 | 29 592 904,00 | 28 113 258,80 | 1 183 716,16 | 295 929,04 |
| 77 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 200А | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 32 | 8 | 3 | 5 | 477,70 | 156,50 | 321,20 | 27 937 806,80 | 26 540 916,46 | 1 117 512,27 | 279 378,07 |
| 78 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 3 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 38 | 12 | 7 | 5 | 512,80 | 287,50 | 225,30 | 29 990 595,20 | 28 491 065,44 | 1 199 623,81 | 299 905,95 |
| 79 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 6 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 32 | 14 | 10 | 4 | 514,25 | 350,20 | 164,05 | 30 075 397,00 | 28 571 627,15 | 1 203 015,88 | 300 753,97 |
| 80 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 8 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 29 | 12 | 7 | 5 | 506,70 | 281,60 | 225,10 | 29 633 842,80 | 28 152 150,66 | 1 185 353,71 | 296 338,43 |
| 81 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 13 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 51 | 12 | 7 | 5 | 507,80 | 293,40 | 214,40 | 29 698 175,20 | 28 213 266,44 | 1 187 927,01 | 296 981,75 |
| 82 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 15 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 40 | 12 | 8 | 4 | 496,50 | 317,30 | 179,20 | 29 037 306,00 | 27 585 440,70 | 1 161 492,24 | 290 373,06 |
| 83 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 28а | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 33 | 18 | 15 | 3 | 300,10 | 263,20 | 36,90 | 17 551 048,40 | 16 673 495,98 | 702 041,94 | 175 510,48 |
| 84 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 6 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 8 | 3 | 1 | 2 | 109,10 | 27,10 | 82,00 | 6 380 604,40 | 6 061 574,18 | 255 224,18 | 63 806,04 |
| 85 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 61 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 25 | 8 | 3 | 5 | 327,20 | 114,10 | 213,10 | 19 135 964,80 | 18 179 166,56 | 765 438,59 | 191 359,65 |
| 86 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 1а | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 8 | 4 | 4 | 0 | 107,20 | 107,20 | 0,00 | 6 269 484,80 | 5 956 010,56 | 250 779,39 | 62 694,85 |
| 87 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 10 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 21 | 8 | 7 | 1 | 330,30 | 291,60 | 38,70 | 19 317 265,20 | 18 351 401,94 | 772 690,61 | 193 172,65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 3.1 |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом | | |
| площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
| год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата | кв.м | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **всего подлежит переселению в 2019 - 2025 гг. по муниципальному району Сыктывдинский** | | | **x** | **x** | **32 032,66** | **2 130** | **x** | **22 846,47** | **95 236,44** | **x** | **x** |
| **По программе переселения 2019 - 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:** | | | **x** | **x** | **32 032,66** | **2 130** | **x** | **22 846,47** | **95 236,44** | **x** | **x** |
| 1 | д. Гаръя | с. Пажга, д. 43 | 1962 | 28.04.2016 | 96,3 | 4 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 2 | д. Гаръя | с. Пажга, д. 57 | 1968 | 28.04.2016 | 82 | 3 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 3 | д. Гаръя | с. Пажга, д. 62 | 1964 | 28.04.2016 | 330,3 | 30 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 4 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Нагорная, д. 11 | 1958 | 28.04.2016 | 40 | 4 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 5 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Нагорная, д. 12 | 1958 | 28.04.2016 | 108,2 | 8 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 6 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Октябрьская, д. 19 | 1957 | 28.04.2016 | 114 | 7 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 7 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 1 | 1964 | 28.04.2016 | 240 | 19 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 8 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 2 | 1968 | 28.04.2016 | 348,16 | 29 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 9 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 3 | 1964 | 28.04.2016 | 176 | 8 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 10 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 5 | 1980 | 28.04.2016 | 180,5 | 18 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 11 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 6 | 1964 | 28.04.2016 | 215,5 | 17 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 12 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 8 | 1962 | 28.04.2016 | 308,1 | 17 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 13 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Школьная, д. 1 | 1963 | 28.04.2016 | 478,3 | 28 | 31.12.2021 | 539,57 | 1 235,00 | 11:04:1301001:136 | Сформирован под одним домом |
| 14 | п. Мандач | п. Мандач, ул. Северная, д. 4 | 1964 | 30.12.2016 | 180 | 14 | 31.12.2023 | 181 | 2 397,70 | 11:04:2801001:44 | Сформирован под одним домом |
| 15 | п. Мандач | п. Мандач, ул. Северная, д. 14 | 1964 | 06.09.2013 | 89,2 | 3 | 31.12.2020 | 182,8 | 1 890,70 | 11:04:2801001:17 | Сформирован под одним домом |
| 16 | п. Мандач | п. Мандач, ул. Южная, д. 8 | 1959 | 30.12.2016 | 51,8 | 2 | 31.12.2023 | 105,1 | 2 087,80 | 11:04:2801001:35 | Сформирован под одним домом |
| 17 | п. Мандач | п. Мандач, ул. Южная, д. 9 | 1959 | 30.12.2016 | 102,9 | 12 | 31.12.2023 | 205,9 | 1 197,40 | 11:04:2801001:30 | Сформирован под одним домом |
| 18 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 2 | 1989 | 30.12.2016 | 45 | 5 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 19 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 6 | 1954 | 30.12.2016 | 21 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 20 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 7 | 1964 | 30.12.2016 | 21 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 21 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 13 | 1964 | 30.12.2016 | 189 | 14 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 22 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 15 | 1964 | 30.12.2016 | 45 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 23 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 16 | 1954 | 30.12.2016 | 90 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 24 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 18 | 1968 | 30.12.2016 | 120 | 8 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 25 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 22 | 1960 | 30.12.2016 | 60 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 26 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 24 | 1960 | 30.12.2016 | 60 | 5 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 27 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 26 | 1960 | 30.12.2016 | 72 | 3 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 28 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 4 | 1954 | 30.12.2016 | 45 | 3 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 29 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 5 | 1954 | 30.12.2016 | 90 | 3 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 30 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 6 | 1954 | 30.12.2016 | 45 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 31 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 7 | 1954 | 30.12.2016 | 90 | 4 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 32 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 10 | 1953 | 30.12.2016 | 90 | 5 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 33 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 15 | 1954 | 30.12.2016 | 90 | 18 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 34 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 17 | 1954 | 30.12.2016 | 90 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 35 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 19 | 1954 | 30.12.2016 | 42 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 36 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 21 | 1954 | 30.12.2016 | 90 | 6 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 37 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 25 | 1961 | 30.12.2016 | 31 | 5 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 38 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 30 | 1961 | 30.12.2016 | 60 | 5 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 39 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 1 | 1954 | 30.12.2016 | 90 | 4 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 40 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 3 | 1954 | 30.12.2016 | 90 | 5 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 41 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 4 | 1978 | 30.12.2016 | 88 | 4 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 42 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 7 | 1954 | 30.12.2016 | 58 | 3 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 43 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 9 | 1962 | 30.12.2016 | 90 | 6 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 44 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 10 | 1962 | 30.12.2016 | 149 | 9 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 45 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 11 | 1962 | 30.12.2016 | 120 | 5 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 46 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 12 | 1961 | 30.12.2016 | 120 | 3 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 47 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 15 | 1954 | 30.12.2016 | 90 | 5 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 48 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 17 | 1954 | 30.12.2016 | 45 | 7 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 49 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Горького, д. 1 | 1967 | 27.12.2016 | 154,9 | 9 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 50 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Горького, д. 3 | 1986 | 14.11.2014 | 79,5 | 5 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 51 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Горького, д. 4 | 1984 | 27.12.2016 | 81 | 3 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 52 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Ленина, д. 17 | 1980 | 27.12.2016 | 658,2 | 29 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 53 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 1 | 1965 | 27.12.2016 | 155,2 | 15 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 54 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 5 | 1964 | 27.12.2016 | 155,9 | 7 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 55 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 7 | 1964 | 14.11.2014 | 154,8 | 12 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 56 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 9 | 1964 | 27.12.2016 | 187,4 | 12 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 57 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 13 | 1965 | 27.12.2016 | 186,3 | 9 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 58 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 15 | 1966 | 27.12.2016 | 185,4 | 12 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 59 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 17 | 1963 | 27.12.2016 | 187,35 | 11 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 60 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 19 | 1966 | 27.12.2016 | 187 | 11 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 61 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 21 | 1966 | 27.12.2016 | 61,8 | 3 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 62 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 38 | 1983 | 14.11.2014 | 82,4 | 7 | 31.12.2022 | 83,4 | 319 | 11:04:3201003:299 | Сформирован под одним домом |
| 63 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Советская, д. 4 | 1988 | 27.12.2016 | 713,3 | 31 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 64 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 5 | 1948 | 01.07.2016 | 128,8 | 5 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 65 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 7 | 1947 | 01.07.2016 | 77,2 | 6 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 66 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 8 | 1948 | 01.07.2016 | 181,1 | 11 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 67 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 14 | 1980 | 01.07.2016 | 55,2 | 3 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 68 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 19 | 1953 | 01.07.2016 | 31,4 | 1 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 69 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 26 | 1992 | 01.07.2016 | 221,4 | 15 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 70 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 27 | 1955 | 01.07.2016 | 80 | 7 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 71 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 31 | 1976 | 01.07.2016 | 123 | 5 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 72 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 3 | 1950 | 01.07.2016 | 131,7 | 9 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 73 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 4 | 1989 | 01.07.2016 | 155,8 | 14 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 74 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 5 | 1948 | 01.07.2016 | 46,7 | 4 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 75 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 6 | 1992 | 01.07.2016 | 166,8 | 14 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 76 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 8 | 1957 | 01.07.2016 | 130,4 | 4 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 77 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 9 | 1951 | 01.07.2016 | 114,4 | 8 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 78 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 10 | 1954 | 01.07.2016 | 132,1 | 10 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 79 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 11 | 1953 | 01.07.2016 | 52,2 | 4 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 80 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 12 | 1951 | 01.07.2016 | 55,7 | 1 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 81 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 13 | 1951 | 01.07.2016 | 81,3 | 2 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 82 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 14 | 1954 | 01.07.2016 | 100,6 | 6 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 83 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 15 | 1973 | 01.07.2016 | 77,1 | 5 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 84 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 16 | 1992 | 01.07.2016 | 122,7 | 7 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 85 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 17 | 1954 | 01.07.2016 | 56,6 | 2 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 86 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 19 | 1951 | 01.07.2016 | 55,2 | 2 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 87 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 20 | 1951 | 01.07.2016 | 83,7 | 5 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 88 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 21 | 1956 | 01.07.2016 | 56,8 | 3 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 89 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 3 | 1963 | 16.05.2016 | 512,8 | 38 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 90 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 4 | 1966 | 16.05.2016 | 450,1 | 28 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 91 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 6 | 1960 | 16.05.2016 | 514,25 | 32 | 31.12.2021 | 516,3 | 2 573,00 | 11:04:1001003:55 | Сформирован под одним домом |
| 92 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 8 | 1962 | 16.05.2016 | 506,7 | 29 | 31.12.2021 | 510 | 905 | 11:04:1001003:348 | Сформирован под одним домом |
| 93 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 12 | 1964 | 16.05.2016 | 527,1 | 46 | 31.12.2021 | 535,1 | 1 580,00 | 11:04:1001003:54 | Сформирован под одним домом |
| 94 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 13 | 1968 | 16.05.2016 | 507,8 | 51 | 31.12.2021 | 527,8 | 1 696,00 | 11:04:1001010:347 | Сформирован под одним домом |
| 95 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 15 | 1967 | 16.05.2016 | 496,5 | 40 | 31.12.2021 | 500 | 1 302,00 | 11:04:1001010:348 | Сформирован под одним домом |
| 96 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 17 | 1962 | 16.05.2016 | 332,1 | 22 | 31.12.2021 | 337,3 | 1 071,00 | 11:04:1001010:39 | Сформирован под одним домом |
| 97 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 28а | 1961 | 16.05.2016 | 300,1 | 33 | 31.12.2021 | 419,1 | 1 353,00 | 11:04:1001003:57 | Сформирован под одним домом |
| 98 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 46 | 1959 | 16.05.2016 | 397,6 | 25 | 31.12.2021 | 400 | 839 | 11:04:1001022:77 | Сформирован под одним домом |
| 99 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 51 | 1957 | 16.05.2016 | 245 | 12 | 31.12.2021 | 250 | 754 | 11:04:1001009:153 | Сформирован под одним домом |
| 100 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 61 | 1962 | 16.05.2016 | 327,2 | 25 | 31.12.2021 | 334,2 | 1 016,00 | 11:04:1001009:102 | Сформирован под одним домом |
| 101 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 190 | 1962 | 16.05.2016 | 513,8 | 33 | 31.12.2021 | 520 | 2 210,00 | 11:04:1001015:368 | Сформирован под одним домом |
| 102 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 192 | 1968 | 16.05.2016 | 506,4 | 36 | 31.12.2021 | 510 | 2 449,00 | 11:04:1001018:10 | Сформирован под одним домом |
| 103 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 194 | 1955 | 16.05.2016 | 60,1 | 6 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 104 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 198 | 1969 | 16.05.2016 | 506 | 40 | 31.12.2021 | 510 | 1 957,00 | 11:04:1001018:286 | Сформирован под одним домом |
| 105 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 200А | 1984 | 16.05.2016 | 477,7 | 32 | 31.12.2021 | 480 | 4 075,00 | 11:04:1001015:77 | Сформирован под одним домом |
| 106 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 2 | 1952 | 10.05.2016 | 145,2 | 10 | 31.12.2020 | 1 811,00 | 160,1 | 11:04:1003:001:103 | Сформирован под одним домом |
| 107 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 3 | 1960 | 10.05.2016 | 198,2 | 21 | 31.12.2021 | 246,4 | 848 | 11:04:1003001:530 | Сформирован под одним домом |
| 108 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 5 | 1968 | 29.12.2016 | 531,3 | 50 | 31.12.2021 | 532,5 | 666,74 | 11:04:1003001:36 | Сформирован под одним домом |
| 109 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 14 | 1972 | 29.04.2016 | 95,2 | 5 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 110 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 15 | 1976 | 10.05.2016 | 420,4 | 27 | 31.12.2021 | 563,4 | 347 | 11:04:1003001:41 | Сформирован под одним домом |
| 111 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 17 | 1950 | 10.05.2016 | 218,5 | 17 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 112 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 13 а | 1966 | 29.04.2016 | 351,8 | 40 | 31.12.2020 | 436,2 | 914 | 11:04:1001007:221 | Сформирован под одним домом |
| 113 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 15 а | 1967 | 29.04.2016 | 343,5 | 35 | 31.12.2020 | 442,2 | 926 | 11:04:1001007:222 | Сформирован под одним домом |
| 114 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 16а | 1970 | 29.04.2016 | 522,5 | 32 | 31.12.2021 | 540 | 965 | 11:04:1001007:220 | Сформирован под одним домом |
| 115 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 7 | 1963 | 16.05.2016 | 342,1 | 28 | 31.12.2021 | 345 | 8 541,00 | 11:04:1001010:40 | Сформирован под одним домом |
| 116 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 9 | 1963 | 16.05.2016 | 486,8 | 23 | 31.12.2021 | 530 | 893 | 11:04:1001010:258 | Сформирован под одним домом |
| 117 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 10 | 1965 | 16.05.2016 | 516,8 | 34 | 31.12.2021 | 536,8 | 709 | 11:04:1001010:47 | Сформирован под одним домом |
| 118 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 12 | 1965 | 16.05.2016 | 518 | 37 | 31.12.2021 | 577,7 | 830 | 11:04:1001010:377 | Сформирован под одним домом |
| 119 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 14 | 1965 | 06.12.2016 | 515 | 31 | 31.12.2021 | 525 | 13 858,00 | 11:04:1001010:79 | Сформирован под одним домом |
| 120 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 6 | 1970 | 29.04.2016 | 499,1 | 31 | 31.12.2021 | 505 | 961 | 11:04:1001001:399 | Сформирован под одним домом |
| 121 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 7 | 1967 | 29.04.2016 | 497,2 | 32 | 31.12.2021 | 500 | 6 699,00 | 11:04:1001001:13 | Сформирован под одним домом |
| 122 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 8 | 1973 | 29.04.2016 | 518,1 | 42 | 31.12.2021 | 520 | 1 062,00 | 11:04:1001001:395 | Сформирован под одним домом |
| 123 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 19 | 1973 | 29.04.2016 | 511,6 | 42 | 31.12.2021 | 515 | 905 | 11:04:1001001:297 | Сформирован под одним домом |
| 124 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 20 | 1984 | 29.04.2016 | 677,1 | 45 | 31.12.2021 | 750 | 1 419,00 | 11:04:1001001:396 | Сформирован под одним домом |
| 125 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 27 | 1977 | 29.04.2016 | 60,2 | 7 | 31.12.2020 | 234,9 | 2 584,00 | 11:04:1001001:7 | Сформирован под одним домом |
| 126 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 2 | 1964 | 29.12.2016 | 326,5 | 14 | 31.12.2021 | 350,7 | 798 | 11:04:1001016:547 | Сформирован под одним домом |
| 127 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 4 | 1963 | 10.05.2016 | 341,5 | 20 | 31.12.2021 | 353,5 | 892 | 11:04:1001016:549 | Сформирован под одним домом |
| 128 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 6 | 1961 | 10.05.2016 | 342,5 | 15 | 31.12.2021 | 350 | 920 | 11:04:1001016:548 | Сформирован под одним домом |
| 129 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 8 | 1962 | 10.05.2016 | 340,3 | 20 | 31.12.2021 | 341,2 | 802 | 11:04:1001016:550 | Сформирован под одним домом |
| 130 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 12 | 1967 | 10.05.2016 | 350 | 17 | 31.12.2021 | 350,6 | 607 | 11:04:1001016:550 | Сформирован под одним домом |
| 131 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 14 | 1966 | 10.05.2016 | 339,1 | 21 | 31.12.2021 | 350 | 620 | 11:04:1001016:551 | Сформирован под одним домом |
| 132 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 1а | 1973 | 16.05.2016 | 107,2 | 8 | 31.12.2021 | 108,2 | 895 | 11:04:1001003:67 | Сформирован под одним домом |
| 133 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 6 | 1963 | 16.05.2016 | 109,1 | 8 | 31.12.2021 | 110,1 | 1 301,00 | 11:04:1001003:70 | Сформирован под одним домом |
| 134 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 10 | 1963 | 16.05.2016 | 330,3 | 21 | 31.12.2021 | 340,3 | 1 349,00 | 11:04:1001003:53 | Сформирован под одним домом |
| 135 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 59 | 1960 | 16.05.2016 | 465,4 | 11 | 31.12.2021 | 470 | 720 | 11:04:1001002:94 | Сформирован под одним домом |
| 136 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 70 | 1979 | 16.05.2016 | 684,8 | 31 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 137 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 72 | 1963 | 16.05.2016 | 534,1 | 29 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 138 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 74 | 1965 | 16.05.2016 | 499,6 | 36 | 31.12.2024 | 510 | 5 847,00 | 11:04:1001002:68 | Сформирован под одним домом |
| 139 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, пер. Школьный, д. 14 | 1968 | 05.05.2016 | 148,6 | 17 | 31.12.2020 | 587,7 | 871 | 11:04:1001009:853 | Сформирован под одним домом |
| 140 | с. Зеленец | с. Зеленец, ул. Набережная, д. 8 | 1959 | 16.06.2016 | 229,8 | 18 | 31.12.2019 | 255,9 | 1 691,00 | 11:04:1701005:316 | Сформирован под одним домом |
| 141 | с. Пажга | с. Пажга, мкр. 1-й, д. 18 | 1968 | 28.04.2016 | 190,1 | 10 | 31.12.2021 | 259,9 | 963 | 11:04:3401002:105 | Сформирован под одним домом |
| 142 | с. Пажга | с. Пажга, м. Левопиян, д. 41 | 1968 | 28.04.2016 | 286,1 | 16 | 31.12.2021 | 349,7 | 765 | 11:04:3401008:41 | Сформирован под одним домом |

Приложение № 4

к муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  |
| **План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений | | | | | | | | | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | | | всего | | | | | | в том числе | | | | | | | | | | | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений | | | | | | | | | |
| выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий | | договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории | | | | переселение в свободный жилищный фонд |  | | | | | | строительство домов | | | | приобретение жилых помещений у застройщиков | | | | | | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | | предоставление по договорам социального найма | | | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | | предоставление по договорам мены | | |
| в строящихся домах | | | в домах, введенных в эксплуатацию | | |  | |  | | |  |  | |  | | |
| расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий | | | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | | | приобретаемая площадь | стоимость | | приобретаемая площадь | стоимость | | приобретаемая площадь | стоимость | | приобретаемая площадь | стоимость | площадь | площадь | | | площадь | | площадь |
| кв.м | руб. | кв.м | кв.м | руб. | | руб. | руб. | кв.м | руб. | | | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | | | кв.м | руб. | | кв.м | руб. | | кв.м | руб. | | кв.м | руб. | кв.м | кв.м | | | кв.м | | кв.м |
|  | Всего по программе переселения по муниципальному району "Сыктывдинский", в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | **32 032,66** | **1 805 841 320,40** | **17 898,58** | **17 898,58** | **972 976 090,56** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **14 134,08** | **14 134,08** | **832 865 229,84** | | | **0,00** | **0,00** | | **11 930,18** | **723 210 835,04** | | **0,00** | **0,00** | | **2 203,90** | **109 654 394,80** | **14 134,08** | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** |
|  | Всего по этапу 2019 года | 1 463,80 | 69 925 025,55 | 735,8 | 735,8 | 32 513 270,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 728 | 728 | 37 411 755,55 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 728 | 37 411 755,55 | 728 | 0 | | | 0 | | 0 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 672,1 | 35 025 117,10 | 39,5 | 39,5 | 1 975 000,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 632,6 | 632,6 | 33 050 117,10 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 632,6 | 33 050 117,10 | 632,6 | 0 | | | 0 | | 0 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 4 936,10 | 229 384 938,15 | 4 092,80 | 4 092,80 | 190 192 416,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 843,3 | 843,3 | 39 192 522,15 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 843,3 | 39 192 522,15 | 843,3 | 0 | | | 0 | | 0 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 1 284,96 | 73 208 710,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 284,96 | 1 284,96 | 73 208 710,00 | | | 0 | 0 | | 1 284,96 | 73 208 710,00 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 284,96 | 0 | | | 0 | | 0 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 8 825,30 | 495 036 800,00 | 5 760,53 | 5 760,53 | 323 119 648,76 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 3 064,77 | 3 064,77 | 171 917 151,24 | | | 0 | 0 | | 3 064,77 | 171 917 151,24 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3 064,77 | 0 | | | 0 | | 0 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 14 850,40 | 903 260 729,60 | 7 269,95 | 7 269,95 | 425 175 755,80 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 7 580,45 | 7 580,45 | 478 084 973,80 | | | 0 | 0 | | 7 580,45 | 478 084 973,80 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 7 580,45 | 0 | | | 0 | | 0 |