Коми Республикаын «Сыктывдін»

муниципальнӧй районса администрациялӧн

# ШУÖМ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми

от 16 декабря 2021 года	№ 12/1633

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 27 ноября 2019 года №11/1559 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономики Республики Коми от 27 декабря 2017 года № 382 «Об утверждении рекомендаций по разработке, реализации и методике оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Коми», постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в МО МР «Сыктывдинский» (в редакции постановления администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 27 июля 2020 года № 7/949), администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Приложение к постановлению администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 27 ноября 2019 года № 11/1559 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» изложить в редакции согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Сыктывдинский»	А.В. Коншин

Приложение

к постановлению администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

от 16 декабря 2021 года № 12/1633

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

от 27 ноября 2019 года № 11/1559

Муниципальная программа

Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

Ответственные исполнители:

Скиба Лилия Николаевна,

главный эксперт отдела по жилищным вопросам

администрации МР «Сыктывдинский» РК,

тел. 8 /82130/ 7-21-18, факс 8 /82130/ 7-16-65,

E-mail: l.n.skiba@syktyvdin.rkomi.ru

Копнина Наталья Николаевна,

главный эксперт отдела по жилищным вопросам

администрации МР «Сыктывдинский» РК,

тел. 8 /82130/ 7-21-18, факс 8 /82130/ 7-16-65,

E-mail: n.n.kopnina@syktyvdin.rkomi.ru

Лыткина Екатерина Ивановна,

главный специалист отдела по жилищным вопросам

администрации МР «Сыктывдинский» РК,

тел. 8 /82130/ 7-21-18, факс 8 /82130/ 7-16-65,

E-mail: e.i.lytkina@syktyvdin.rkomi.ru

Павлицкая Ирина Витальевна,

специалист отдела по жилищным вопросам

администрации МР «Сыктывдинский» РК,

тел. 8 /82130/ 7-21-18, факс 8 /82130/ 7-16-65,

E-mail: i.v.pavlickaya@syktyvdin.rkomi.ru

Начальник отдела по жилищным вопросам

администрации МР «Сыктывдинский» РК	И.Н. Иванов

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по жилищным вопросам администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее – Отдел по жилищным вопросам) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление капитального строительства администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее – Управление капитального строительства); Отдел имущественных и арендных отношений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее – Отдел имущественных и арендных отношений). |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Переселение граждан из домов, признанными аварийными и подлежащими сносу; - Снос аварийных многоквартирных домов; - Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; - Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения их жилищных условий в соответствии с действующим законодательством. |
| Цель муниципальной программы | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих (проживавших) на территории муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, а также обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; - Снос многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; - Реализация государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; - Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда (кв.м.); - Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (чел.); - Количество, расселяемых жилых помещений (шт.); - Количество снесенных аварийных многоквартирных домов (шт.); - Освоение средств предоставленной субвенции на исполнение органом местного самоуправления переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, %; - Количество граждан, улучшивших жилищные условия, чел. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации Программы: 2020-2024 годы. |
| Объемы финансирования муниципальной программы | - Общий объём финансирования муниципальной программы на 2020-2024 годы предусматривается в размере – 1 162 628,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 1 065 194,4 тыс. рублей. за счёт средств бюджета Республики Коми – 82 096,3 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 15 337,7 тыс. рублей; Прогнозный объём финансирования Программы по годам составляет: за счёт средств федерального бюджета: 2020 год – 48 483,8 тыс. рублей; 2021 год – 251 684,2 тыс. рублей; 2022 год – 114 642,4 тыс. рублей; 2023 год – 650 383,9 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей. за счёт средств бюджета Республики Коми: 2020 год – 2 232,9 тыс. рублей; 2021 год – 23 524,0 тыс. рублей; 2022 год – 16 891,0 тыс. рублей; 2023 год – 39 448,5 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей. за счёт средств местного бюджета: 2020 год – 2 186,4 тыс. рублей; 2021 год – 5 316,8 тыс. рублей; 2022 год – 1 097,5 тыс. рублей; 2023 год – 6 737,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда к концу 2024 года составит 32 032,66 кв. метров; - Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда к концу 2024 года, составит 2 130 человека; - Количество, расселенных жилых помещений к концу 2024 года составит 781 жилых помещения; - Количество снесенных аварийных многоквартирных жилых домов к концу 2024 года составит 142 дома. - Ежегодное освоение средств предоставленной субвенции по реализации переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в объеме не менее 95%; - Количество граждан, улучшивших жилищные условия не менее 43 чел. (ед.). |

Приоритеты, цели, и задачи реализуемой муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития

Приоритеты, цели, и задачи реализуемой муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития

Приоритеты реализуемой в муниципальном образовании муниципального района «Сыктывдинский» политики в соответствующей сфере социально-экономического развития в рамках муниципальной программы определяются в соответствии с действующей Стратегией социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2035 года, одобренной Советом муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 2 сентября 2020 года № 53/9-1.

Приоритетным направлением муниципальной политики для реализации целей и задач муниципальной программы являются:

-	обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

-	поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

-	поддержке отдельных категорий граждан.

В соответствии с долгосрочными приоритетами экономического развития, а также с учетом текущего состояния экономики муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» определены цели и задачи муниципальной программы.

Цели и задачи муниципальной программы определены в паспорте муниципальной программы.

Муниципальная программа включает 4 задачи:

- Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- Снос многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- Реализация государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

- Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский».

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, основных мероприятий муниципальной программы и их значениях представлены в Приложении 1 к муниципальной программе (Таблица 1).

Перечень задач и основных мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении 1 к муниципальной программе (Таблица 2).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе (Таблица 3).

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из федерального бюджета, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» и иные межбюджетные трансферты, представлен в Приложении 1 к муниципальной программе (Таблица 4).

Рекомендуемые требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках муниципальной программы, представлены в приложении 2 к Программе.

Программой предусмотрено предоставление гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года и подлежащими сносу, жилых помещений следующими способами:

-	представления жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде по договорам найма, в построенных многоквартирных домах и приобретенных жилых помещений многоквартирных домах у лиц, являющихся застройщиками (не являющихся застройщиками);

-	представления жилых помещений в построенных многоквартирных домах и приобретенных жилых помещений многоквартирных домах у лиц, являющимися застройщиками (не являющихся застройщиками), путем заключения договоров мены с собственниками жилых помещений взамен изымаемых жилых помещений;

-	осуществление выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящий в аварийный жилищный фонд (возмещение за изымаемые жилые помещения в соответствие со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, входящие в аварийный жилой фонд).

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, представлен в приложении 3 к Программе.

Реестр аварийных домов по способам переселения представлен в приложении 4 к Программе.

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) за отчетный год | Основные направления реализации основного мероприятия, раскрывающие его содержание | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: улучшение жилищных условий граждан проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», а также обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 2020 | 2024 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда к концу 2024 года составит 32 032,66 кв. метров; Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда к концу 2024 года, составит 2 130 человек. | Размещение аукционов в единой информационной системе в сфере закупок, путем проведения электронных процедур на приобретение жилых помещений у лиц, не являющимися застройщиками. | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда (кв.м.); Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (чел.) |
|  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющимся застройщиков |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. | УКС, Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 2020 | 2024 |  | Размещение аукционов в единой информационной системе в сфере закупок, путем проведения электронных процедур на проектирование и строительство многоквартирных жилых домов, приобретение жилых помещений у лиц, являющимися застройщиками. |  |
|  | Приобретение жилых помещений у лиц, являющимися застройщиками |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 2020 | 2024 |  | Выкуп аварийного жилья у собственников (заключение соглашений). |  |
|  | Заключение соглашений по изъятию помещений |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 2020 | 2024 |  | Получение заключения о рыночной стоимости жилого помещения, подлежащего изъятию |  |
|  | Проведение оценочных процедур по определению рыночной стоимости жилого помещения |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 Снос многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. | УКС | 2020 | 2024 | Количество, расселенных жилых помещений к концу 2024 года составит 781 жилое помещение; Количество снесенных аварийных многоквартирных жилых домов к концу 2024 года составит 142 дома. | Размещение аукционов в единой информационной системе в сфере закупок, путем проведения электронных процедур на проектирование сметной документации. | Количество, расселяемых жилых помещений (шт.); Количество снесенных аварийных многоквартирных домов (шт.) |
|  | Подготовка проектно-сметной документации на организацию сноса многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. | УКС | 2020 | 2024 |  | Размещение аукционов в единой информационной системе в сфере закупок, путем проведения электронных процедур на снос аварийных многоквартирных домов. |  |
|  | Организация работ по сносу МКД |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 Реализация государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 3.1. | Отдел по жилищным вопросам | 2020 | 2024 | Ежегодное освоение средств предоставленной субвенции по реализации переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в объеме не менее 95%. | Рассмотрение поступающий заявлений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в установленные сроки, постоянный мониторинг оснований для нахождения в списке, переучет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. | Освоение средств предоставленной субвенции на исполнение органом местного самоуправления переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, %. |
|  | Ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 3.2. | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 2020 | 2024 |  | Размещение аукционов в единой информационной системе в сфере закупок, путем проведения электронных процедур на приобретение жилых помещений у лиц, не являющимися застройщиками и лиц, являющихся застройщиками. |  |
|  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющимися застройщиками и лиц, являющихся застройщиками |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 4.1. | Отдел по жилищным вопросам | 2020 | 2024 | Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих конечных результатов к 2024 году: количество граждан, улучшивших жилищные условия составит 43 человека. | Ежеквартальное информирование граждан о возможности получить социальные выплаты в пределах предоставленных субвенций из федерального бюджета. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия, чел. |
|  | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 4.2. | Отдел по жилищным вопросам | 2020 | 2024 |  | Ежеквартальное информирование граждан о возможности получить социальные выплаты в пределах предоставленных субвенций из федерального бюджета. |  |
|  | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 4.3. | Отдел по жилищным вопросам | 2020 | 2024 |  | Информирование граждан о возможности получить социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий. |  |
|  | Предоставление социальных выплат молодым семьям. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 4.4. | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 2020 | 2024 |  | Размещение аукционов в единой информационной системе в сфере закупок, путем проведения электронных процедур на приобретение жилых помещений у лиц, не являющимися застройщиками. |  |
|  | Обеспечение мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МР «Сыктывдинский» РК предоставить им жилые помещения. |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 2

Перечень

и сведения о целевых индикаторах и показателях

муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения индикатора (показателя) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год факт | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 2 135,90 | 4 936,10 | 1 284,96 | 8 825,30 | 14 850,40 |
| 2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 175 | 348 | 85 | 549 | 973 |
| 3 | Количество, расселяемых жилых помещений | шт. | 54 | 130 | 31 | 207 | 359 |
| 4 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов | шт. | 1 | 4 | 16 | 2 | 119 |
| 5 | Освоение средств предоставленной субвенции на исполнение органом местного самоуправления переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 6 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия | чел. | 6 | 8 | 6 | 11 | 12 |
| Задача 1 Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 2 135,90 | 4 936,10 | 1 284,96 | 8 825,30 | 14 850,40 |
| 8 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 175 | 348 | 85 | 549 | 973 |
| Задача 2 Снос многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество, расселяемых жилых помещений | шт. | 54 | 130 | 31 | 207 | 359 |
| 10 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов | шт. | 1 | 4 | 16 | 2 | 119 |
| Задача 3 Реализация государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Освоение средств предоставленной субвенции на исполнение органом местного самоуправления переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Задача 4 Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия | чел. | 6 | 8 | 6 | 11 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района «Сыктывдинский» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа | «Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Отдел по жилищным вопросам | 1 162 628,4 | 52 903,1 | 280 525,0 | 132 631,0 | 696 569,3 | 0,0 |  |
| Задача 1 | Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Отдел по жилищным вопросам | 1 088 551,7 | 51 029,6 | 254 069,0 | 109 757,4 | 673 695,7 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 181 448,8 | 39 490,8 | 70 964,0 | 70 994,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.1.1. | Организация конкурсных процедур по приобретению жилья | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.1.2. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилья | Отдел по жилищным вопросам | 181 448,8 | 39 490,8 | 70 964,0 | 70 994,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.1.3. | Заключение договоров социального найма | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.1.4. | Заключение договоров мены | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Приобретение жилых помещений у лиц, являющимися застройщиками | УКС, Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 176 040,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176 040,4 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.2.1. | Организация конкурсных процедур по приобретению жилья | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.2.2. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилья | Отдел по жилищным вопросам | 176 040,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176 040,4 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.2.3. | Заключение договоров социального найма | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.2.4. | Заключение договоров мены | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Заключение соглашений по изъятию помещений | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 731 037,5 | 11 538,8 | 183 080,0 | 38 763,4 | 497 655,3 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.3.1. | Заключение муниципальных контрактов (соглашений) по изъятию жилых помещений у собственников и выплаты суммы возмещения | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 731 037,5 | 11 538,8 | 183 080,0 | 38 763,4 | 497 655,3 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.3.2. | Регистрация соглашений о переходе права собственности | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Проведение оценочных процедур по определению рыночной стоимости жилого помещения | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.4.1. | Организация проведения работ в соответствии со статьей 32 ЖК РФ | ОИиАО | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.4.2. | Мероприятия по приемо-передаче работ по оценке жилого помещения | ОИиАО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 2 | Снос многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | УКС | 3 950,5 | 1 873,5 | 2 077,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Подготовка проектно-сметной документации на организацию сноса многоквартирных домов | УКС | 95,8 | 18,8 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.1.1. | Организация контрольных процедур на заключение контрактов. | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.1.2. | Заключение контракта на составления проекта. | УКС | 95,8 | 18,8 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Организация работ по сносу МКД | УКС | 3 854,7 | 1 854,7 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2.1 | Организация конкурсных процедур на заключение контракта на снос МКД | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2.2. | Заключение контракта на снос МКД | УКС | 3 854,7 | 1 854,7 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 3 | Реализация государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Отдел по жилищным вопросам | 63 613,8 | 0,0 | 21 204,6 | 21 204,6 | 21 204,6 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.2. | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющимися застройщиками и лиц, являющихся застройщиками | Отдел по жилищным вопросам | 63 613,8 | 0,0 | 21 204,6 | 21 204,6 | 21 204,6 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.2.1. | Организация конкурсных процедур по приобретению жилья | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.2.2. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилья | Отдел по жилищным вопросам | 63 613,8 | 0,0 | 21 204,6 | 21 204,6 | 21 204,6 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.2.3. | Заключение договоров спецнайма | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 4 | Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Отдел по жилищным вопросам | 6 512,4 | 0,0 | 3 174,4 | 1 669,0 | 1 669,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4.1. | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». | Отдел по жилищным вопросам | 2 526,0 | 0,0 | 857,0 | 834,5 | 834,5 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4.2. | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». | Отдел по жилищным вопросам | 2 526,0 | 0,0 | 857,0 | 834,5 | 834,5 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4.3. | Предоставление социальных выплат молодым семьям. | Отдел по жилищным вопросам | 1 460,4 | 0,0 | 1 460,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4.4. | Обеспечение мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МР «Сыктывдинский» РК предоставить им жилые помещения. | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.4.1. | Организация конкурсных процедур по приобретению жилья | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.4.2. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилья | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.4.3. | Заключение договоров социального найма | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение и объем финансирования на реализацию целей муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка всего расходов, рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Всего | 1 162 628,4 | 52 903,1 | 280 525,0 | 132 631,0 | 696 569,3 | 0,0 |
|  |  | -местный бюджет | 15 337,7 | 2 186,4 | 5 316,8 | 1 097,5 | 6 737,0 | 0,0 |
|  |  | -республиканский бюджет | 82 096,6 | 2 232,9 | 23 524,0 | 16 891,1 | 39 448,5 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 1 065 194,1 | 48 483,8 | 251 684,2 | 114 642,4 | 650 383,8 | 0,0 |
| Задача 1 | Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Итого | 1 088 551,7 | 51 029,6 | 254 069,0 | 109 757,4 | 673 695,7 | 0,0 |
|  |  | - местный бюджет | 10 904,3 | 504,4 | 2 565,4 | 1 097,5 | 6 737,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканский бюджет | 43 541,4 | 2 041,4 | 10 161,8 | 4 390,4 | 26 947,8 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 1 034 106,0 | 48 483,8 | 241 341,8 | 104 269,5 | 640 010,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Итого | 181 448,8 | 39 490,8 | 70 964,0 | 70 994,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - местный бюджет | 1 809,4 | 365,5 | 734,0 | 709,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканский бюджет | 7 237,7 | 1 560,3 | 2 837,6 | 2 839,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 172 401,7 | 37 565,0 | 67 392,4 | 67 444,3 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Приобретение жилых помещений у лиц, являющимися застройщиками | Итого | 176 040,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176 040,4 | 0,0 |
|  |  | - местный бюджет | 1 760,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 760,4 | 0,0 |
|  |  | - республиканский бюджет | 7 041,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 041,6 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 167 238,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167 238,4 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Заключение соглашений по изъятию помещений | Итого | 731 037,5 | 11 538,8 | 183 080,0 | 38 763,4 | 497 655,3 | 0,0 |
|  |  | - местный бюджет | 7 309,5 | 138,9 | 1 806,4 | 387,6 | 4 976,6 | 0,0 |
|  |  | - республиканский бюджет | 29 262,1 | 481,1 | 7 324,2 | 1 550,6 | 19 906,2 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 694 465,9 | 10 918,8 | 173 949,4 | 36 825,2 | 472 772,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Проведение оценочных процедур по определению рыночной стоимости жилого помещения | Итого | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - местный бюджет | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 | Снос многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Итого | 3 950,5 | 1 873,5 | 2 077,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - местный бюджет | 3 759,0 | 1 682,0 | 2 077,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканский бюджет | 191,5 | 191,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Подготовка проектно-сметной документации на организацию сноса многоквартирных домов | Итого | 95,8 | 18,8 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - местный бюджет | 95,8 | 18,8 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Организация работ по сносу МКД | Итого | 3 854,7 | 1 854,7 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - местный бюджет | 3 663,2 | 1 663,2 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканский бюджет | 191,5 | 191,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3 | Реализация государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Итого | 63 613,8 | 0,0 | 21 204,6 | 21 204,6 | 21 204,6 | 0,0 |
|  |  | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканский бюджет | 37 836,5 | 0,0 | 12 835,1 | 12 500,7 | 12 500,7 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 25 777,3 | 0,0 | 8 369,5 | 8 703,9 | 8 703,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющимися застройщиками и лиц, являющихся застройщиками | Итого | 63 613,8 | 0,0 | 21 204,6 | 21 204,6 | 21 204,6 | 0,0 |
|  |  | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканский бюджет | 37 836,5 | 0,0 | 12 835,1 | 12 500,7 | 12 500,7 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 25 777,3 | 0,0 | 8 369,5 | 8 703,9 | 8 703,9 | 0,0 |
| Задача 4 | Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Итого: | 6 512,4 | 0,0 | 3 174,4 | 1 669,0 | 1 669,0 | 0,0 |
|  |  | - местный бюджет | 674,4 | 0,0 | 674,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканский бюджет | 527,2 | 0,0 | 527,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 5 310,8 | 0,0 | 1 972,8 | 1 669,0 | 1 669,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | Итого | 2 526,0 | 0,0 | 857,0 | 834,5 | 834,5 | 0,0 |
|  |  | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 2 526,0 | 0,0 | 857,0 | 834,5 | 834,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Итого | 2 526,0 | 0,0 | 857,0 | 834,5 | 834,5 | 0,0 |
|  |  | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 2 526,0 | 0,0 | 857,0 | 834,5 | 834,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Предоставление социальных выплат молодым семьям | Итого | 1 460,4 | 0,0 | 1 460,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - местный бюджет | 674,4 | 0,0 | 674,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканский бюджет | 527,2 | 0,0 | 527,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 258,8 | 0,0 | 258,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Обеспечение мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МР «Сыктывдинский» РК предоставить им жилые помещения | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

Рекомендуемые требования предназначены для использования муниципальными заказчиками (далее – Заказчик) при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.

| N п/п | Наименование рекомендуемого требования | Содержание рекомендуемого требования |
| --- | --- | --- |
| 11 | Требования к проектной документации на дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности устанавливаются таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды. Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями: - постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»; - СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; - СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»; - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; - СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; - СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения». Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 года № 64 (с изменениями и дополнениями). В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы. |
| 22 2 2 | Требование к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | В строящихся домах обеспечивается наличие: - несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов: а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением; б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций; в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций. Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIPпанелей, металлических сэндвич панелей. - подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям; - санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину. - внутридомовых инженерных систем, включая системы: а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией); б) холодного водоснабжения; в) водоотведения (канализации); г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легко сбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией); д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов); е) горячего водоснабжения; ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией); з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией); - в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения; - принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией). Лифты рекомендуется оснащать: а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом; б) оборудованием для связи с диспетчером; в) аварийным освещением кабины лифта; г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении; д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении. |
|  |  | - внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях); - оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; - освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности; - при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком; - во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком; - отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундаментов; - организованного водостока; - благоустройства придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией). |
| 33 | Требования к функциональному оснащению и отделке помещений | Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретаемые жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного и: - оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее): а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения; б) холодного водоснабжения; в) горячего водоснабжения (централизованного или автономного); г) водоотведения (канализации); д) отопления (централизованного или автономного); е) вентиляции; ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легко сбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией); з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией); именующие чистоту отделки «под ключ», в том числе: а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком; б) межкомнатные двери с наличниками и ручками; |
|  |  | в) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе; г) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях; д) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки). |
| 44 | Требования к материалам, изделиям и оборудованию | Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного оборудования. Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации. Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
| 55 | Требование к энергоэффективности дома | Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже "В" согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 06 июня 2016 г. N 399/пр. Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома: - предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше; - производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности; - проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности; - выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией); - проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проектной документации; - выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией); - проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками; - устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками. Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года № 399/пр. |
| 66 | Требования к эксплуатационной документации дома | Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачи энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной документацией). Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |
| Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата | кв.м | кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| всего подлежит переселению в 2019 - 2025 гг. по муниципальному району Сыктывдинский |  |  | x | x | 32 032,66 | 2 130 | x | 22 846,47 | 95 236,44 | x | x |
| По программе переселения 2019 - 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  | x | x | 32 032,66 | 2 130 | x | 22 846,47 | 95 236,44 | x | x |
| 1 | д. Гаръя | с. Пажга, д. 43 | 1962 | 28.04.2016 | 96,3 | 4 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 2 | д. Гаръя | с. Пажга, д. 57 | 1968 | 28.04.2016 | 82 | 3 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 3 | д. Гаръя | с. Пажга, д. 62 | 1964 | 28.04.2016 | 330,3 | 30 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 4 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Нагорная, д. 11 | 1958 | 28.04.2016 | 40 | 4 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 5 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Нагорная, д. 12 | 1958 | 28.04.2016 | 108,2 | 8 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 6 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Октябрьская, д. 19 | 1957 | 28.04.2016 | 114 | 7 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 7 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 1 | 1964 | 28.04.2016 | 240 | 19 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 8 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 2 | 1968 | 28.04.2016 | 348,16 | 29 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 9 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 3 | 1964 | 28.04.2016 | 176 | 8 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 10 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 5 | 1980 | 28.04.2016 | 180,5 | 18 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 11 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 6 | 1964 | 28.04.2016 | 215,5 | 17 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 12 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 8 | 1962 | 28.04.2016 | 308,1 | 17 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 13 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Школьная, д. 1 | 1963 | 28.04.2016 | 478,3 | 28 | 31.12.2021 | 539,57 | 1 235,00 | 11:04:1301001:136 | Сформирован под одним домом |
| 14 | п. Мандач | п. Мандач, ул. Северная, д. 4 | 1964 | 30.12.2016 | 180 | 14 | 31.12.2023 | 181 | 2 397,70 | 11:04:2801001:44 | Сформирован под одним домом |
| 15 | п. Мандач | п. Мандач, ул. Северная, д. 14 | 1964 | 06.09.2013 | 89,2 | 3 | 31.12.2020 | 182,8 | 1 890,70 | 11:04:2801001:17 | Сформирован под одним домом |
| 16 | п. Мандач | п. Мандач, ул. Южная, д. 8 | 1959 | 30.12.2016 | 51,8 | 2 | 31.12.2023 | 105,1 | 2 087,80 | 11:04:2801001:35 | Сформирован под одним домом |
| 17 | п. Мандач | п. Мандач, ул. Южная, д. 9 | 1959 | 30.12.2016 | 102,9 | 12 | 31.12.2023 | 205,9 | 1 197,40 | 11:04:2801001:30 | Сформирован под одним домом |
| 18 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 2 | 1989 | 30.12.2016 | 45 | 5 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 19 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 6 | 1954 | 30.12.2016 | 21 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 20 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 7 | 1964 | 30.12.2016 | 21 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 21 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 13 | 1964 | 30.12.2016 | 189 | 14 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 22 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 15 | 1964 | 30.12.2016 | 45 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 23 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 16 | 1954 | 30.12.2016 | 90 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 24 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 18 | 1968 | 30.12.2016 | 120 | 8 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 25 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 22 | 1960 | 30.12.2016 | 60 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 26 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 24 | 1960 | 30.12.2016 | 60 | 5 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 27 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 26 | 1960 | 30.12.2016 | 72 | 3 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 28 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 4 | 1954 | 30.12.2016 | 45 | 3 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 29 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 5 | 1954 | 30.12.2016 | 90 | 3 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 30 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 6 | 1954 | 30.12.2016 | 45 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 31 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 7 | 1954 | 30.12.2016 | 90 | 4 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 32 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 10 | 1953 | 30.12.2016 | 90 | 5 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 33 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 15 | 1954 | 30.12.2016 | 90 | 18 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 34 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 17 | 1954 | 30.12.2016 | 90 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 35 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 19 | 1954 | 30.12.2016 | 42 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 36 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 21 | 1954 | 30.12.2016 | 90 | 6 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 37 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 25 | 1961 | 30.12.2016 | 31 | 5 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 38 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 30 | 1961 | 30.12.2016 | 60 | 5 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 39 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 1 | 1954 | 30.12.2016 | 90 | 4 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 40 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 3 | 1954 | 30.12.2016 | 90 | 5 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 41 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 4 | 1978 | 30.12.2016 | 88 | 4 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 42 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 7 | 1954 | 30.12.2016 | 58 | 3 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 43 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 9 | 1962 | 30.12.2016 | 90 | 6 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 44 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 10 | 1962 | 30.12.2016 | 149 | 9 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 45 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 11 | 1962 | 30.12.2016 | 120 | 5 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 46 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 12 | 1961 | 30.12.2016 | 120 | 3 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 47 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 15 | 1954 | 30.12.2016 | 90 | 5 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 48 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 17 | 1954 | 30.12.2016 | 45 | 7 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 49 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Горького, д. 1 | 1967 | 27.12.2016 | 154,9 | 9 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 50 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Горького, д. 3 | 1986 | 14.11.2014 | 79,5 | 5 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 51 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Горького, д. 4 | 1984 | 27.12.2016 | 81 | 3 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 52 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Ленина, д. 17 | 1980 | 27.12.2016 | 658,2 | 29 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 53 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 1 | 1965 | 27.12.2016 | 155,2 | 15 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 54 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 5 | 1964 | 27.12.2016 | 155,9 | 7 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 55 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 7 | 1964 | 14.11.2014 | 154,8 | 12 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 56 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 9 | 1964 | 27.12.2016 | 187,4 | 12 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 57 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 13 | 1965 | 27.12.2016 | 186,3 | 9 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 58 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 15 | 1966 | 27.12.2016 | 185,4 | 12 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 59 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 17 | 1963 | 27.12.2016 | 187,35 | 11 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 60 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 19 | 1966 | 27.12.2016 | 187 | 11 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 61 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 21 | 1966 | 27.12.2016 | 61,8 | 3 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 62 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 38 | 1983 | 14.11.2014 | 82,4 | 7 | 31.12.2022 | 83,4 | 319 | 11:04:3201003:299 | Сформирован под одним домом |
| 63 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Советская, д. 4 | 1988 | 27.12.2016 | 713,3 | 31 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 64 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 5 | 1948 | 01.07.2016 | 128,8 | 5 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 65 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 7 | 1947 | 01.07.2016 | 77,2 | 6 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 66 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 8 | 1948 | 01.07.2016 | 181,1 | 11 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 67 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 14 | 1980 | 01.07.2016 | 55,2 | 3 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 68 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 19 | 1953 | 01.07.2016 | 31,4 | 1 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 69 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 26 | 1992 | 01.07.2016 | 221,4 | 15 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 70 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 27 | 1955 | 01.07.2016 | 80 | 7 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 71 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 31 | 1976 | 01.07.2016 | 123 | 5 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 72 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 3 | 1950 | 01.07.2016 | 131,7 | 9 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 73 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 4 | 1989 | 01.07.2016 | 155,8 | 14 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 74 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 5 | 1948 | 01.07.2016 | 46,7 | 4 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 75 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 6 | 1992 | 01.07.2016 | 166,8 | 14 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 76 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 8 | 1957 | 01.07.2016 | 130,4 | 4 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 77 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 9 | 1951 | 01.07.2016 | 114,4 | 8 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 78 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 10 | 1954 | 01.07.2016 | 132,1 | 10 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 79 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 11 | 1953 | 01.07.2016 | 52,2 | 4 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 80 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 12 | 1951 | 01.07.2016 | 55,7 | 1 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 81 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 13 | 1951 | 01.07.2016 | 81,3 | 2 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 82 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 14 | 1954 | 01.07.2016 | 100,6 | 6 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 83 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 15 | 1973 | 01.07.2016 | 77,1 | 5 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 84 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 16 | 1992 | 01.07.2016 | 122,7 | 7 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 85 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 17 | 1954 | 01.07.2016 | 56,6 | 2 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 86 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 19 | 1951 | 01.07.2016 | 55,2 | 2 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 87 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 20 | 1951 | 01.07.2016 | 83,7 | 5 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 88 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 21 | 1956 | 01.07.2016 | 56,8 | 3 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 89 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 3 | 1963 | 16.05.2016 | 512,8 | 38 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 90 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 4 | 1966 | 16.05.2016 | 450,1 | 28 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 91 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 6 | 1960 | 16.05.2016 | 514,25 | 32 | 31.12.2021 | 516,3 | 2 573,00 | 11:04:1001003:55 | Сформирован под одним домом |
| 92 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 8 | 1962 | 16.05.2016 | 506,7 | 29 | 31.12.2021 | 510 | 905 | 11:04:1001003:348 | Сформирован под одним домом |
| 93 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 12 | 1964 | 16.05.2016 | 527,1 | 46 | 31.12.2021 | 535,1 | 1 580,00 | 11:04:1001003:54 | Сформирован под одним домом |
| 94 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 13 | 1968 | 16.05.2016 | 507,8 | 51 | 31.12.2021 | 527,8 | 1 696,00 | 11:04:1001010:347 | Сформирован под одним домом |
| 95 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 15 | 1967 | 16.05.2016 | 496,5 | 40 | 31.12.2021 | 500 | 1 302,00 | 11:04:1001010:348 | Сформирован под одним домом |
| 96 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 17 | 1962 | 16.05.2016 | 332,1 | 22 | 31.12.2021 | 337,3 | 1 071,00 | 11:04:1001010:39 | Сформирован под одним домом |
| 97 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 28а | 1961 | 16.05.2016 | 300,1 | 33 | 31.12.2021 | 419,1 | 1 353,00 | 11:04:1001003:57 | Сформирован под одним домом |
| 98 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 46 | 1959 | 16.05.2016 | 397,6 | 25 | 31.12.2021 | 400 | 839 | 11:04:1001022:77 | Сформирован под одним домом |
| 99 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 51 | 1957 | 16.05.2016 | 245 | 12 | 31.12.2021 | 250 | 754 | 11:04:1001009:153 | Сформирован под одним домом |
| 100 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 61 | 1962 | 16.05.2016 | 327,2 | 25 | 31.12.2021 | 334,2 | 1 016,00 | 11:04:1001009:102 | Сформирован под одним домом |
| 101 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 190 | 1962 | 16.05.2016 | 513,8 | 33 | 31.12.2021 | 520 | 2 210,00 | 11:04:1001015:368 | Сформирован под одним домом |
| 102 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 192 | 1968 | 16.05.2016 | 506,4 | 36 | 31.12.2021 | 510 | 2 449,00 | 11:04:1001018:10 | Сформирован под одним домом |
| 103 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 194 | 1955 | 16.05.2016 | 60,1 | 6 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 104 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 198 | 1969 | 16.05.2016 | 506 | 40 | 31.12.2021 | 510 | 1 957,00 | 11:04:1001018:286 | Сформирован под одним домом |
| 105 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 200А | 1984 | 16.05.2016 | 477,7 | 32 | 31.12.2021 | 480 | 4 075,00 | 11:04:1001015:77 | Сформирован под одним домом |
| 106 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 2 | 1952 | 10.05.2016 | 145,2 | 10 | 31.12.2020 | 1 811,00 | 160,1 | 11:04:1003:001:103 | Сформирован под одним домом |
| 107 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 3 | 1960 | 10.05.2016 | 198,2 | 21 | 31.12.2021 | 246,4 | 848 | 11:04:1003001:530 | Сформирован под одним домом |
| 108 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 5 | 1968 | 29.12.2016 | 531,3 | 50 | 31.12.2021 | 532,5 | 666,74 | 11:04:1003001:36 | Сформирован под одним домом |
| 109 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 14 | 1972 | 29.04.2016 | 95,2 | 5 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 110 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 15 | 1976 | 10.05.2016 | 420,4 | 27 | 31.12.2021 | 563,4 | 347 | 11:04:1003001:41 | Сформирован под одним домом |
| 111 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 17 | 1950 | 10.05.2016 | 218,5 | 17 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 112 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 13 а | 1966 | 29.04.2016 | 351,8 | 40 | 31.12.2020 | 436,2 | 914 | 11:04:1001007:221 | Сформирован под одним домом |
| 113 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 15 а | 1967 | 29.04.2016 | 343,5 | 35 | 31.12.2020 | 442,2 | 926 | 11:04:1001007:222 | Сформирован под одним домом |
| 114 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 16а | 1970 | 29.04.2016 | 522,5 | 32 | 31.12.2021 | 540 | 965 | 11:04:1001007:220 | Сформирован под одним домом |
| 115 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 7 | 1963 | 16.05.2016 | 342,1 | 28 | 31.12.2021 | 345 | 8 541,00 | 11:04:1001010:40 | Сформирован под одним домом |
| 116 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 9 | 1963 | 16.05.2016 | 486,8 | 23 | 31.12.2021 | 530 | 893 | 11:04:1001010:258 | Сформирован под одним домом |
| 117 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 10 | 1965 | 16.05.2016 | 516,8 | 34 | 31.12.2021 | 536,8 | 709 | 11:04:1001010:47 | Сформирован под одним домом |
| 118 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 12 | 1965 | 16.05.2016 | 518 | 37 | 31.12.2021 | 577,7 | 830 | 11:04:1001010:377 | Сформирован под одним домом |
| 119 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 14 | 1965 | 06.12.2016 | 515 | 31 | 31.12.2021 | 525 | 13 858,00 | 11:04:1001010:79 | Сформирован под одним домом |
| 120 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 6 | 1970 | 29.04.2016 | 499,1 | 31 | 31.12.2021 | 505 | 961 | 11:04:1001001:399 | Сформирован под одним домом |
| 121 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 7 | 1967 | 29.04.2016 | 497,2 | 32 | 31.12.2021 | 500 | 6 699,00 | 11:04:1001001:13 | Сформирован под одним домом |
| 122 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 8 | 1973 | 29.04.2016 | 518,1 | 42 | 31.12.2021 | 520 | 1 062,00 | 11:04:1001001:395 | Сформирован под одним домом |
| 123 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 19 | 1973 | 29.04.2016 | 511,6 | 42 | 31.12.2021 | 515 | 905 | 11:04:1001001:297 | Сформирован под одним домом |
| 124 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 20 | 1984 | 29.04.2016 | 677,1 | 45 | 31.12.2021 | 750 | 1 419,00 | 11:04:1001001:396 | Сформирован под одним домом |
| 125 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 27 | 1977 | 29.04.2016 | 60,2 | 7 | 31.12.2020 | 234,9 | 2 584,00 | 11:04:1001001:7 | Сформирован под одним домом |
| 126 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 2 | 1964 | 29.12.2016 | 326,5 | 14 | 31.12.2021 | 350,7 | 798 | 11:04:1001016:547 | Сформирован под одним домом |
| 127 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 4 | 1963 | 10.05.2016 | 341,5 | 20 | 31.12.2021 | 353,5 | 892 | 11:04:1001016:549 | Сформирован под одним домом |
| 128 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 6 | 1961 | 10.05.2016 | 342,5 | 15 | 31.12.2021 | 350 | 920 | 11:04:1001016:548 | Сформирован под одним домом |
| 129 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 8 | 1962 | 10.05.2016 | 340,3 | 20 | 31.12.2021 | 341,2 | 802 | 11:04:1001016:550 | Сформирован под одним домом |
| 130 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 12 | 1967 | 10.05.2016 | 350 | 17 | 31.12.2021 | 350,6 | 607 | 11:04:1001016:550 | Сформирован под одним домом |
| 131 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 14 | 1966 | 10.05.2016 | 339,1 | 21 | 31.12.2021 | 350 | 620 | 11:04:1001016:551 | Сформирован под одним домом |
| 132 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 1а | 1973 | 16.05.2016 | 107,2 | 8 | 31.12.2021 | 108,2 | 895 | 11:04:1001003:67 | Сформирован под одним домом |
| 133 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 6 | 1963 | 16.05.2016 | 109,1 | 8 | 31.12.2021 | 110,1 | 1 301,00 | 11:04:1001003:70 | Сформирован под одним домом |
| 134 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 10 | 1963 | 16.05.2016 | 330,3 | 21 | 31.12.2021 | 340,3 | 1 349,00 | 11:04:1001003:53 | Сформирован под одним домом |
| 135 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 59 | 1960 | 16.05.2016 | 465,4 | 11 | 31.12.2021 | 470 | 720 | 11:04:1001002:94 | Сформирован под одним домом |
| 136 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 70 | 1979 | 16.05.2016 | 684,8 | 31 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 137 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 72 | 1963 | 16.05.2016 | 534,1 | 29 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 138 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 74 | 1965 | 16.05.2016 | 499,6 | 36 | 31.12.2024 | 510 | 5 847,00 | 11:04:1001002:68 | Сформирован под одним домом |
| 139 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, пер. Школьный, д. 14 | 1968 | 05.05.2016 | 148,6 | 17 | 31.12.2020 | 587,7 | 871 | 11:04:1001009:853 | Сформирован под одним домом |
| 140 | с. Зеленец | с. Зеленец, ул. Набережная, д. 8 | 1959 | 16.06.2016 | 229,8 | 18 | 31.12.2019 | 255,9 | 1 691,00 | 11:04:1701005:316 | Сформирован под одним домом |
| 141 | с. Пажга | с. Пажга, мкр. 1-й, д. 18 | 1968 | 28.04.2016 | 190,1 | 10 | 31.12.2021 | 259,9 | 963 | 11:04:3401002:105 | Сформирован под одним домом |
| 142 | с. Пажга | с. Пажга, м. Левопиян, д. 41 | 1968 | 28.04.2016 | 286,1 | 16 | 31.12.2021 | 349,7 | 765 | 11:04:3401008:41 | Сформирован под одним домом |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |
| План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | ННаименование муниципального образования | ВВсего расселяемая площадь жилых помещений | ВВсего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вВсего | в том числе |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий |  |  |  | договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории |  | ппереселение в свободный жилищный фонд |  |  |  | строительство домов |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | ппредоставление по договорам социального найма | ппредоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | ппредоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | ппредоставление по договорам мены |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ррасселяемая площадь | ррасселяемая площадь | сстоимость возмещения | ссубсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | ссубсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | ррасселяемая площадь | ссубсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий | ррасселяемая площадь | ррасселяемая площадь | пприобретаемая площадь | сстоимость | пприобретаемая площадь | сстоимость | пприобретаемая площадь | сстоимость | пприобретаемая площадь | сстоимость | пприобретаемая площадь | сстоимость | пплощадь | пплощадь | пплощадь | пплощадь |
|  |  | кв.м | руб. | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м |
|  | ВВсего по программе переселения по муниципальному району "Сыктывдинский", в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 32 032,66 | 1 805 841 320,40 | 17 898,58 | 17 898,58 | 972 976 090,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 134,08 | 14 134,08 | 832 865 229,84 | 0,00 | 0,00 | 11 930,18 | 723 210 835,04 | 0,00 | 0,00 | 2 203,90 | 109 654 394,80 | 14 134,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВВсего по этапу 2019 года | 1 463,80 | 69 925 025,55 | 735,8 | 735,8 | 32 513 270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 728 | 37 411 755,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 37 411 755,55 | 728 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВВсего по этапу 2020 года | 672,1 | 35 025 117,10 | 39,5 | 39,5 | 1 975 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632,6 | 632,6 | 33 050 117,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632,6 | 33 050 117,10 | 632,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВВсего по этапу 2021 года | 4 936,10 | 229 384 938,15 | 4 092,80 | 4 092,80 | 190 192 416,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843,3 | 843,3 | 39 192 522,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843,3 | 39 192 522,15 | 843,3 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВВсего по этапу 2022 года | 1 284,96 | 73 208 710,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 284,96 | 1 284,96 | 73 208 710,00 | 0 | 0 | 1 284,96 | 73 208 710,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 284,96 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВВсего по этапу 2023 года | 8 825,30 | 495 036 800,00 | 5 760,53 | 5 760,53 | 323 119 648,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 064,77 | 3 064,77 | 171 917 151,24 | 0 | 0 | 3 064,77 | 171 917 151,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 064,77 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВВсего по этапу 2024 года | 14 850,40 | 903 260 729,60 | 7 269,95 | 7 269,95 | 425 175 755,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 580,45 | 7 580,45 | 478 084 973,80 | 0 | 0 | 7 580,45 | 478 084 973,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 580,45 | 0 | 0 | 0 |