**Администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми**

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми**

**«Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» за 2024 год**

Ответственный исполнитель Турло Дмитрий Александрович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, тел. 8(82130)7-13-75, факс 8(82130)7-15-76,

E-mail [– d.a.turlo@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:–%20d.a.turlo@syktyvdin.rkomi.ru)

Отчетный год составления годового отчета – 2024 год

Дата составления годового отчета – 25.02.2025 г.;

с. Выльгорт

2025 год

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» (далее – муниципальная программа) является документом стратегического планирования муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми.

Программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 14 июля 2022 года № 7/858 (в ред. от 17.02.2025 № 2/160) в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2035 года (далее – Стратегия).

Годовой отчет по реализации программы составлен на основании выполнения мероприятий комплексного плана реализации муниципальной программы**,** иных НПА администрации района.

Главной целью Программы является удовлетворение потребностей населения муниципального района «Сыктывдинский» в качественных жилищно-коммунальных услугах.

Для достижения цели Программы в 2024 решались следующие задачи:

* Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
* Повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности;
* Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан;
* Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние и снижение уровня аварийности на автодорогах населенных пунктов.

**Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:**

1. «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»;
2. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»;
3. «Благоустройство»;
4. «Развитие дорожной инфраструктуры».

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприиятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» (далее – Комплексный план). Данный комплексный план на 2024 год утвержден постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми № 1/77 от 29 января 2024 года.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 11 задач и общее количество индикаторов (показателей) по всем 4 подпрограммам равно 15 единиц.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, в том числе подпрограмм, предусмотренные на 2024 год, соответствуют индикаторам плановым значениям индикаторов (показателей) Стратегии муниципального образования.

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

1. **Поддержание муниципальной программы в актуализированной редакции в течение года.**

В 2023 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 3 изменения следующими постановлениями, представленными в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | от 29 января 2024 года № 1/78 | В связи с утверждением бюджта муниципального района на 2024 и плановый 2025-2026 года |
| 2. | от 17 июля 2024 года № 7/881 | В связи с изменениями фактических показателей бюджета на 2024 год и плановый период 2024 – 2026 года. Приведение в соответствие ресурсного обеспечения муниципальной программы с бюджетом, а также включения мероприятий по ремонту автомобильных дорог, задействованных в движении школьных автобусов |
| 3. | от 16 декабря 2024 года № 12/1748 | В связи с изменениями фактических показателей бюджета на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 года. Приведение в соответствие ресурсного обеспечения муниципальной программы с бюджетом |

1. **Результаты выполнения или невыполнения основых мероприятий, мероприятий муницпальной программы, подпрограмм**

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприйтий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий муниципальная программа состояит из:

* 32 основных мероприятий,
* 84 мероприятий;
* 38 контрольных событий.

Из 32 основных мероприятий, запланированных в муниципальной программе, выполнены 32 основных мероприятий, что составляет 100 %.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в отчете о реализации комплексного плана муниципальной программы за 2024 год (приложение 1).

1. **Результаты выполнения запланированных индикаторов муниципальной программы, подпрограмм**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 2.

Таблица 2.

**«Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | | |
| План 2024 г. | Факт  2024 г. | Соотвеношение отклонения Факт к план.  (+/-), %  Расчет:100% - (Ин.факт/ Ин. план х 100%) |
| **Муниципальная программа:** | | | | | |
| 1. | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | **достигнут**(0%)  (согласно данным ЦОД Минстроя) |
| 2. | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | процентов | 48,4 | 59,5 | **Достигнут**  + 122,9 %  (Согласно независимому опросу населения) |
| 3. | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование | Ед. | 10 | 11 | **достигнут**  (отклонение 10%) |
| 4. | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов | Ед. | 4 | 4 | **достигнут**  0%  (согласно данным ГИС «Энергоэффективность») в связи с отключением МКД, подлежащих сносу |
| 5. | Доля оплаты за коммунальные услуги | процентов | 100 | 100 | **достигнут**  0%  (просроченная задолженность МУ на 01.01.2024 отсутствует) |
| 6. | Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения | Да/нет | да | да | **Достигнут**  (информация размещалась в информационно-коммуникационной сети «Интерент» |
| 7. | Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов | процентов | 100 | 100 | **достигнут**  0%  (согласно заключенным МК) |
| 8. | Доля обслуживаемых кладбищ | процентов | 100 | 100 | **достигнут**  0%  (в рамках заключенных догворов на вывоз ТКО с кладбищ, акариицдная обработка) |
| 9. | Количество земельных участков, ликвидированных от борщевика Сосновского | ед. | 1 | 87 | **достигнут**  (+8700%)  (согласно еженедельному мониторингу, собираемых от с/п) |
| 10. | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | ед. | 6 | 6 | **достигнут**  (0%) |
| 11. | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | 2 | 2 | **достигнут**  (0%)  (согласно реализованным проектам) |
| 12. | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО | ед. | 1 | 5 | **достигнут**  (+500%) |
| 13. | Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | ед. | 46 | 42 | **достигнут**  (8,7%)  (согласно данным статистики) |
| 14. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | процентов | 20,3 | 15,9 | **не достигнут**  -78,3 %)  (согласно монтиронингу автомобильных дорог) |
| **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры** | | | | | |
| 1. | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | **достигнут**  0%  (согласно данным ЦОД Минстроя) |
| 2. | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | процентов | 48,4 | 59,5 | **Достигнут**  + 122,9 %  (Согласно независимому опросу населения) |
| 3. | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование | Ед. | 10 | 10 | **достигнут**  (+0%) |
| **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности** | | | | | |
| 4. | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов | Ед. | 4 | 4 | **достигнут**  0%  (согласно данным ГИС «Энергоэффективность») в связи с отключением МКД, подлежащих сносу |
| 5. | Доля оплаты за коммунальные услуги | процентов | 100 | 100 | **достигнут**  0%  (просроченная задолженность МУ на 01.01.2024 отсутствует) |
| 6. | Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения | Да/нет | да | да | **Достигнут**  (информация размещалась в информационно-коммуникационной сети «Интерент» |
| **Подпрограмма 3 «Благоустройство»** | | | | | |
| 7. | Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов | процентов | 100 | 100 | **Достигнут** 0%  (согласно заключенным МК) |
| 8. | Доля обслуживаемых кладбищ | процентов | 100 | 100 | **Достигнут** 0%  (в рамках заключенных догворов на вывоз ТКО с кладбищ, акариицдная обработка) |
| 9. | Количество земельных участков, ликвидированных от борщевика Сосновского | ед. | 1 | 87 | **достигнут**  (+8700%)  (согласно еженедельному мониторингу, собираемых от с/п) |
| 10. | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | ед. | 6 | 6 | **достигнут**  (+0%) |
| 11. | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | 2 | 2 | **достигнут**  (0%)  (согласно реализованным проектам) |
| 12. | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО | ед. | 1 | 3 | **достигнут**  (+200%) |
|  | **Подпрограмма 4 «Развитие дорожной инфраструктуры»** | | | | |
| 13. | Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | ед. | 46 | 42 | **достигнут**  (8,7%)  (согласно данным статистики) |
| 14. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | процентов | 20,3 | 15,9 | **не достигнут**  -78,3 %)  (согласно монтиронингу автомобильных дорог) |

В результате из 14 индикаторов муниципальной программы (подпрограмм):

* выполнено 13;
* не выполнен 1 (индикаторы 13 из 14);
* 4 или 28,6 % имеют отклонение фактического показателя от планового более чем на 30%.
* Из 14 индикаторов:

- 4 индикатора (1,4,6,11) относятся к основным мероприятим, не имеющим финансировани;

- 10 индикаторов (1,3,4,6,7,8,9,10,11,13) относятся к основным мероприятиям, финансируемым из местного бюджета, выполно 10 индикаторов;

- 4 индикатора (2,3,5,14) оценивают выполнение основных мероприятий финансируемым в том числе из республиканского бюджета с выделением субсидий, выполнено из них 3, не выполнен 1 (№ 14).

**V. Результаты выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе**

|  |
| --- |
| МП не содержит муниципальных услуг, в связи с этим отсутствуют мниципальные задания |

**VI. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | План  тыс. руб. | Факт  тыс. руб. | Исполнение, % |
| **Муниципальная  программа** | **«Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории** | **145 645,9** | **144 831,1** | **99,4** |
| **Подпрограмма 1** | **Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры** | **48 273,1** | **48 251,7** | **99,9** |
| **Основное мероприятие 1.1.1** | Техническое перевооружение объектов коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 1.1.2** | Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | 778,4 | 778,4 | 100 |
| **Основное мероприятие 1.2.1** | Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | 5 884,5 | 5 863,2 | 99,6 |
| **Основное мероприятие 1.2.2** | Капитальный ремонт и ремонт объектов водоотведения | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 1.3.1** | Заключение Соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйство Республики Коми на очередной год | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 1.3.2** | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | 41 610,1 | 41 610,1 | 100 |
| **Подпрограмма 2** | **Энергосбережение и повышение энергоэффективности** | **9 398,4** | **9 283,3** | **98,8** |
| **Основное мероприятие 2.1.1** | Организация деятельности энергосбережения и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 2.1.2** | Снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 2.1.3** | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | 9 398,4 | 9 283,3 | 98,8 |
| **Основное мероприятие 2.2.1** | Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 2.2.2** | Содействие в распространении информации направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3** | **Благоустройство** | **10 989,3** | **10 925,2** | **99,4** |
| **Основное мероприятие 3.1.1** | Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) | 2 773,1 | 2 765,8 | 99,7 |
| **Основное мероприятие 3.1.2** | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 1 924,2 | 1 924,1 | 100,0 |
| **Основное мероприятие 3.2.1** | Ликвидация очагов зарастания борщевика Сосновского | 30,8 | 30,8 | 100,0 |
| **Основное мероприятие 3.2.2** | Проведение информационной работы о необходимости ликвидации борщевика Сосновского | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 3.3.1** | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО | 1 978,2 | 1 978,2 | 100,0 |
| **Основное мероприятие 3.3.2** | Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 3.4.1** | Создание систем по раздельному накоплению отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов | 82,4 | 43,1 | 52,3 |
| **Основное мероприятие 3.4.2** | Обустройство мест (площадок) накопления ТКО | 4 200,6 | 4 183,2 | 99,6 |
| **Подпрограмма 4** | **Развитие дорожной инфраструктуры** | **76 985,1** | **76 370,9** | **99,2** |
| **Основное мероприятие 4.1.1** | Создание творческих пропагандистских материалов для проведения информационно-пропагандистских компаний, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 4.1.2** | Проведение информационно - пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 4.1.3** | Проведение занятий с учащимися начальных классов по правилам безопасного поведения на дорогах | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 4.1.4** | В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» организовать и провести районный конкурс «Безопасное колесо» | 70,0 | 70,0 | 100 |
| **Основное мероприятие 4.2.1** | Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский», в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 34 664,5 | 34 664,5 | 100 |
| **Основное мероприятие 4.2.2** | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 2 933,1 | 2 933,1 | 100,0 |
| **Основное мероприятие 4.2.3** | Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28.02.2014 года, в том числе разработка проектно-сметной документации | 1 815,1 | 1 255,6 | 69,2 |
| **Основное мероприятие 4.2.4** | Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | 32 197,1 | 32 142,4 | 99,8 |
| **Основное мероприятие** **4.2.5** | Оборудование и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | 970,9 | 970,9 | 100,0 |
| **Основное мероприятие 4.2.6** | Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 2 400,0 | 2 400,0 | 100,0 |
| **Основное мероприятие 4.2.7** | Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский», а также иной документацией в сфере дорожной деятельности | 790,5 | 790,5 | 100 |
| **Основное мероприятие 4.2.8** | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (код регионального проекта «Дорожная сеть» - R1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 4.2.9** | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 1 143,9 | 1 143,9 | 100 |

По итогам 2023 года израсходовано 99,4 % от предусмотренных финансовых средств или 144 831,1 тыс. рублей из 145 645,9 тыс. рублей запланированных на отчетный год.

Из 19 мероприятий, имещих финансирование, выполнено – 12 (в размере 100%) имеется экономия средств местного бюджета в связи со снижением НМЦК в ходе электронного аукциона, а также поступление в конце 2024 года дополнительных ассигнований в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми.

Из 32 основных мероприятий реализовано 32 в полном объеме, что составляет 100 %.

В течение отчетного периода в отношениии муниципальной программы не имелись акты административного регулирования (акты, предприсания, уведомления бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания) При проведении внутреннего муниципального финансового контроля нарушения не выявлены.

1. **Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении 2 к годовому отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась путем заполнения [анкеты](consultantplus://offline/ref=7B8DC324180B8F62DB39A42D78188AEA2715E390E622F29137F5A10C4949003C33941033F6042C36EC35F79CW3X8L) ( приложение 2), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) – 15%.

2. Качество планирования. Удельный вес (w) – 8%.

3. Качество управления программой. Удельный вес (w) – 19 %.

4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) – 40,16 %.

Таким образом, итоговая рейтинговая оценка эффективности муниципальной программы определена по следующей общей формуле:

base_23648_137089_1

k, l, m, n – количество вопросов в [разделе 1](#P11), [2](#P12), [3](#P13), [4](#P14) соответственно;

ri – балльная оценка ответа на вопрос;

wi – удельный вес вопроса внутри соответствующего раздела.

**R = 12,91 балла.**

**ВЫВОДЫ: В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» за 2023 год – муниципальая программа признана умеренно-эффективной с оценкой 82,16 % из 100.**

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства Д.А. Турло

«Согласовано»:

Начальник управления финансов Г.А. Щербакова

Начальник отдела экономического развития В.М. Крючков

Приложение 1 к Годовому отчету

по реализации МП за 2024 год

**Реализация комплексного плана**

**мероприятий по реализации муниципальной программы**

**муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» (за 2024 год)**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ  (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | Выполнение мероприятий за 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | |
| Федерального  бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1.1.1** | **Основное мероприятие**  Техническое перевооружение объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УКС | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры равный ед. 0 | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Вопрос проработан, предложения по включению в инвест.программу направлены в Комитет Республики Коми по тарифам и АО «КТК» |
| **1.1.1.1** | **Мероприятие**  Техническое перевооружение котельной «Центральная» с. Выльгорт с устройством резервного (аварийного) топлива | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УКС | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры равный ед. 0 | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | Х | Х | Выполнено. Вопрос проработан, предложения по включению в инвест.программу направлены в Комитет Республики Коми по тарифам и АО «КТК» |
| **1.1.1.2** | **Мероприятие**  Техническое перевооружение котельной «СХТ» с. Выльгорт с устройством резервного (аварийного) топлива | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УКС | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры равный ед. 0 | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | Х | Х | Выполнено. Вопрос проработан, предложения по включению в инвест.программу направлены в Комитет Республики Коми по тарифам |
|  | Контрольное событие № 1  Проработка вопроса по включению мероприятия 1.1.1 программу Республики Коми модернизации коммунальной инфраструктуры до 2027 года | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УКС |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Вопрос проработан, предложения по включению в инвест.программу направлены в Комитет Республики Коми по тарифам |
| **1.1.2** | **Основное мероприятие**  Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры равный ед. 0 | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 778,4 | 0,0 | 0,0 | 778,4 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда оплачены |
| **1.1.2.1** | **Мероприятие**  Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры равный ед. 0 | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда оплачены |
|  | Контрольное событие № 1  Оплаченные взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда оплачены |
| **1.1.2.2** | **Мероприятие**  Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры равный ед. 0 | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 778,4 | 0,0 | 0,0 | 778,4 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Запланированные работы согласно плану подготовки к ОЗП проведены в полном объеме |
|  | Контрольное событие № 2  Проведенный ремонт объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Запланированные работы согласно плану подготовки к ОЗП проведены в полном объеме |
| **1.2.1** | **Основное мероприятие**  Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный 51,0 % | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 5 884,5 | 0,0 | 1 600,0 | 4 284,5 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Проекты по обустройству истчоников холодного водоснабжения реализованы |
| **1.2.1.1** | **Мероприятие**  Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный 51,0 % | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 1 806,0 | 0,0 | 1 600,0 | 206,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Проекты по обустройству истчоников холодного водоснабжения реализованы |
| **1.2.1.2** | **Мероприятие**  Ремонт и (или) тампонирование скважин Лэзым, Нювчим, Озёл, Ыб | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный 51,0 % | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Проекты по обустройству истчоников холодного водоснабжения реализованы |
|  | Контрольное событие № 1  Реализация народного проекта в сфере холодного водоснабжения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Проекты по обустройству истчоников холодного водоснабжения реализованы |
| **1.2.1.3** | **Мероприятие**  Выполнение мероприятий по улучшению качества воды по результатам уведомлений Управления Федеральной службы по надзору в сфере по защите прав потребителей и благополучия человека Республики Коми | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный 51,0 % | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 4 078,5 | 0,0 | 0,0 | 4 078,5 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Технические задания утверждены для ООО «СТК» |
|  | Контрольное событие № 1  Утверждение технического задания на корректировку инвестпрограмм РСО, Выполненные мероприятия в сфере ХВС по улучшению качества воды | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Технические задания утверждены для ООО «СТК» |
| **1.2.2** | **Основное мероприятие**  Капитальный ремонт и ремонт объектов водоотведения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный 52,5% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Технические задания утверждены для ООО «СТК» |
| **1.2.2.1** | **Мероприятие**  Ремонт канализационных сетей в с. Выльгорт м. Пичипашня | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный 52,5% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Договоры на обслуживание заключены. Работы выполнены в полном объеме |
| **1.2.2.3** | **Мероприятие**  Ремонт и обслуживание канализационных сетей Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный 52,5% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Договоры на обслуживание заключены. Работы выполнены в полном объеме |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие договора на ремонт и обслуживание сетей водоотведения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Договоры на обслуживание заключены. Работы выполнены в полном объеме |
| **1.3.1.** | **Основное мероприятие**  Заключение Соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйство Республики Коми на очередной год | Заместитель руководителя администрации муниципального района Карин П.В. | ОЭР | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование равной 5 | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Населению поставлено твердое топливо |
| **1.3.1.1** | **Мероприятие**  Выявление годовой потребности населения в твердом топливе по видам и группам топлива | Заместитель руководителя администрации муниципального района Карин П.В. | ОЭР | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование равной 5 | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Населению поставлено твердое топливо |
| **1.3.1.2** | **Мероприятие**  Подписание Соглашения Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйство Республики Коми на очередной год | Заместитель руководителя администрации муниципального района Карин П.В. | ОЭР | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование равной 5 | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Населению поставлено твердое топливо |
|  | Контрольное событие № 1  Заключены Договора с поставщиками твердого топлива | Заместитель руководителя администрации муниципального района Карин П.В. | ОЭР |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| **1.3.2.** | **Основное мероприятие**  Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Заместитель руководителя администрации муниципального района Карин П.В. | ОЭР | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование равной 5 | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 41 610,1 | 0,0 | 41 610,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Населению поставлено твердое топливо |
| **1.3.2.1** | **Мероприятие**  Заключение договоров с поставщиками твердого топлива | Заместитель руководителя администрации муниципального района Карин П.В. | ОЭР | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование равной 5 | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 41 610,1 | 0,0 | 41 610,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Населению поставлено твердое топливо |
| **1.3.2.2** | **Мероприятие**  Проверка представленной поставщиками отчетности, подготовка сводной заявки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Карин П.В. | ОЭР | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование равной 5 | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Населению поставлено твердое топливо |
|  | Контрольное событие № 1  Предоставление денежных средств организациям, предоставляющим твердое топливо | Заместитель руководителя администрации муниципального района Карин П.В. | ОЭР |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Населению поставлено твердое топливо |
| **Итого по подпрограмме 1:** | | | | | **01.01.2024** | **01.12.2024** | **48 273,1** | **0,0** | **43 210,1** | **5 063,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **2.1.1** | **Основное мероприятие**  Организация деятельности энергосбережения и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | Х | Х | Выполнено. Заключения специализированной организации на предмет аварийности МКД имеется |
| **2.1.1.1** | **Мероприятие**  Осуществление организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | Х | Х | Выполнено. Заключения специализированной организации на предмет аварийности МКД имеется |
| **2.1.1.2** | **Мероприятие**  Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере, осуществление мероприятий по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | Х | Х | Выполнено. Заключения специализированной организации на предмет аварийности МКД имеется |
| **2.1.1.3** | **Мероприятие**  Выполнение работ по замене оконных блоков из профилей ПВХ в зданиях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | Х | Х | Выполнено. Заключения специализированной организации на предмет аварийности МКД имеется |
| **2.1.1.4** | **Мероприятие**  Выполнение работ по обследованию специализированной организацией многоквартирных домов на предмет аварийности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | Х | Х | Выполнено. Заключения специализированной организации на предмет аварийности МКД имеется |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие заключений специализированной организации многоквартирных домов на предмет аварийности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | - | - | Х | Х | Выполнено. Заключения специализированной организации на предмет аварийности МКД имеется |
| **2.1.2** | **Основное мероприятие**  Снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Приборы учеты установлены в МКД, а также в нежилых помещениях |
| **2.1.2.1** | **Мероприятие**  Уменьшение удельного потребления энергетических ресурсов на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Приборы учеты установлены в МКД, а также в нежилых помещениях |
| **2.1.2.2** | **Мероприятие**  Снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Приборы учеты установлены в МКД, а также в нежилых помещениях |
| **2.1.2.3** | **Мероприятие**  Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Приборы учеты установлены в МКД, а также в нежилых помещениях |
|  | Контрольное событие № 1  Установка (при необходимости) поверка приборов учета коммунальных ресурсов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Приборы учеты установлены в МКД, а также в нежилых помещениях |
| **2.1.3** | **Основное мероприятие**  Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Глава муниципального района - руководитель администрации Доронина Л.Ю. | Управление финансов | Доля оплаты за коммунальные услуги равной 100% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 9 398,4 | 0,0 | 5 532,7 | 3 865,7 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. В рамках субсидии Минстроя РК осуществлена оплата за ЖКУ бюджетных учреждений |
| **2.1.3.1** | **Мероприятие**  Заключение соглашение о предоставлении субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Глава муниципального района - руководитель администрации Доронина Л.Ю. | Управление финансов | Доля оплаты за коммунальные услуги равной 100% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 9 398,4 | 0,0 | 5 532,7 | 3 865,7 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. В рамках субсидии Минстроя РК осуществлена оплата за ЖКУ бюджетных учреждений |
| **2.1.3.2** | **Мероприятие**  Финансовое обеспечение коммунальных услуг | Глава муниципального района - руководитель администрации Доронина Л.Ю. | Управление финансов | Доля оплаты за коммунальные услуги равной 100% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. В рамках субсидии Минстроя РК осуществлена оплата за ЖКУ бюджетных учреждений |
|  | Контрольное событие № 1  Отсутствие задолженности бюджетных организаций за ЖКУ | Глава муниципального района - руководитель администрации Доронина Л.Ю. | Управление финансов |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено. В рамках субсидии Минстроя РК осуществлена оплата за ЖКУ бюджетных учреждений |
| **2.2.1** | **Основное мероприятие**  Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК | Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реализованы мероприятия по установке энергосберегающих ламп уличного освещения |
| **2.2.1.1** | **Мероприятие**  Создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований на территории муниципального района. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК | Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реализованы мероприятия по установке энергосберегающих ламп уличного освещения |
| **2.2.1.2** | **Мероприятие**  Создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК | Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реализованы мероприятия по установке энергосберегающих ламп уличного освещения |
|  | Контрольное событие № 1  Приобретение и установка энергосберегающих материалов и оборудования при ремонтных работах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реализованы мероприятия по установке энергосберегающих ламп уличного освещения |
| **2.2.2** | **Основное мероприятие**  Содействие в распространении информации направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК | Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Информация размещеалась в информационно-телекоммуниционной сети «Интернет» |
| **2.2.2.1** | **Мероприятие**  Проведение информационно- пропагандистских мероприятий, с целью воспитания энергосбережения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК | Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Информация размещеалась в информационно-телекоммуниционной сети «Интернет» |
| **2.2.2.2** | **Мероприятие**  Размещение информации на стендах, сайтах, в газетах, распространение буклетов, листовок | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК | Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Информация размещеалась в информационно-телекоммуниционной сети «Интернет» |
|  | Контрольное событие № 1  Размещение листовок на информационных стендах, официальных сайтах, социальных сетях, подъездах. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Информация размещеалась в информационно-телекоммуниционной сети «Интернет» |
|  | **Итого по подпрограмме 2:** | | | | **01.01.2024** | **01.12.2024** | **9 398,4** | **0,0** | **5 532,7** | **3 865,7** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Благоустройство»** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **3.1.1** | **Основное мероприятие:**  Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов 100 % | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 2 773,1 | 0,0 | 0,0 | 2 773,1 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контратк на содержание газопроводов |
| **3.1.1.1** | **Мероприятие:**  Техническое обслуживание газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов 100 % | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 1 909,5 | 0,0 | 0,0 | 1 909,5 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контратк на содержание газопроводов |
|  | Контрольное событие № 1  Заключение договора на техническое обслуживание газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контратк на содержание газопроводов |
| **3.1.1.2** | **Мероприятие:**  Страхование газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов 100 % | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 125,4 | 0,0 | 0,0 | 125,4 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены договоры на страхование, диагностирование и покраску газопроводов. Мероприятия выполнены |
| **3.1.1.3** | **Мероприятие:**  Диагностирование газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов 100 % | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены договоры на страхование, диагностирование и покраску газопроводов. Мероприятия выполнены |
| **3.1.1.4** | **Мероприятие:**  Покраска сетей ГРУ в с. Выльгорт | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов 100 % | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 694,2 | 0,0 | 0,0 | 694,2 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены договоры на страхование, диагностирование и покраску газопроводов. Мероприятия выполнены |
|  | Контрольное событие № 2  Заключение договора на страхование, диагностирование и покраску газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов 100 % | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены договоры на страхование, диагностирование и покраску газопроводов. Мероприятия выполнены |
| **3.1.2** | **Основное мероприятие**  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля обслуживаемых кладбищ 100% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 1 924,2 | 0,0 | 0,0 | 1 924,2 | Х | Х | Х | Х | Выполнено  Заключен договор  на оказание услуг по транспортировке безродных, невостребованных и неопознанных умерших (тел, останков) с ИП Чужмаров А.А. заключены договоры на вывоз ТКО с ООО «Региональный оператор Севера», зааключен договоры на акарицидную обработку Все работы выполнены |
| **3.1.2.1** | **Мероприятие**  Организация ритуальных услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля обслуживаемых кладбищ 100% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено  Заключен договор  на оказание услуг по транспортировке безродных, невостребованных и неопознанных умерших (тел, останков) с ИП Чужмаров А.А. заключены договоры на вывоз ТКО с ООО «Региональный оператор Севера», зааключен договоры на акарицидную обработку Все работы выполнены |
| **3.1.2.2** | **Мероприятие**  Содержание мест захоронения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля обслуживаемых кладбищ 100% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено  Заключен договор  на оказание услуг по транспортировке безродных, невостребованных и неопознанных умерших (тел, останков) с ИП Чужмаров А.А. заключены договоры на вывоз ТКО с ООО «Региональный оператор Севера», зааключен договоры на акарицидную обработку Все работы выполнены |
|  | Контрольное событие № 1  Заключение договора на оказание услуг по транспортировке безродных, невостребованных и неопознанных умерших (тел, останков), а также на вывоз ТКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключен договор  на оказание услуг по транспортировке безродных, невостребованных и неопознанных умерших (тел, останков) с ИП Чужмаров А.А. заключены договоры на вывоз ТКО с ООО «Региональный оператор Севера», зааключен договоры на акарицидную обработку Все работы выполнены |
| **3.1.2.3** | **Мероприятие**  Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в соответствии с заключенными соглашениями | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля обслуживаемых кладбищ 100% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 1 924,2 | 0,0 | 0,0 | 1 924,2 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключены соглашения со всеми сельскими поселениями на осуществление части полномочий |
|  | Контрольное событие № 1  Заключенные соглашения с сельскими поселениями | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключены соглашения со всеми сельскими поселениями на осуществление части полномочий |
| **3.2.1** | **Основное мероприятие**  Ликвидация очагов зарастания борщевика Сосновского | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, администрации сельских поселений | Количество земельных участков ликвидированных от борщевика Сосновского равных 1 | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 30,8 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Интерактивная карта заполнена, гражданам и юр.лицам вынесено 108 предписание о ликивидации борщевика Сосновского, 45 исполнено |
| **3.2.1.1** | Мероприятие  Выявление мест зарастания борщевика Сосновского | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, администрации сельских поселений | Количество земельных участков ликвидированных от борщевика Сосновского равных 1 | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Интерактивная карта заполнена, гражданам и юр.лицам вынесено 108 предписание о ликивидации борщевика Сосновского, 45 исполнено |
| **3.2.1.2** | Мероприятие  Заключение договора или муниципального контракта на ликвидацию борщевика Сосновского | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, администрации сельских поселений | Количество земельных участков ликвидированных от борщевика Сосновского равных 1 | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 30,8 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Интерактивная карта заполнена, гражданам и юр.лицам вынесено 108 предписание о ликивидации борщевика Сосновского, 45 исполнено |
|  | Контрольное событие № 1  Заполнение интерактивной карты распространения борщевика Сосновского, проведение работ по ликвидации борщевика Сосновского, проведение мероприятий с гражданами по содержанию земельных участков, находящихся в собственности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, администрации сельских поселений |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Интерактивная карта заполнена, гражданам и юр.лицам вынесено 108 предписание о ликивидации борщевика Сосновского, 45 исполнено |
| **3.2.2** | **Основное мероприятие**  Проведение информационной работы о необходимости ликвидации борщевика Сосновского | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, администрации сельских поселений | Количество земельных участков ликвидированных от борщевика Сосновского равных 1 | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Уведомления направлены |
| **3.2.2.1** | **Мероприятие**  Размещение пропагандистских материалов на стендах, сайтах, в газетах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, администрации сельских поселений | Количество земельных участков ликвидированных от борщевика Сосновского равных 1 | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Уведомления направлены |
| **3.2.2.2** | **Мероприятие**  Направление уведомлений собственникам земельных участков о необходимости ликвидации борщевика Сосновского | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, администрации сельских поселений | Количество земельных участков ликвидированных от борщевика Сосновского равных 1 | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Уведомления направлены |
|  | Контрольное мероприятие  Наличие уведомлений собственникам земельных участков о необходимости ликвидации борщевика Сосновского | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, администрации сельских поселений |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Уведомления направлены |
| **3.3.1** | **Основное мероприятие**  Ликвидация несанкционированных свалок ТБО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) в количестве 1 ед. | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 1 978,2 | 0,0 | 0,0 | 1 978,2 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены договоры на ликвидацию 5 свалок |
| **3.3.1.1** | **Мероприятие**  Выявление мест размещения несанкционированных свалок ТБО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) в количестве 1 ед. | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены договоры на ликвидацию 5 свалок |
| **3.3.1.2** | **Мероприятие**  Заключение муниципального контракта на ликвидацию несанкционированных свалок ТБО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) в количестве 1 ед. | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 1 978,2 | 0,0 | 0,0 | 1 978,2 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены договоры на ликвидацию 5 свалок |
|  | Контрольное событие № 1  Заключение договора на ликивидацию несанкционированной свалки в количестве 1 единицы | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены договоры на ликвидацию 5 свалок |
| **3.3.2** | **Основное мероприятие**  Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в количестве 2 ед. | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реализованы проекты в сфере благоустройства |
| **3.3.2.1** | **Мероприятие**  Подача заявок на участие в проекте «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в количестве 2 ед. | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реализованы проекты в сфере благоустройства |
| **3.3.2.2** | **Мероприятие**  Заключение соглашения на реализацию проекта | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в количестве 2 ед. | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реализованы проекты в сфере благоустройства |
| **3.3.2.3** | **Мероприятие**  Выполнение работ согласно народным проектам, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в количестве 2 ед. | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реализованы проекты в сфере благоустройства |
|  | Контрольное событие № 1  Реализация проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере благоустройства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реализованы проекты в сфере благоустройства |
| **3.4.1** | **Основное мероприятие**  Создание систем по раздельному накоплению отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве 1 ед. | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 82,4 | 0,0 | 0,0 | 82,4 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Договор на сбор и транспортирование отходов I и II классов опасности заключен |
| **3.4.1.1** | **Мероприятие**  Подача заявок на участие в госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве 1 ед. | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Договор на сбор и транспортирование отходов I и II классов опасности заключен |
| **3.4.1.2** | **Мероприятие**  Заключение муниципального контракта на реализацию госпрограммы по созданию систем по раздельному накоплению отходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве 1 ед. | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Договор на сбор и транспортирование отходов I и II классов опасности заключен |
| **3.4.1.3** | **Мероприятие**  Заключение договора (муниципального контракта) на обслуживание контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве 1 ед. | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 82,4 | 0,0 | 0,0 | 82,4 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Договор на сбор и транспортирование отходов I и II классов опасности заключен |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие договора на обслуживание мест (площадок) раздельного накопления | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Договор на сбор и транспортирование отходов I и II классов опасности заключен |
| **3.4.2** | **Основное мероприятие**  Обустройство мест (площадок) накопления ТКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве 1 ед. | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 4 200,6 | 0,0 | 0,0 | 4 200,6 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Площадки обустройны в с/п Часово, с/п Выльгорт, с/п Зеленец |
| **3.4.2.1** | **Мероприятие**  Выявление потребности по обустройству мест (площадок) накопления ТКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве 1 ед. | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Площадки обустройны в с/п Часово, с/п Выльгорт, с/п Зеленец |
| **3.4.2.2** | **Мероприятие**  Заключение муниципального контракта по обустройству мест (площадок) накопления ТКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве 1 ед. | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Площадки обустройны в с/п Часово, с/п Выльгорт, с/п Зеленец |
| **3.4.2.3** | **Мероприятие**  Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление полномочий в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, в соответствии с заключенными соглашениями | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве 1 ед. | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 4 200,6 | 0,0 | 0,0 | 4 200,6 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реестр составлен, утвержден план ликвидации несанкционированных свалок |
|  | Контрольное событие № 1  Заключенные соглашения с сельскими поселениями по передаче полномочий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реестр составлен, утвержден план ликвидации несанкционированных свалок |
|  | **Итого по подпрограмме 3:** | | | | **01.01.2024** | **01.12.2024** | **10 989,3** | **0,0** | **0,0** | **10 989,3** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  |
| **Подпрограмма 4 «Развитие дорожной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.1.** | **Основное мероприятие**  Создание творческих пропагандистских материалов для проведения информационно-пропагандистских компаний, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Все соисполнители | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 46 ед. | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  За 2024 год проведено 4 комиссии БДД |
| **4.1.1.1** | **Мероприятие**  Проведение районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - иных мероприятий. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Все соисполнители | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 46 ед. | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  За 2024 год проведено 4 комиссии БДД |
| **4.1.1.2.** | **Мероприятие**  Размещение пропагандистских материалов на стендах, сайтах, в газетах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Все соисполнители | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 46 ед. | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. |
|  | Контрольное событие № 1  Проведение районной комиссии безопасности дорожного движения по утвержденному плану | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Все соисполнители |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | За 2024 год проведено 4 комиссии БДД |
| **4.1.2** | **Основное мероприятие**  Проведение информационно- пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Все соисполнители | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 46 ед. | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Проведены классные часы, установлены информационные стенды, размещена информация по ПДД в социальных сетях |
| **4.1.2.1.** | **Мероприятие**  Размещение правил дорожного движения на стендах, сайтах, в газетах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Все соисполнители | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 46 ед. | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Проведены классные часы, установлены информационные стенды, размещена информация по ПДД в социальных сетях |
| **4.1.2.2** | **Мероприятие**  Распространение буклетов, листовок | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Все соисполнители | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 46 ед. | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Проведены классные часы, установлены информационные стенды, размещена информация по ПДД в социальных сетях |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие размещенных информационных материалов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Все соисполнители |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Проведены классные часы, установлены информационные стенды, размещена информация по ПДД в социальных сетях |
| **4.1.3** | **Основное мероприятие**  Проведение занятий с учащимися начальных классов по правилам безопасного поведения на дорогах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Все соисполнители | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 46 ед | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Отчеты составлены о проведенных меропритяиях по правилам БДД |
| **4.1.3.1** | **Мероприятие**  Сбор информации по количеству проведенных занятий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Все соисполнители | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 46 ед | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Отчеты составлены о проведенных меропритяиях по правилам БДД |
| **4.1.3.2** | **Мероприятие**  Составление отчета по собранной информации | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Все соисполнители | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 46 ед | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Отчеты составлены о проведенных меропритяиях по правилам БДД |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие отчета о проведенных занятиях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Все соисполнители |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Отчеты составлены о проведенных меропритяиях по правилам БДД |
| **4.1.4** | **Основное мероприятие**  В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" организовать и провести районный конкурс "Безопасное колесо" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Управление образования администрации муниципального района | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 46 ед | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 70,00 | 0,0 | 0,0 | 70,00 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Конкурс проведен, победитель определен |
| **4.1.4.1** | **Мероприятие**  Подготовительные работы | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Все соисполнители | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 46 ед | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 70,00 | 0,0 | 0,0 | 70,00 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Конкурс проведен, победитель определен |
| **4.1.4.2** | **Мероприятие**  Проведение конкурса всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» организовать и провести районный конкурс «Безопасное колесо» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Управление образования администрации муниципального района | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 46 ед | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Конкурс проведен, победитель определен |
| **4.1.4.3** | **Мероприятие**  Определение победителя конкурса, награждение | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Все соисполнители | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 46 ед | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Конкурс проведен, победитель определен |
|  | Контрольное событие № 1  Определение победителя, награждение | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Управление образования администрации муниципального района |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Конкурс проведен, победитель определен |
| **4.2.1** | **Основное мероприятие**  Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 34 664,5 | 0,0 | 30 000,0 | 4 664,5 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены муниципальные контракты на проведение ремонта а/д Работы проведены в полном объеме. |
| **4.2.1.1** | **Мероприятие**  Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 3 361,5 | 0,0 | 0,0 | 3 361,5 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены муниципальные контракты на проведение ремонта а/д Работы проведены в полном объеме. |
|  | Контрольное событие № 1  Заключение контракта на ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены муниципальные контракты на проведение ремонта а/д Работы проведены в полном объеме. |
| **4.2.1.2** | **Мероприятие**  Обустройство проездов по решению суда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Выполнено. Заключены муниципальные контракты на проведение ремонта а/д Работы проведены в полном объеме. |
| **4.2.1.4** | **Мероприятие**  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных на маршрутах движения школьных автобусов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 30 303,0 | 0,0 | 30 000,0 | 303,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены муниципальные контракты на проведение ремонта а/д Работы проведены в полном объеме. |
|  | Контрольное событие № 1  Заключение контрактов на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных на маршрутах движения школьных автобусов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены муниципальные контракты на проведение ремонта а/д Работы проведены в полном объеме. |
| **4.2.1.5** | Мероприятие:  Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к пст. Яснэг» (от а/д м. Мыргаиб - с. Ыб - м. Волокул) (за исключением понтонного моста через переправу р. Сысола) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены муниципальные контракты на проведение ремонта а/д Работы проведены в полном объеме. |
|  | Контрольное событие № 2  Заключенный муниципальный контракт по ремонту автомобильной дороге | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Выполнено. Заключены муниципальные контракты на проведение ремонта а/д Работы проведены в полном объеме. |
| **4.2.2** | **Основное мероприятие**  Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 2 933,1 | 0,0 | 0,0 | 2 933,1 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключен муниципальный контракт.  Работы выполнены в полном объеме |
| **4.2.2.1** | **Мероприятие**  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключен муниципальный контракт.  Работы выполнены в полном объеме |
| **4.2.2.2** | **Мероприятие**  Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 2 933,1 | 0,0 | 0,0 | 2 933,1 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключен муниципальный контракт.  Работы выполнены в полном объеме |
|  | Контрольное событие № 1  Выполненные работы по нанесению горизонтальной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключен муниципальный контракт.  Работы выполнены в полном объеме |
| **4.2.3** | **Основное мероприятие**  Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28.02.2014 года, в том числе разработка проектно-сметной документации | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 1 815,1 | 0,0 | 0,0 | 1 815,1 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключен муниципальный контракт.  Работы выполнены в полном объеме |
| **4.2.3.1** | **Мероприятие**  Выявление и определение пешеходных переходов необходимых к приведению в соответствии с национальными стандартами | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключен муниципальный контракт.  Работы выполнены в полном объеме |
| **4.2.3.2** | **Мероприятие**  Разработка проектно-сметной документации на приведение в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключен муниципальный контракт.  Работы выполнены в полном объеме |
| **4.2.3.3** | **Мероприятие**  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по приведению в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 1 815,1 | 0,0 | 0,0 | 1 815,1 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключен муниципальный контракт.  Работы выполнены в полном объеме |
|  | Контрольное событие № 1  Приведенный пешеходный переход в соответствии с национальными стандартами | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключен муниципальный контракт.  Работы выполнены в полном объеме |
| **4.2.4** | **Основное мероприятие**  Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 32 197,1 | 0,0 | 14 761,3 | 17 435,8 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключен муниципальный контракт.  Работы выполнены в полном объеме в рамках ежемесячных заданий |
| **4.2.4.1** | **Мероприятие**  Заключение муниципального контракта на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 14 910,4 | 0,0 | 14 761,3 | 149,1 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключен муниципальный контракт.  Работы выполнены в полном объеме в рамках ежемесячных заданий |
|  | Контрольное событие № 1  Заключенный муниципальный контракт на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключен муниципальный контракт.  Работы выполнены в полном объеме в рамках ежемесячных заданий |
| **4.2.4.2** | **Мероприятие**  Заключение муниципального контракта на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» за счет средств Дорожного фонда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 17 435,8 | 0,0 | 0,0 | 17 435,8 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключен муниципальный контракт.  Работы выполнены в полном объеме в рамках ежемесячных заданий |
| **4.2.4.3** | **Мероприятие**  Контроль за ходом исполнения муниципального контракта | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен договор.  Работы выполнены в полном объеме |
|  | Контрольное событие № 1  Заключение муниципального контракта на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» за счет средств Дорожного фонда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен договор.  Работы выполнены в полном объеме |
| **4.2.5** | **Основное мероприятие**  Оборудование и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 970,9 | 0,0 | 779,9 | 191,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключен муниципальный контракт.  Работы выполнены в полном объеме |
| **4.2.5.1** | **Мероприятие**  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 970,9 | 0,0 | 779,9 | 191,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен договор.  Работы выполнены в полном объеме |
| **4.2.5.2** | **Мероприятие**  контроль за ходом исполнения муниципального контракта | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключен договор.  Работы выполнены в полном объеме |
|  | Контрольное событие № 1  Заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключен муниципальный контракт.  Работы выполнены в полном объеме |
| **4.2.6** | **Основное мероприятие**  Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключено соглашение с с/п Яснэг |
| **4.2.6.1** | **Мероприятие**  Рассмотрение ходатайств администраций сельских поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключено соглашение с с/п Яснэг |
| **4.2.6.2** | **Мероприятие**  Заключение соглашений с администрациями поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключено соглашение с с/п Яснэг |
|  | Контрольное событие № 1  Заключенные соглашения с администрациями поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключено соглашение с с/п Яснэг |
| **4.2.7** | **Основное мероприятие**  Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский», а также иной документацией в сфере дорожной деятельности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 790,5 | 0,0 | 0,0 | 790,5 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключены договоры по технической паспортизации и автомобильных дорог. Работы выполнены |
| **4.2.7.1** | **Мероприятие**  Мониторинг исполнения этапов контракта на выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключены договоры по технической паспортизации и автомобильных дорог. Работы выполнены |
| **4.2.7.2** | **Мероприятие**  Выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков, подготовка иной документацией в сфере дорожной деятельности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 790,5 | 0,0 | 0,0 | 790,5 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключены договоры по технической паспортизации и автомобильных дорог. Работы выполнены |
|  | Контрольное событие № 1  Заключенный контракт на выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключены договоры по технической паспортизации и автомобильных дорог. Работы выполнены |
| **4.2.8** | **Основное мероприятие**  Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (код регионального проекта «Дорожная сеть» - R1) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Ежеквартально направлены письма в ГС РК, Минстрой РК, Минфин РК |
| **4.2.8.1** | **Мероприятие**  Ремонт участка проезжей части автомобильной дороги «По с. Выльгорт» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Ежеквартально направлены письма в ГС РК, Минстрой РК, Минфин РК |
| **4.2.8.2** | **Мероприятие**  Ремонт тротуаров и обустройство дренажной системы на участке автомобильной дороги «По с. Выльгорт» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Ежеквартально направлены письма в ГС РК, Минстрой РК, Минфин РК |
|  | Контрольное событие № 1  Направление ходатайства в органы власти Республики Коми о выделении субсидии на ремонт дороги | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Ежеквартально направлены письма в ГС РК, Минстрой РК, Минфин РК |
| **4.2.9** | **Основное мероприятие**  Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 1 143,9 | 0,0 | 1 000,0 | 143,9 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключен договор.  Работы выполнены в полном объеме, проекты реализованы |
| **4.2.9.1** | **Мероприятие**  Подача заявок на участие в проекте «Народный бюджет» в сфере дорожной деятельности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключен договор.  Работы выполнены в полном объеме, проекты реализованы |
| **4.2.9.2** | **Мероприятие**  Заключение соглашения на реализацию проекта «Народный бюджет» в сфере дорожной деятельности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3% | 01.01.2024 | 01.12.2024 | 1 143,9 | 0,0 | 1 000,0 | 143,9 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключен договор.  Работы выполнены в полном объеме, проекты реализованы |
|  | Контрольное событие № 1  Реализованный проект | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключен договор.  Работы выполнены в полном объеме, проекты реализованы |
|  | **Итого по подпрограмме 4:** | | | | **01.01.2024** | **01.12.2024** | **76 985,1** | **0,0** | **46 541,2** | **30 443,9** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  |
|  | **Итого по программе:** | | | | **01.01.2024** | **01.12.2024** | **145 645,9** | **0,0** | **95 284,0** | **50 361,9** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)