**Администрация муниципального района «Сыктывдинский»**

**Республики Коми**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по реализации муниципальной программы**

**муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми**

**«Развитие градостроительной деятельности»**

**за 2024 год**

Ответственный исполнитель: Миленко Виталий Николаевич, начальник управления архитектуры и капитального строительства,

Email: v.n.milenko@syktyvdin.rkomi.ru,

тел.: 8(82130)7-21-72

Отчетный год составления годового отчета – январь – декабрь 2024 года

Дата составления годового отчета – март 2025 года

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие градостроительной деятельности» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 18 июля 2022 года № 7/879.

Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие градостроительной деятельности на 2024 год, утвержденном постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 30 января 2025 года № 1/72 (далее - Комплексный план).

Годовой отчет по реализации муниципальной программы за 2024 год составлен на основании выполнения:

1. мероприятий и контрольных событий комплексного плана реализации программы;
2. показателей (индикаторов) программы;
3. ресурсного (финансового) обеспечения программы.

Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 6 индикаторов (показателей).

Развитие жилищного строительства и комфортной городской среды обеспечит создание комфортных условий для проживания жителей Сыктывдинского района.

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2035 года, утвержденной решением Совета муниципального района «Сыктывдинский» от 2 сентября 2020 года № 53/9-1, определено, одним из направлений социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» и ожидаемых результатов от реализации Стратегии является:

строительство инженерной, коммунальной, транспортной инфраструктуры, создание условий для жилищного строительства, поддержка в актуальном состоянии порядков землепользования и застройки.

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2035 года.

В 2024 году в постановление об утверждении муниципальной программы вносились изменения, постановления о внесении изменений представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | от 25 марта 2024 года № 3/352  | Приведение ресурсного обеспечения муниципальной программы в соответствие с бюджетом муниципального района на 2024 годы и плановый период 2025-2026 годы |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготовлен в соответствии с требованиями, которые изложены в Методических указаниях по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее - Методические указания), утвержденных в приложении 2 к постановлению администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263.

Мониторинг реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности» за 2024 год представлен в приложении 1 к Годовому отчету.

Анкета для оценки эффективности муниципальной программы муниципального района Республики Коми «Развитие градостроительной деятельности «за 2024 год представлена в Приложении 2.

1. **И**[**нформация**](#P997) **о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

В комплексном плане программы на 2024 год определены:

* 2 задачи,
* 6 основных мероприятий,
* 20 мероприятий,
* 8 контрольных события.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена по форме таблицы 8 приложения 3 к Методическим указаниям и приведена ниже в таблице 2:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевой статьи (с учетом группировки)** | Код целевой статьи | Бюджетная роспись (расходы), тыс. руб. | Кассовый расход тыс. руб. | Исполнение  |
| Текущий год | Итого за период |
| **Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие градостроительной деятельности»** | **0800000000** | **284284,7** | **186496,0** | **65,6%** |
| Разработка проектов планировки и проектов межевания территории на территории муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми | 0811300000 | 2044,4 | 2044,4 | 100% |
| Разработка проектов планировки и проектов межевания территории на территории муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми | 0811300000 | 834,7 | 834,7 | 100% |
| Разработка проектов планировки и проектов межевания территории на территории муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми | 08113L5110 | 1209,7 | 1209,7 | 100% |
| Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | 0821300000 | 282240,3 | 184451,6 | 65,3% |
| Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | 0821300000 | 111,0 | 111,0 | 100% |
| Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | 08213S2730 | 282129,3 | 184340,6 | 65,3% |

Кассовый расход по реализации муниципальной программы составил 65,6 %.

По итогам 2024 года в рамках муниципальной программы израсходована сумма 186496,0 тыс. руб., в том числе на:

1. Основное мероприятие 1.1.3 Разработка проектов планировки и проектов межевания территории на территории муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми – 2 044,4 тыс. руб.
2. Основное мероприятие 2.1.3 Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку – 184 451,6 тыс. руб.
3. **Исполнение основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий (анализ) по итогам 2024 года:**

Из 6 основных мероприятий муниципальной программы реализованы:

* 1 полностью;
* 1 частично;

**Основное мероприятие 2.1.3** Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, внесение изменений в проектную документацию, выполнение дополнительных работ ресурс снабжающих организаций в части выноса (переноса) линий электроснабжения из пятна строительства.

* 4 не выполнено, а именно

**Основное мероприятие 1.1.1** Корректировка схемы территориального планирования муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, отсутствие достаточного финансирования;

**Основное мероприятие 1.1.2** Корректировка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований, отсутствие достаточного финансирования;

**Основное мероприятие 2.1.1**Строительство объектов коммунальной инфраструктуры, отсутствие достаточного финансирования;

**Основное мероприятие 2.1.2**Строительство объектов коммунальной инфраструктуры, отсутствие достаточного финансирования;

Из 20 мероприятий муниципальной программы:

* 4 мероприятия выполнены полностью или исполнены на 70,5%;
* 16 мероприятий не реализовано по причине отсутствия финансирования предусмотренного бюджетом муниципального района «Сыктывдинский» на 2024 год.
* Из 8 контрольных событий выполнены -7 КС.

Не выполнено (1): Контрольное событие 5. Подготовка технического задания на разработку проектной документации не менее одного объекта капитального строительства по причине отсутствия финансирования в отношении дальнейшего проведения работы по проектированию объектов капитального строительства.

1. **Анализ внутренних и внешних факторов, повлиявших на исполнение контрольных событий, мероприятий и основных мероприятий плана реализации муниципальной программы за 2024 год**

Внешние факторы, влияющие на исполнение (неисполнение) некоторых мероприятий и контрольных событий муниципальной программы, в 2024 году можно назвать следующие:

1. в течение 2024 года администрацией района направлялись ходатайства в Управление финансов муниципального района «Сыктывдинский» и в Совет муниципального района «Сыктывдинский» о необходимости предусмотреть бюджетом района финансовые средства для реализации муниципальной программы в полном объеме.

Внутренними факторами можно назвать:

1. Отсутствие контроля за исполнение мероприятий муниципальной программы со стороны ответственных исполнителей по работе соисполнителей;
2. [**Сведения**](#P929) **о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм), установленных на 2024 год;**

Реализация мероприятий комплексного плана муниципальной программы в 2024 году позволит достичь следующих значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), которые представлены в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значение показателей |
| План 2024 г. | Оценка2024 г. | Соотношение отклонения Факт к план. (+/-), %Расчет:100% - (Ин.факт/ Ин. план х 100%) | Предварительная годовая оценка |
| **Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми** «**Развитие градостроительной деятельности»** |
| Задача 1: Обеспечение администрацией муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми документами территориального планирования, градостроительного зонирования, нормативами градостроительного проектирования, генеральными планами, правилами землепользования и застройки. |
| 1. | 1.1 Наличие утвержденных Генеральных планов в сельских поселениях МР «Сыктывдинский» Республики Коми | % | 13 | 12 | **-**7,7% | **Не достигнут,** отклонение**-**7,7% |
| 2. | 1.2 Количество утвержденных Правил землепользования и застройки поселений МР «Сыктывдинский» Республики Коми, с внесенными в них изменениями, предусмотрен-ными Градостроительным кодексом | % | 13 | 13 | 0 | **Достигнут,** отклонение 0 |
| 3 | 1.3 Количество утвержденных проектов планировки и проектов межевания территории и реализованных на их основании объектов | % | 26 | 26 | 0 | **Достигнут,** отклонение 0 |
| Задача 2: Создание условий для устойчивого развития сельских территорий в муниципальном районе «Сыктывдинский» Республики Коми" |
| 4. | Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | единиц | 4 | 13 | 9 | **Достигнут,** отклонение +225% |
| 5. | Обеспечение земельных участков инфраструктурой в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности | % | 15 | 15 | 0 | **Достигнут,** отклонение 0% |
| 6. | Ввод в действие жилых домов | Кв. м.  | 29200 | 44386 | 52,0% | **Достигнут,**отклонение+52,0% |

 Из таблицы 2 видно, что из 6 индикаторов муниципальной программы по итогам за 2024 год:

5 индикаторов достигнуты;

 1 не достигнут (показатель 1 пояснения ниже).

2 показателя имеют отклонение от планового значение более чем на 30%, это показатели 4 и 6, что составляет 33,3%:

Не выполнены плановые показатели:

Показатель 1.1 Наличие утвержденных Генеральных планов в сельских поселениях муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми. Показатель не выполнен по причине отсутствия финансирования на 2024 год.

1. **Предложения по корректировке (в случае необходимости) плана реализации муниципальной программы на текущий год, муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы**

По итогам реализации муниципальной программы за 2024 года корректировки показателей, ожидаемых результатов не требуется, они сформированы на основе региональной программы «Кадровая политика в системе государственного и муниципального управления в Республике Коми (2024 - 2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31 января 2024 года № 45.

Работа по исполнению показателей, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий, которые не проводились, будет продолжена управлением организационной и кадровой работы в 2025 году.

В итоге оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год составила 9,79 балла или 72,75 из 100. Муниципальная программа признана имеет оценку **«Адекватная»** по итогам 2024 года» и требует коррекции в части финансирования мероприятий на 2025 год.

Начальник управления архитектуры и капитального строительства

администрации муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми В.Н. Миленко

Согласовано,

начальник финансового управления

администрации муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми Г.А. Щербакова

Согласовано,

начальник управления экономического

развития администрации муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми В.М. Крючков

**Мониторинг реализации мероприятий по реализации муниципальной программы**

**муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие градостроительной деятельности «на 2024 год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Результаты | Плановый | Фактический | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированные | Достигнутые | Срок начала реализации | Срок окончания реализации  | Срок начала реализации | Срок окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |
| 1. | **Основное мероприятие 1.1.1**Корректировка схемы территориального планирования муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми | УАиКС | См. Комплексный план | **Не выполнено.** Отсутствует источник финансирования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| 2.  | **Мероприятие 1.1.1.1**Корректировка документа территориального планирования | УАиКС |  | **Не выполнено.** Отсутствует источник финансирования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| 3. | **Мероприятие 1.1.1.2**Утверждение проекта изменений | УАиКС |  | **Не выполнено.** Отсутствует источник финансирования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| 4 | *Контрольное событие 1.**Проведение не менее одного мероприятия по привлечению субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МР «Сыктывдинский» РК на корректировку схемы территориального планирования* | УАиКС |  | **Выполнено.** Направлены письма в адрес Правительства РК по предоставлению субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МР «Сыктывдинский» РК на корректировку схемы территориального планирования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| 5. | **Основное мероприятие 1.1.2**Корректировка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований | УАиКС |  | **Не выполнено.** Отсутствует источник финансирования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| 6. | **Мероприятие 1.1.2.1**Корректировка генерального плана сельских поселений | УАиКС |  | **Не выполнено.** Отсутствует источник финансирования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| 7. | **Мероприятие 1.1.2.2**Корректировка правил землепользования и застройки сельских поселений | УАиКС |  | **Не выполнено.** Отсутствует источник финансирования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| 8 | **Мероприятие 1.1.2.3**Разработка генерального плана | УАиКС |  | **Не выполнено.** Отсутствует источник финансирования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| 9 | *Контрольное событие 2.**Сбор предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов* |  |  | **Выполнено.**На регулярной основе осуществляется сбор предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| 10 | *Контрольное событие 3.**Проведение не менее одного мероприятия по привлечению субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МР «Сыктывдинский» РК на корректировку схемы территориального планирования* |  |  | **Выполнено.** Направлены письма в адрес Правительства РК по предоставлению субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МР «Сыктывдинский» РК на корректировку схемы территориального планирования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| 11 | **Основное мероприятие 1.1.3.**Разработка проектов планировки и проектов межевания территории на территории муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми | УАиКС |  | **Выполнено**. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствуют |
| 12 | **Мероприятие 1.1.3.1**Разработка документации по планировке территории для жилищного строительства | УАиКС |  | **Выполнено.**Утвердили проект планировки по комплексному развитию в м. Пичипашня  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствуют |
| 13 | **Мероприятие 1.1.3.2**Разработка проекта планировки и проекта межевания территорий для включения объекта в АИП РК на объект «Строительство сетей водоснабжения и централизованной системы водоотведения в с. Слудка»*)* | УАиКС |  | **Не выполнено.** Отсутствует источник финансирования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствуют |
| 14 | **Мероприятие 1.1.3.3**Разработка проекта планировки и проекта межевания территорий для включения объекта в АИП РК на объект «Строительство сетей водоснабжения и централизованной системы водоотведения в с. Палевицы» | УАиКС  |  | **Не выполнено.** Отсутствует источник финансирования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствуют |
| 15 | **Мероприятие 1.1.3.4**Разработка проекта планировки и проекта межевания территорий для включения объекта в АИП РК на объект «Строительство сетей водоснабжения и централизованной системы водоотведения в с. Часово» | УАиКС |  | **Не выполнено.** Отсутствует источник финансирования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствуют |
| 16 | **Мероприятие 1.1.3.5**Разработка проекта планировки и проекта межевания территорий для включения объекта в АИП РК на объект «Строительство централизованных систем водоотведения в с. Зеленец по ул. Мелиораторов» | УАиКС |  | **Выполнено.**  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствуют |
| 11. | **Мероприятие 1.1.3.6**Выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и подготовка документации по планировке территории (проект межевания) | УАиКС |  | Выполнено.  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствуют |
| 12. | Контрольное событие 4.Проведение не менее одного мероприятия по привлечению субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МР «Сыктывдинский» РК на корректировку схемы территориального планирования |  |  | **Выполнено.** Направлены письма в адрес Правительства РК по предоставлению субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МР «Сыктывдинский» РК на корректировку схемы территориального планирования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствуют |
| 13. | **Основное мероприятие 2.1.1**Строительство объектов коммунальной инфраструктуры | УАиКС |  | Не выполнено, отсутствие финансирования | 01.01.204 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствуют |
| 14 | **Мероприятие 2.1.1.1**Строительство объектов дорожной инфраструктуры | УАиКС |  | **Выполнено.** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствуют |
| 15 | **Мероприятие 2.1.1.2**Строительство объектов водоснабжения и водоотведения |  |  | Не выполнено. Отсутствует ПСД и источник финансирования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствуют |
| 16. | **Основное мероприятие 2.1.2**Строительство и реконструкция объектов капитального строительства | УАиКС |  | **Выполнено.** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствуют |
| 17 | **Мероприятие 2.1.2.1**Разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства | УАиКС |  | **Не выполнено**  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствуют |
| 18. | **Мероприятие 2.1.2.2**Строительство объектов капитального строительства | УАиКС |  | **Выполнено.** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствуют |
| 19. | *Контрольное событие 5.**Подготовка технического задания на разработку проектной документации не менее одного объекта капитального строительства* | УАиКС |  | **Не выполнено.** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствуют |
| 19. | *Контрольное событие 6.**Провести не менее одной рабочей встречи с ресурсоснабжающими организациями по вопросу подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения* | УАиКС |  | **Выполнено.** Проведена рабочая встреча с АО «Сыктывкарский водоканал» по вопросу технологического присоединения сетей НК ул. Родниковая с. Выльгорт проезды 1-5 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствуют |
| 20 | **Основное мероприятие 2.1.3**Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | УАиКС |  | **Выполнено частично.** Заключено дополнительное соглашение с ОАО «Коми дорожная компания» по МК в связи с внесением изменений в проектную документацию  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствуют |
| 21. | **Мероприятие 2.1.3.1**«Обеспечение земельных участков инфраструктурой в местечке Пичипашня, с. Выльгорт, Сыктывдинского района, Республики Коми в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности (1 этап, 1 очередь)» | УАиКС |  | **Выполнено частично.** Заключено дополнительное соглашение с ОАО «Коми дорожная компания» по МК в связи с внесением изменений в проектную документацию  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствуют |
| 22. | **Мероприятие 2.1.3.2**«Строительство сетей водоснабжения и наружной канализации по ул. Родниковая, проезды 1-5 , СП «Выльгорт» МО МР «Сыктывдинский» | УАиКС |  | **Выполнено.**  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствуют |
| 23. | **Мероприятия 2.1.3.3**Обеспечение земельных участков инфраструктурой в местечке Пичипашня, с. Выльгорт, Сыктывдинского района, Республики Коми в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности (1 этап, 2 очередь)» | УАиЕС |  | **Не выполнено.** Отсутствует источник финансирования  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствуют |
| 24. | **Мероприятия 2.1.3.4**Обеспечение земельных участков инфраструктурой в местечке Пичипашня, с. Выльгорт, Сыктывдинского района, Республики Коми в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности (2 этап, 1 очередь)» | УАиКС |  | **Не выполнено.** Отсутствует источник финансирования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствуют |
| 25. | **Мероприятия 2.1.3.5**Строительство объекта «Подъездная автомобильная дорога к объекту «Квартал малоэтажной застройки» в с. Выльгорт Сыктывдинского района» | УАиКС |  | **Выполнена.** Строительство объекта завершено в декабре 2024 года | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствуют |
| 26. | *Контрольное событие 7.* *Организация и проведение не менее одной конкурентной процедуры по строительству объекта инженерной инфраструктуры* | УАиКС  |  | **Выполнено.**На основании проведения конкурсных процедур определен подрядчик по строительству объекта «Подъездная автомобильная дорога к объекту «Квартал малоэтажной застройки» в с. Выльгорт Сыктывдинского района» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствуют |
| 27. | *Контрольное событие 8.**Осуществление передачи Подрядчику не менее одной площадки для строительства объекта инженерной инфраструктуры* | УАиКС  |  | **Выполнено.**Передано площадка подрядной организации ООО «Доринвест» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствуют |
|  | **Итого по программе**  | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |