

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**администрации муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Сыктывдiн» муниципальнöй районса юралысьлöн-**

**районлöн администрацияса юрнуöдлысьлöн**

**Ш У Ö М**

от 3 апреля 2019 года № 4/276

|  |
| --- |
| Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства  на территории муниципального образования  муниципального района «Сыктывдинский»  на 2019-2021 годы» на 2019 год |

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263, в целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы», администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы» (далее - План) согласно приложению.
2. Определить срок предоставления соисполнителями отчета о выполнении мероприятий [Плана](consultantplus://offline/ref=8EC17A4CBED259CB87DE7A4AA376873A62A4490FFE57FA14E540E1BDCE90E8608937D8F5AA4F48EE61116Bd5kBK) - ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 24 августа 2018 года № 8/752 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года» на 2018 год».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (Носов В.Ю.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Руководитель администрации

муниципального района Л. Ю. Доронина

Приложение к постановлению

администрации МО МР «Сыктывдинский»

от «3» апреля 2019 г. № 4/276

**Комплексный план**

**мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**на 2019-2021 годы» на 2019 год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ  (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | |
| Федерального  бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | **Подпрограмма 1 «"Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР "Сыктывдинский"»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель подпрограммы 1**: Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1** Развитие инфраструктуры энергетического комплекса | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Основное мероприятие**  Строительство, реконструкция и техперевооружение объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.05.2019 | 01.12.2019 | 5 190,90 | Х | Х | 5 190,90 | - | Х | Х | Х |
| **1.1.5** | **Мероприятие**  Строительство котельной с. зеленец | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.05.2019 | 01.12.2019 | 5 190,90 | Х | Х | 5 190,90 | - | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие проектно-сметной документации для строительства котельной с. Зеленец | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.05.2019 | 01.12.2019 | 5 190,90 | Х | Х | 5 190,90 | - | Х | Х | Х |
| **1.2** | **Основное мероприятие**  Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10 000,00 | Х | Х | 10 000,00 | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.2** | **Мероприятие**  Ремонт участка подземной тепловой сети от ввода в котельную «Сельхозтехникум» до ТК (ул. О. Мальцевой, д. 76) с. Выльгорт | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10 000,00 | Х | Х | 10 000,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Отремонтированный участок подземной тепловой сети от ввода в котельную «Сельхозтехникум» до ТК (ул. О. Мальцевой, д. 76) с. Выльгорт | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10 000,00 | Х | Х | 10 000,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача 2. Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Основное мероприятие**  Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.1.2** | **Мероприятие:**  Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.05.2019 | 01.11.2019 | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Подписанное соглашение с Минэнерго в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.05.2019 | 01.11.2019 | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |
| **2.3.** | **Основное мероприятие:**  Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.03.2019 | 31.12.2019 | 9 000,00 | Х | Х | 9 000,00 | Х | Х | Х | Х |
| **2.3.5** | **Мероприятие**  Реконструкция водоочистной станции в с. Пажга | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.03.2019 | 31.12.2019 | 4 000,00 | Х | Х | 4 000,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Запуск водоочистной станции в с. Пажга | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.03.2019 | 31.12.2019 | 4 000,00 | Х | Х | 4 000,00 | Х | Х | Х | Х |
| **2.3.6** | **Мероприятие**  Реконструкция канализационно-очистной станции в с. Пажга | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.03.2019 | 01.12.2019 | 5 000,00 | Х | Х | 5 000,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Запуск канализационно-очистной станции в с. Пажга, м. ПМК | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.03.2019 | 01.12.2019 | 5 000,00 | Х | Х | 5 000,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача 4. Содействие в обеспечении граждан твердым топливом поставщиками, работающим по договорам | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.** | **Основное мероприятие**  Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления в Порядке согласно приложению 2 к Программе | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11 148,90 | Х | 11 148,90 | Х | Х | Х | Х | Х |
| **4.1.1.** | **Мероприятие**  Предусмотрение денежных средств для возмещения убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11 148,90 | Х | 11 148,90 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Предоставление денежных средств организациям, предоставляющим твердое топливо | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11 148,90 | Х | 11 148,90 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача 5. Обеспечение населенных пунктов муниципального района современной документацией, картографической информацией, информацией о территориальном планировании и градостроительном развития, и на их основе, нормативными правовыми актами по градостроительному регулированию застройки сельских поселений | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Основное мероприятие**  Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | Управление архитектуры | Создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально-экономическому и территориальному развитию и определения направлений развития его основных населенных пунктов по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 400,00 | Х | Х | 400,00 | Х | Х | Х | Х |
| **5.1.2.** | **Мероприятие**  Разработка местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений на территории муниципального района "Сыктывдинский" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | Управление архитектуры | Создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально-экономическому и территориальному развитию и определения направлений развития его основных населенных пунктов по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 400,00 | Х | Х | 400,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2  Наличие местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений на территории муниципального района "Сыктывдинский" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | Управление архитектуры | Создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально-экономическому и территориальному развитию и определения направлений развития его основных населенных пунктов по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 400,00 | Х | Х | 400,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 2. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР "Сыктывдинский"**  **Цель подпрограммы 2 - Повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе «Сыктывдинский».** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администраций сельских поселении, бюджетных учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.** | **Основное мероприятие**  внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Экономия энергетических ресурсов | 01.05.2019 | 01.10.2019 | 70,00 | Х | Х | 70,00 | - | Х | Х | - |
| **1.2.1.** | **Мероприятие:**  Выполнение работ по замене оконных блоков их профилей ПВХ в здании администрации МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Экономия энергетических ресурсов | 01.05.2019 | 01.10.2019 | 70,00 | Х | Х | 70,00 | - | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие замененных окон в здании администрации МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Экономия энергетических ресурсов | 01.05.2019 | 01.10.2019 | 70,00 | Х | Х | 70,00 | - | Х | Х | - |
|  | **Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский».** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель подпрограммы 3**: Переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, путем предоставления жилых помещений в новых построенных многоквартирных домах | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задачи подпрограммы 3** 1) строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан;2) ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда; | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.** | **Основное мероприятие**  Приобретение жилых помещений (квартир) у застройщика, лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Сыктывдинском районе посредством купли-продажи помещения в строящемся или введенном в эксплуатацию многоквартирном доме | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2019 | 4-й кв.  2019 | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |
| **1.2.1.** | **Мероприятие 1**  Подготовка технического задания для аукциона на приобретение жилых помещений (квартир) у застройщика, лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Сыктывдинском районе посредством купли-продажи помещения в строящемся или введенном в эксплуатацию многоквартирном доме | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2019 | 4-й кв.  2019 | - | - | - | - | - | Х | X | X |
|  | **Контрольное событие № 1**  Проведение аукциона на приобретение жилых помещений (квартир) у застройщика, лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Сыктывдинском районе посредством купли-продажи помещения в строящемся или введенном в эксплуатацию многоквартирном доме | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2019 | 4-й кв.  2019 | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |
| **1.2.2** | **Мероприятие 2**  Подготовка отчетности о ходе реализации программы переселения граждан из аварийного жилья | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2019 | 4-й кв.  2019 | - | - | - | - | - | Х | X | X |
|  | **Контрольное событие № 1**  Актуализация графика реализации муниципальных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО МР «Сыктывдинский» на 2019-2024 годы | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2019 | 4-й кв.  2019 | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |
|  | **Основное мероприятие 1.3**  Выкуп аварийного жилья у собственников | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2019 | 4-й кв.  2019 | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |
| **1.3.1** | **Мероприятие**  Подготовка соглашения о выкупе жилого помещения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2019 | 4-й кв.  2019 | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 1**  Актуализация графика реализации муниципальных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО МР «Сыктывдинский» на 2019-2024 годы | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2019 | 4-й кв.  2019 | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |
| **2.1.** | **Основное мероприятие 2.1.**  Снос освободившегося аварийного жилищного фонда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2019 | 4-й кв.  2019 | 1 500,00 | - | - | 1 500,0 | - | Х | X | X |
| **2.1.1** | **Мероприятие**  Определение подрядчика для сноса здания жилого дома | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2019 | 4-й кв.  2019 | 1 500,00 | - | - | 1 500,00 | - | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 1**  Заключение договора на снос здания жилого дома | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | УКС | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2-й кв. 2019 | 4-й кв.  2019 | 1 500,00 | - | - | 1 500,00 | - | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Сыктывдинский»»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель подпрограммы - Создание условий для устойчивого развития сельских территорий в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1:** Повышение уровня благоустройства населенных пунктов инженерной инфраструктурой | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  Строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 804,80 | Х | Х | 1 804,80 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие**  Строительство разводящих сетей газоснабжения в с.Часово, в том числе ПСД | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2019 | 31.05.2019 | 704,80 | Х | Х | 704,80 | Х | Х | - | - |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие ПСД для строительство разводящих сетей газоснабжения в с.Часово | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2019 | 31.05.2019 | 704,80 | Х | Х | 704,80 | Х | Х | - | - |
| 1.1.5 | **Мероприятие**  "Наружные сети газоснабжения 13 км Сысольского шоссе с. Выльгорт Сыктывдинского района" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 500,00 | Х | Х | 500,00 | - | - | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Строительство одного километра сетей газоснабжения 13 км Сысольского шоссе с. Выльгорт | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 500,00 | Х | Х | 500,00 | - | - | Х | Х |
| 1.1.7 | **Мероприятие**  Строительство газопровода в д. Гавриловка МКД № 2 | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.05.2019 | 31.12.2019 | 600,00 | Х | Х | 600,00 | - | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Разработка ПСД для строительства газопровода в д. Гавриловка МКД № 2 | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.05.2019 | 31.12.2019 | 600,00 | Х | Х | 600,00 | - | Х | Х | Х |
| 1.2 | **Основное мероприятие**  Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2 900,00 | Х | Х | 2 900,00 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | **Мероприятие 1**  Техническое обслуживание газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2 820,00 | Х | Х | 2 820,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие:  Наличие актов выполненных работ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2 820,00 | Х | Х | 2 820,00 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Мероприятие 2  Страхование газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 80,00 | Х | Х | 80,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие:  Наличие актов выполненных работ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 80,00 | Х | Х | 80,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Задача 2**: Удовлетворение потребности молодых семей в благоустроенном жилье | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | **Основное мероприятие :**  Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 01.02.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | Х | Х | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.1 | Мероприятие  Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, являющихся участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015 - 2020 годы социальных выплат на строительство или приобретение жилья | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 01.02.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | Х | Х | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие:  Обеспечение жильем молодых семей | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 01.02.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | Х | Х | 0,00 | Х | Х | Х | Х |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)