

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Сыктывдiн» муниципальнöй районын**

**муниципальнöй юкöнса администрациялöн**

**Ш У Ö М**

от 28 сентября 2018 года № 9/873

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образованиямуниципального района «Сыктывдинский»на 2019-2021 годы» |  |

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации муниципального района, распоряжением Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 № 194-р «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми», к Приказом Министерства экономики Республики Коми от 27 декабря 2017 года № 382 «Об утверждении рекомендаций по разработке, реализации и методике оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Коми, постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в МО МР «Сыктывдинский», администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы»» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (Носов В.Ю.).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2019 года.

И.о. руководителя администрации

муниципального района Л.Ю. Доронина

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Сыктывдинский»

от 28 сентября 2018 года № 9/873

**Муниципальная программа**

**муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства**

**на территории муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

 **на 2019-2021 годы»»[[1]](#footnote-1)**

Ответственные исполнители: Зыбин Е.А., начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, Забоев В.И. начальник управления капитального строительства.

Дата составления проекта «10» сентября 2018 г.

Исполнитель: Сушко Ирина Олеговна, заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, E-mail – i.o.sushko@ syktyvdin.rkomi.ru

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации

МО МР «Сыктывдинский» Зыбин Е.А.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» ««Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства**

**на территории муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

 **на 2019-2021 годы»»**

|  |  |
| --- | --- |
| ОтветственныйисполнительПрограммы | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сыктывдинский» |
| Соисполнители Программы | Управление капитального строительства администрации муниципального района «Сыктывдинский»Отдел экономического развития администрации муниципального района «Сыктывдинский» |
| Подпрограммы Программы | 1. 1. «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры вМО МР «Сыктывдинский»;
2. 2. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности вМО МР «Сыктывдинский»;
3. 3. «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья,проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский»;
4. 4. «Устойчивое развитие сельских территорий МО МР«Сыктывдинский».
 |
| Цель Программы | Удовлетворение потребностей населения муниципального района «Сыктывдинский» в доступном и комфортном жилье и качественных жилищно-коммунальных услугах |
| Задачи Программы | 1) -Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;2) -Повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе «Сыктывдинский»;3) -Переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, путем предоставления жилых помещений в новых построенных многоквартирных домах;4) -Создание условий для устойчивого развития сельских территорий в МО МР «Сыктывдинский». |
| Целевыеиндикаторы ипоказателиПрограммы | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:1) электрическая энергия (кВт/ч на 1 чел);2) тепловая энергия (Гкалл на 1 кв. м площади);3) холодная вода (куб. м. на 1 чел);4) 4) количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры (ед);5) количество введенной общей площади жилого фонда по переселению их ветхого и аварийного жилья (м/2);6) количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы (ед). |
| Этапы и срокиреализации Программы | Срок реализации Программы: 2019-2021 гг. |
| ОбъемыфинансированияПрограммы | Общий объем финансирования Программы на 2019-2021 годы предусматривается в размере 24 370, 00 тыс. рублей, в том числе:За счет средств бюджета Республики Коми – 0 тыс. руб.;За счет средств бюджета Республики Коми – 12 100,00 тыс. руб.;За счет средств местного бюджета – 12 270,00 тыс. руб.;Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:Всего:2019 год – 11 970,00 тысяч рублей;2020 год – 6 200,00 тысяч рублей; 2021 год – 6200,00 тысяч рублей.в том числе:за счёт средств федерального бюджета2019 год – 0,00 тысяч рублей;2020 год – 0,00 тысяч рублей; 2021 год – 0,00 тыс. руб.за счёт средств бюджета Республики Коми:2019 год –3 900,00 тысяч рублей;2020 год –4 100,00 тысяч рублей; 2021 год – 4 100,00 тыс. руб.за счёт средств местного бюджета:2019 год – 8 070,00 тысяч рублей;2020 год – 2 100,00 тысяч рублей; 2021 год – 2 100,00 тыс. руб.Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский». |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит достичь следующих конечных результатов:- Уменьшить удельную величину потребления муниципальными бюджетными учреждениями:- Электрической энергии на 35,8 кВт/ч на 1 чел.;- Тепловой энергии на 0,048 Гкалл на 1 кв. м площади;- Холодной воды на 0,466 куб. м. на 1 чел.;- Уменьшить Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры до 0 ед.; - Увеличить количество введенной общей площади жилого фонда по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья на 1 000, м/2; - Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы на 30 ед. |

**Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский». Прогноз развития соответствующей сферы муниципального района**

Приоритеты реализуемой муниципальной политики, определяются Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2021 года.

Главной целью программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» является удовлетворение потребностей населения муниципального района «Сыктывдинский» в доступном и комфортном жилье и качественных жилищно-коммунальных услугах Достижение цели программы требует решения следующих задач:

1) Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

2) Повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе «Сыктывдинский»;

3) Переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, путем предоставления жилых помещений в новых построенных многоквартирных домах;

4) Создание условий для устойчивого развития сельских территорий в МО МР «Сыктывдинский».

Реализация запланированного программой комплекса мероприятий позволит к 2021 году достичь следующих конечных результатов:

1. Уменьшить удельную величину потребления муниципальными бюджетными учреждениями:
2. Электрической энергии на 35,8 кВт/ч на 1 чел.;
3. Тепловой энергии на 0,048 Гкалл на 1 кв. м площади;
4. Холодной воды на 0,466 куб. м. на 1 чел.;
5. Уменьшить Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры до 0 ед.;
6. Увеличить количество введенной общей площади жилого фонда по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья на 1 000,0 м/2;
7. Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы на 30 ед. Для каждой подпрограммы определены цели и задачи, решение которых обеспечивает достижение цели программы - обеспечение комплексной безопасности населения и объектов на территории муниципального района, пожарной безопасности, обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, укрепление правопорядка, укрепление антитеррористической защищенности..

Деление программы на подпрограммы было осуществлено исходя из решаемых в рамках Программы задач с учетом применения механизмов обеспечения результативности и обеспечения эффективности процесса достижения цели программы.

Оценка эффективности и результативности программы проводится ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», утвержденным постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский».

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР «Сыктывдинский»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственныйисполнительподпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сыктывдинский» |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие инфраструктуры энергетического комплекса; 2. Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 3.Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых управляющими организациями; 4. Содействие в обеспечении граждан твердым топливом поставщиками, работающим по договорам |
| Целевыеиндикаторы и показатели подпрограммы | 1) Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры (ед).;2) Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование (ед.). |
| Этапы и сроки реализацииподпрограммы | 2019-2021 годы |
| Объемыбюджетных ассигнований подпрограммы засчет средствместного бюджета (срасшифровкойплановых объемовбюджетныхассигнований погодам ее реализации), а такжепрогнозный объем средств, привлекаемых издругих источников | Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2021 годы предусматривается в размере 15 100, 00 тыс. рублей, в том числе:За счет средств бюджета Республики Коми – 0 тыс. руб.;За счет средств бюджета Республики Коми – 12 100,00 тыс. руб.;За счет средств местного бюджета – 3 000,00 тыс. руб.;Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:Всего:2019 год – 4 900,00 тыс. рублей;2020 год – 5 100,00 тыс. рублей;2021 год – 5 100,00 тыс. руб.за счет средств федерального бюджета:2019 год – 0,00 тыс. рублей;2020 год – 0,00 тыс. рублей;2021 год – 0,00 тыс. руб.за счёт средств бюджета Республики Коми:2019 год –3 900,00 тыс. рублей;2020 год –4 100,00 тыс. рублей;2021 год – 4100,00 тыс. руб.за счёт средств местного бюджета:2019 год – 1 000,00 тыс. рублей;2020 год – 1 000,00 тыс. рублей;2021 год – 1 000,00 тыс. руб. |
| Ожидаемыеконечныерезультатыреализацииподпрограммы | Реализация подпрограммы позволит к 2021 году достичь следующих конечных результатов:1) Снизить количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры до 0 ед.2)Увеличить количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование до 3 ед. |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2 ««Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР «Сыктывдинский»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственныйисполнительподпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сыктывдинский» |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Управление образования администрации муниципального района «Сыктывдинский», Управление культуры администрации муниципального района «Сыктывдинский» |
| Цель подпрограммы | повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе «Сыктывдинский». |
| Задачи подпрограммы | -энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администраций сельских поселений, бюджетных учреждений;- энергосбережения и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения;- популяризации энергосбережения в муниципальном районе «Сыктывдинский». |
| Целевые индикаторы ипоказателиподпрограммы | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:1) электрическая энергия (кВт/ч на 1 чел);2) тепловая энергия (Гкалл на 1 кв. м);3) холодная вода (куб. м. на 1 чел) |
| Этапы и сроки реализацииподпрограммы | 2019 - 2021 годы реализации подпрограммы |
| Объемыфинансированияподпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2021 годы предусматривается в размере 270, 00 тыс. рублей, в том числе:За счет средств бюджета Республики Коми – 0 тыс. руб.;За счет средств бюджета Республики Коми – 0,00 тыс. руб.;За счет средств местного бюджета – 270,00 тыс. руб.;Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:Всего:2019 год - 70,00 тыс. рублей2020 год - 100,00 тыс. рублей2021 год – 100,00 тыс. руб.за счет средств федерального бюджета:2019 год – 0,00 тыс. рублей;2020 год – 0,00 тыс. рублей;2021 год – 0,00 тыс. руб.за счёт средств бюджета Республики Коми:2019 год – 0,00 тыс. рублей;2020 год – 0,00 тыс. рублей;2021 год – 0,00 тыс. руб.за счёт средств местного бюджета:2019 год - 70,00 тыс. рублей2020 год - 100,00 тыс. рублей2021 год – 100,00 тыс. руб.Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский». |
| Ожидаемые результатыреализацииподпрограммы | Реализация Программы позволит к 2021 году достичь следующих конечных результатов:Уменьшить удельную величину потребления муниципальными бюджетными учреждениями: 1. Электрической энергии на 35,8 кВт/ч на 1 чел.
2. Тепловой энергии на 0,048 Гкалл на 1 кв. м площади.
3. Холодной воды на 0,466 куб. м. на 1 чел.
 |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 3 «Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2021 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление капитального строительства администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»  |
| Соисполнители подпрограммы | -Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»; - Отдел экономического развития администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»;- Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский». |
| Цель подпрограммы | Переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, путем предоставления жилых помещений в новых построенных многоквартирных домах  |
| Задачи подпрограммы | 1) строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан;2) ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда; |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1) площадь аварийных жилых помещений (кв.м.);2) количество, расселяемых жилых помещений (ед.);3) количество граждан, улучшивших условия проживания (чел.);4) количество введенной (приобретенной) общей площади жилого фонда по переселению их ветхого и аварийного жилья (м2). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019-2021 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2021 года составляет: Всего:2019 год – 0,00 тыс. рублей;2020 год – 0,00 тыс. рублей;2021 год – 0,00 тыс. руб.за счет средств федерального бюджета:2019 год – 0,00 тыс. рублей;2020 год – 0,00 тыс. рублей;2021 год – 0,00 тыс. руб.за счёт средств бюджета Республики Коми:2019 год – 0,00 тыс. рублей;2020 год – 0,00 тыс. рублей;2021 год – 0,00 тыс. руб.за счёт средств местного бюджета:2019 год – 0,00 тыс. рублей;2020 год – 0,00 тыс. рублей.2021 год – 0,00 тыс. руб.Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский». |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация Программы позволит к 2021 году достичь следующих конечных результатов:1) Снизить площадь аварийного жилья от общей площади жилых помещений за счет строительства жилья 1 000,0 кв.м., отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан; 2) Ликвидировать освободившегося, после переселения помещений, аварийного жилищного фонда;3) Улучшить условий проживания 60 граждан за счет переселения их из аварийного жилья;4) Увеличить количество введенной (приобретенной) общей площади жилого фонда по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья на 1 000,0 м/2 |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 4 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» до 2021 г.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел экономического развития администрации муниципального района |
| Цель подпрограммы | Создание условий для устойчивого развития сельских территорий в МО МР «Сыктывдинский» |
| Задачи подпрограммы | - повышение уровня благоустройства населенныхпунктов инженерной инфраструктурой;- удовлетворение потребности молодых семей в благоустроенном жилье |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1) Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности запериод реализации программы (ед);2) Количество граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (%). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2021 годы реализации Программы |
| Объемыфинансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2021 годы предусматривается в размере 9 000, 00 тыс. рублей, в том числе:За счет средств бюджета Республики Коми – 0,00 тыс. руб.;За счет средств бюджета Республики Коми – 0,00 тыс. руб.;За счет средств местного бюджета – 9 000,00 тыс. руб.;Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:Всего:Всего:2019 год – 7 000,00 тыс. рублей;2020 год – 1000,00 тыс. рублей;2021 год -1 000,00 тыс. руб.за счет средств федерального бюджета:2019 год – 0,00 тыс. рублей;2020 год – 0,00 тыс. рублей;2021 год -0,00 тыс. руб.за счёт средств бюджета Республики Коми:2019 год – 0,00 тыс. рублей;2020 год – 0,00 тыс. рублей;2021 год -0,00 тыс. руб.за счёт средств местного бюджета:2019 год – 7 000,00 тыс. рублей;2020 год – 1000,00 тыс. рублей;2021 год -1 000,00 тыс. руб.Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский». |
| Ожидаемые результатыреализации подпрограммы | Реализация Программы позволит к 2021 году достичь следующих конечных результатов:1) Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности запериод реализации программы на 30 ед.2) Уменьшить количество граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 4 %.3)Предоставление социальной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в первую очередь молодым семьям. |

Приложение 1

к программе МО МР «Сыктывдинский»

«Развитие жилья

и жилищно - коммунального хозяйства

на территории муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

на период до 2019-2021 годы»

Таблица № 1

**Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы и подпрограмм**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения индикатора (показателя)** |
| **2017****факт** | **2018****оценка** | **2019****план** | **2020****план** | **2021****план** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Муниципальная программа «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2019-2021 годы»** |
| 1. | электрическая энергия | кВт/ч | 139,5 | 141,1 | 126,2 | 122,4 | 118,6 |
| 2 | тепловая энергия | Гкалл | 0,17 | 0,17 | 0,157 | 0,152 | 0,147 |
| 3. | холодная вода | куб.м | 2,37 | 2,344 | 2,273 | 2,204 | 2,135 |
| 4. | количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | количество введенной (приобретенной) общей площади жилого фонда по переселению их ветхого и аварийного жилья |  $м^{2}$ | 1660,9 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 6. | количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | ед. | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 |
| **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР «Сыктывдинский на период до 2021 года»** |
| ***Задача 1*** Развитие инфраструктуры энергетического комплекса |
| 1.1 | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | ед | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ***Задача 2***. Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| 1.2. | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | ед | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ***Задача 4 Содействие в обеспечении граждан твердым топливом поставщиками, работающим по договорам*** |
| 2.1 | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование | ед | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР «Сыктывдинский на период до 2021 года»** |
| ***Задача 1:*** Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администраций сельских поселений, бюджетных учреждений |
| 1.1 | электрическая энергия | кВт/ч | 139,5 | 141,1 | 126,2 | 122,4 | 118,6 |
| **Подпрограмма 3 «Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2021 года»** |
| ***Задача 1:*** Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан , ***Задача 2:*** Ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда |
| 1.1. | площадь аварийных жилых помещений | кв.м | 1660,9 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1.2 | количество, расселяемых жилых помещений | ед | 1660,9 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1.3 | количество граждан, улучшивших условия проживания | чел | 101 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 1.4 | количество введенной (приобретенной) общей площади жилого фонда по переселению их ветхого и аварийного жилья | кв.м. | 1660,9 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| **Подпрограмма 4** «**Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» до 2021 года»** |
| Задача 1 Повышение уровня благоустройства населенных пунктов инженерной инфраструктурой |
| 1.1  | Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности запериод реализации программы | ед | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 |
| Задача 2 Удовлетворение потребности молодых семей в благоустроенном жилье |
| 2.1 | Количество граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 9,9 | 4.0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Таблица № 2

**Перечень и характеристики**

**основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) за отчетный год** | **Основные направления реализации основного мероприятия, раскрывающие его содержание** | **Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР «Сыктывдинский»** |
| **Цель подпрограммы 1**: Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| **Задача 1** Развитие инфраструктуры энергетического комплекса |
| 1.1 | Строительство, реконструкция и техперевооружение объектов коммунального хозяйства | УЖКХ | 2019-2021  | Контроль - ежегодно | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры  | Строительство, реконструкция котельных | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры |
| 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | УЖКХ | 2019-2021  | Контроль - ежегодно | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | Ремонт тепловых сетей, капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов, проектирование установки резервного топлива на котельных | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры |
| **Задача 2:** Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| 2.1 | Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | УЖКХ | 2019-2021  | Контроль - ежегодно | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | Ремонт канализационных сетей, реализация народных проектов , ремонт канализационных очистных сооружений | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры |
| 2.2 | Строительство и реконструкция с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. | УЖКХ | 2019-2021 | Контроль - ежегодно | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | Устройство модульных установок механической очистки воды, оснащение скважин | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры |
| 2.3 | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | УЖКХ | 2019-2021 | Контроль - ежегодно | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | Реконструкция канализационного коллектора, строительство наружной канализации | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры |
| Задача 4 Содействие в обеспечении граждан твердым топливом поставщиками, работающим по договорам |
| 4.1 | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления в Порядке согласно приложению 2 к Программе | ОЭР | 2019-2021 | Контроль - ежегодно | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование | Предусмотрение денежных средств для возмещения убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам | Увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получившие субвенции на возмещение убытков |
| Задача 5 Обеспечение населенных пунктов муниципального района современной документацией, картографической информацией, информацией о территориальном планировании и градостроительном развития, и на их основе, нормативными правовыми актами по градостроительному регулированию застройки сельских поселений |
| 5.1 | Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки | Управление архитектуры | 2019-2021 | Контроль - ежегодно | Создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально-экономическому и территориальному развитию и определения направлений развития его основных населенных пунктов по созданию комфортной , социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека | Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки, корректировка генеральных планов и правил землепользования и застройки, разработка местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений  |  |
| **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР «Сыктывдинский»** |
| **Цель программы: Повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе «Сыктывдинский».** |
| **Задача 1:** Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администраций сельских поселении, бюджетных учреждений |
| 1.2 | внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере | УЖКХ | 2019-2021  | Контроль - ежегодно | Экономия энергетических ресурсов | Выполнение работ по установке оконных блоков  |  электрическая энергия |
| **Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский»**  |
| **Цель подпрограммы 3**: Переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, путем предоставления жилых помещений в новых построенных многоквартирных домах  |
| **Задача 1:** Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан |
| 1.1 | Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан | УКС | 2019-2021  | Контроль - ежегодно | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах |  Строительство жилья для переселения граждан, долевое участие в строительстве, приобретение жилых помещений для переселения граждан | - площадь аварийных жилых помещений;- количество, расселяемых жилых помещений;- количество граждан, улучшивших условия проживания ;- количество введенной общей площади жилого фонда по переселению их ветхого и аварийного жилья . |
| **Задача 2:** Ликвидация освободившегося аварийного жилого фонда |
| 2.1 | Снос освободившегося аварийного жилого фонда | УКС | 2019-2021  | Контроль - ежегодно | Сокращение аварийного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | Снос аварийных многоквартирных домов | - площадь аварийных жилых помещений;- количество, расселяемых жилых помещений;- количество граждан, улучшивших условия проживания ;- количество введенной общей площади жилого фонда по переселению их ветхого и аварийного жилья . |
| **Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» до 2021 г.»** |
| **Цель подпрограммы :** Создание условий для устойчивого развития сельских территорий в МО МР «Сыктывдинский» |
| **Задача 1** Повышение уровня благоустройства населенных пунктов инженерной инфраструктуры |
| 1.1 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности | УЖКХ | 2019-2021  | Контроль - ежегодно | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | Газоснабжение индивидуальных жилых домов, газоснабжение микрорайонов, строительство разводящих сетей в сельских поселениях, разработка проекта планировки и межевания территории | Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности запериод реализации программы |
| 1.2 | Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) | УЖКХ | 2019-2021  | Контроль - ежегодно | Уменьшение аварийных ситуаций на газопроводах | Техническое обслуживание газопроводов, страхование, диагностирование, проведение кадастровых работ на газопроводы | Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности запериод реализации программы |
| **Задача 2** Удовлетворение потребности молодых семей в благоустроенном жилье |
| 2.1 | Разработка организационного и финансового механизма поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, при строительстве (приобретении) жилья | ОЭР | 2019-2021  | Контроль - ежегодно | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Организация информационно-разъяснительной и консультативной работы с молодыми специалистами, подготовка и распространение в СМИ материалов о целях, задачах и ходе реализации программы | Количество граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях |
| 2.2 | Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья | ОЭР | 2019-2021  | Контроль - ежегодно | Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на строительство и приобретение жилья | Количество граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях |

Таблица № 3

**Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы**

**за счет средств бюджета муниципального образования**

**(с учетом средств межбюджетных трансфертов)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители,** | **Расходы, тыс. рублей** |
| **всего (с нарастающим итогом с начала реализации программы)** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Муниципальная программа**  | **«Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2021 года»** | **всего** | **24 370,00** | **11 970,00** | **6 200,00** | **6 200,00** |
| **Подпрограмма 1**  | **«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР "Сыктывдинский"** | УЖКХ | **15 100,00** | **4 900,00** | **5 100,00** | **5 100,00** |
| Задача 1  | Развитие инфраструктуры энергетического комплекса | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство, реконструкция и техперевооружение объектов коммунального хозяйства | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.5 | Строительство котельной с. Зеленец | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.6 | Строительство когенерации (установка газопоршневой энергетической установки мощностью 25МВт) в с.Выльгорт м. Пичипашня | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.2 | Ремонт участка подземной тепловой сети от ввода в котельную «Сельхозтехникум» до ТК (ул.О.Мальцевой, д.76) в с.Выльгорт | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.3 | Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.4 | Проектирование установки резервного топлива на котельной "СХТ" с. Выльгорт | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.5 | Проектирование установки резервного топлива на котельной "Центральная" с. Выльгорт | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.6 | Проектирование установки резервного топлива на котельной "Птицефабрика" с. Выльгорт | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.7 | Проектирование установки резервного топлива на котельной "Центральная" с. Зеленец | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2  | Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | УЖКХ | 3000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Основное мероприятие 2.1 | Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.1 | Ремонт канализационных сетей в с. Выльгорт м. Пичипашня | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.2 | Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Строительство и реконструкция с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.4 | Строительство водоочистной станции в п. Яснэг | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.5 | Строительство водоочистной станции в с. Палевицы | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.6 | Строительство канализационно-очистной станции в с. Часово | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.7 | Строительство канализационно-очистной станции в с. Слудка | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.8 | Строительство канализационно-очистной станции в с. Палевицы | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3.1  | Реконструкция канализационного коллектора в с. Зеленец  | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3.2 | Строительство наружной канализации по объекту: МКД по адресу: с. Зеленец, ул. Центральная, 10, ул. Набережная, 14 | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3.3 | Реконструкция модульной установки механической очистки воды скважины № 2307, № 2199 в с. Слудка | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3.4 | Реконструкция модульной установки механической очистки воды скважины № 1490-Э, № 1771 в с. Ыб | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3.5 | Реконструкция водоочистной станции в с. Пажга | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3.6 | Реконструкция канализационно-очистной станции в с. Пажга | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктуры | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Содействие в строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | УЖКХ | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Основное мероприятие 2.6 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3 | Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых управляющими организациями; | ОЭР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Стимулирование успешных управляющих организаций | ОЭР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4 | Содействие в обеспечении граждан твердым топливом поставщиками, работающим по договорам | ОЭР | 12 100,00 | 3 900,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| Основное мероприятие 4.1 | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления в Порядке согласно приложению 2 к Программе | ОЭР | 12 100,00 | 3 900,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| Задача 5 | Обеспечение населенных пунктов муниципального района современной документацией, картографической информацией, информацией о территориальном планировании и градостроительном развития, и на их основе, нормативными правовыми актами по градостроительному регулированию застройки сельских поселений | Управление архитектуры | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.1 | Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки | Управление архитектуры | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1.1 | Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельского поселения "Яснэг" | Управление архитектуры | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1.2 | Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельского поселения "Нювчим" | Управление архитектуры | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1.3 | Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельского поселения "Мандач" | Управление архитектуры | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1.4 | Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельского поселения "Озел" | Управление архитектуры | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1.5 | Корректировка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельского поселения "Выльгорт" | Управление архитектуры | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1.6 | Корректировка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельского поселения "Зеленец" | Управление архитектуры | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1.7 | Корректировка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельского поселения "Ыб" | Управление архитектуры | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1.8 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района "Сыктывдинский" | Управление архитектуры | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1.9 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений на территории муниципального района "Сыктывдинский" | Управление архитектуры | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** | **"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР "Сыктывдинский"** | УЖКХ | **270,00** | **70,00** | **100,00** | **100,00** |
| Задача 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администраций сельских поселении, бюджетных учреждений | УЖКХ | 270,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | осуществление организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы района | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере | УЖКХ | 270,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | уменьшение удельного потребления энергетических ресурсов на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 | нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований на территории муниципального района. | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3 | Популяризация энергосбережения в муниципальном районе «Сыктывдинский» | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1 | содействие в распространении информации направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4 | Инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) в муниципальном районе «Сыктывдинский» | УЗиО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) в муниципальном районе «Сыктывдинский» | УЗиО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3** | **«Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский»** | УКС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 1 | Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан | УКС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан | УКС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Приобретение жилых помещений (квартир) у застройщика, лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Сыктывдинском районе посредством купли-продажи помещения в строящемся или введенном в эксплуатацию многоквартирном доме  | УКС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2  | Ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда | УКС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Снос освободившегося аварийного жилищного фонда | УКС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4**  | **«Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Сыктывдинский»** | УЖКХ, ОЭР | 9 000,00 | 7 000,00 | 1 000,0 | 1 000,00 |
| Задача 1  | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов инженерной инфраструктурой; | УЖКХ | 8 700,00 | 6 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности | УЖКХ | 5 600,00 | 5 600,00 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.5 | Строительство разводящих сетей газоснабжения в с.Часово, в том числе ПИР | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.6 | Строительство разводящих сетей газоснабжения в с.Шошка, в том числе ПИР | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.7 | Строительство разводящих сетей газоснабжения в с.Пажга, в том числе ПИР | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.8 | Строительство разводящих сетей газоснабжения в с.Нювчим, в том числе ПИР | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.9 | "Наружные сети газоснабжения 13 км Сысольского шоссе с. Выльгорт Сыктывдинского района" | УЖКХ | 5 600,00 | 5 600,00 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.10 | Разработка проекта планировки и межевания территории, обновление данных по техническому отчету по объекту: "Газоснабжение жилых домов в д. Гавриловка Сыктывдинского района Республики Коми" | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) | УЖКХ | 3 100,00 | 1 300,00 | 900,00 | 900,00 |
| Мероприятие 1.2.1 | Техническое обслуживание газопроводов | УЖКХ | 2 500,00 | 1 100,00 | 700,00 | 700,00 |
| Мероприятие 1.2.2 | Страхование газопроводов | УЖКХ | 450,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Мероприятие 1.2.3 | Диагностирование газопроводов | УЖКХ | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Мероприятие 1.2.4 | Проведение кадастровых работ на газопроводы | УЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2 | Удовлетворение потребности молодых семей в благоустроенном жилье | УЖКХ | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 2.1  | Разработка организационного и финансового механизма поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, при строительстве (приобретении) жилья | ОЭР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.1 | Организация информационно-разъяснительной и консультативной работы с молодыми семьями | ОЭР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.2 | Подготовка и распространение в средствах массовой информации материалов о целях, задачах и ходе реализации программы | ОЭР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.3 | Подготовка документов для участия Администрации района в конкурсе по предоставлению средств федерального и республиканского бюджета, предусматриваемых на реализацию федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020гг. (далее - ФЦП "Жилище" на 2015-2020гг.) | ОЭР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья | ОЭР | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Мероприятие 2.2.1 | Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, являющихся участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015 - 2020 годы социальных выплат на строительство или приобретение жилья | ОЭР | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Таблица 4

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы,** **основного мероприятия** | **Источник финансирования**  | **Оценка всего расходов, тыс. рублей** |
| **всего ( с нарастающим итогом с начала реализации программы** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2021 года»** | **Всего:** | **24 370,00** | **11 970,00** | **6 200,00** | **6 200,00** |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 12 270,00 | 8 070,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 12 100,00 | 3 900,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 1**  | **"Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР "Сыктывдинский"** | **Всего:** | **15 100,00** | **4 900,00** | **5 100,00** | **5 100,00** |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 12 100,00 | 3 900,00 | 4 100,00 | 4 100,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Строительство, реконструкция и техперевооружение объектов коммунального хозяйства | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Строительство и реконструкция с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью до 100 тыс. | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктуры | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Содействие в строительстве и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего: | 3 000,00 | 1 000,00 |  1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.6. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Стимулирование успешных управляющих организаций | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления в Порядке согласно приложению 2 к Программе | Всего: | 12 100,00 | 3 900,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 12 100,00 | 3 900,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** | **"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР "Сыктывдинский"** | **Всего:** | **270,00** | **70,00** | **100,00** | **100,00** |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 270,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | осуществление организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы района | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере | Всего: | 270,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 270,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | уменьшение удельного потребления энергетических ресурсов на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований на территории муниципального района. | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | содействие в распространении информации направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) в муниципальном районе «Сыктывдинский» | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3**  | **«Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский»** | Всего: | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Приобретение жилых помещений (квартир) у лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Сыктывдинском районе посредством купли-продажи помещения в введенном в эксплуатацию многоквартирном доме  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Снос освободившегося аварийного жилищного фонда | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4**  | **«Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Сыктывдинский»** | Всего: | **9 000,00** | **7 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 9 000,00 | 7 000,00 | 1 000,0 | 1 000,00 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности | Всего: | 5 600,00 | 5 600,00 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 5 600,00 | 5 600,00 | 0 | 0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) | Всего: | 3 100,00 | 1 300,00 | 900,00 | 900,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 3 100,00 | 1 300,00 | 900,0 | 900,00 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка организационного и финансового механизма поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, при строительстве (приобретении) жилья | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья | Всего: | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | - местного бюджета | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | - республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Рекомендуемый перечень муниципальных программ отражен в Приложении 3 к Приказу. [↑](#footnote-ref-1)